













	01.10.2026									7726


О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31 января 2020 года № 258 
«Об утверждении индивидуального плана инвестиционного развития городского округа город Дзержинск»


	В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 28 ноября 2024 года № 1014 «Об оценке эффективности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации», Уставом городского округа города Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31 января 2020 года № 258 
«Об утверждении индивидуального плана инвестиционного развития городского округа город Дзержинск», изложив индивидуальный план инвестиционного развития городского округа город Дзержинск в новой редакции, согласно приложению.
	2. Департаменту информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
	3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
	4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации городского округа, курирующего вопросы экономического развития, инвестиций, потребительского рынка и рекламы.
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Администрация города Дзержинска
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________________                                                        № _____________
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Глава города								      М.П. Клинков
	Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска
Нижегородской области
[bookmark: _GoBack]от 01.10.2026 № 7726  

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска
Нижегородской области
от 31.01.2020 № 258



	[bookmark: RANGE!A1:R809]Индивидуальный план инвестиционного развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области

	№ п/п
	Наименование проекта
	Наименование населённого пункта, где реализуется/ будет реализован проект
	Ответственный исполнитель за реализацию проекта (наименование ОИВ и/или администрации ОМСУ, юридического лица, индивидуаль-ного предпринима-теля)
	Наименование программы (проекта),
в рамках которой(ого) осуществляется /планируется к осуществлению финансирование (в случае финансирования за счет бюджетных средств (федерального и/или областного, и/или местного))
	Вид экономической деятельности (номер и наименование подраздела ОКВЭД)
	Классифи-кация предприя-тия (крупное, среднее, малое, ИП, микро)
	Период вложения инвестиций
	Период
	Объем инвестиций/финансирования, 
млн. руб.
	Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, 
в т.ч.
	Федеральный бюджет
	Областной 
бюджет
	Местный 
бюджет
	Внебюджетные источники
	Объем отгруженной продукции, 
млн. руб.
	Объем товарооборота, млн. руб.
	Объем платных услуг (выполненных работ), млн. руб.
	Новые рабочие места, чел.

	Раздел С "ОБРАБАРЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ"

	1
	Фабрика по производству керамической плитки
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "ЮниКерамикс"
	-
	23.31 Производство керамических плиток и плит
	крупное
	2029
	всего
	6500,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6500,000
	0,000
	0,000
	0,000
	213

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	6500,000
	
	
	
	6500,000
	
	
	
	213

	2
	Производство реагентов для нефтехимичес-кой промышленно-сти
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Синтоген"
	-
	20.14 Производство прочих основных органических химических веществ
	среднее
	2026-2028
	всего
	780,774
	0,000
	0,000
	0,000
	780,774
	31333,870
	0,000
	0,000
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	667,123
	
	
	
	667,123
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	63,919
	
	
	
	63,919
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	49,732
	
	
	
	49,732
	15070,818
	
	
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	16263,052
	
	
	

	3
	Реконструкция производства окиси этилена и гликолей с увеличением мощности до 1067 т/сутки по эквивалентной окиси этилена АО "Сибур-Нефтехим"
	г.о.г. Дзержинск
	АО "Сибур-Нефтехим"
	-
	20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ
	крупное
	2025-2026
	всего
	1003,100
	0,000
	0,000
	0,000
	1003,100
	702,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	803,100
	
	
	
	803,100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	200,000
	
	
	
	200,000
	175,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	175,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	175,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	175,500
	
	
	

	4
	Техническое перевооруже-ние. Увеличение производительности по АК эфирной со 100 до 103 т/сутки
	г.о.г. Дзержинск
	АО "Сибур-Нефтехим"
	-
	20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ
	крупное
	2025
	всего
	0,150
	0,000
	0,000
	0,000
	0,150
	901,250
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,150
	
	
	
	0,150
	180,250
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	180,250
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	180,250
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	180,250
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	180,250
	
	
	

	5
	Переход на межремонтный интервал ПОЭиГ
	г.о.г. Дзержинск
	АО "Сибур-Нефтехим"
	-
	20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ
	крупное
	2025
	всего
	84,460
	0,000
	0,000
	0,000
	84,460
	7381,500
	0,000
	0,000
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	84,460
	
	
	
	84,460
	1476,300
	
	
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	1476,300
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	1476,300
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	1476,300
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	1476,300
	
	
	

	6
	Техническое перевооруже-ние. Увеличение производтель-ности производства метилакрилата
	г.о.г. Дзержинск
	АО "Сибур-Нефтехим"
	-
	20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ
	крупное
	2025
	всего
	10,330
	0,000
	0,000
	0,000
	10,330
	3290,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	10,330
	
	
	
	10,330
	658,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	658,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	658,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	658,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	658,000
	
	
	

	7
	Реконструкция завода по производству ламинирован-ных напольных покрытий с расширением складского комплекса
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Юнилин"
	-
	16.21.1 Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов
	крупное
	2025
	всего
	110,818
	0,000
	0,000
	0,000
	110,818
	26607,760
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	110,818
	
	
	
	110,818
	5321,552
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	5321,552
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	5321,552
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	5321,552
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	5321,552
	
	
	 

	8
	Строительство установки получения этаноламинов мощностью 25 тыс. тн в год "Синтамин"
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Синтез ОКА"
	-
	20.14 Производство прочих основных органических химических веществ
	крупное
	2025-2029
	всего
	4027,830
	0,000
	0,000
	0,000
	4027,830
	7910,180
	0,000
	0,000
	65

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	296,570
	
	
	
	296,570
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	705,500
	
	
	
	705,500
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	2100,260
	
	
	
	2100,260
	744,480
	
	
	65

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	725,500
	
	
	
	725,500
	3086,720
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	200,000
	
	
	
	200,000
	4078,980
	
	
	

	9
	Производство брикетированного цианида натрия мощностью 80 000 тонн/год
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Корунд-Циан 2"
	-
	20.13 Производство прочих основных неорганических химических веществ
	крупное
	2026-2029
	всего
	18443,000
	0,000
	0,000
	0,000
	18443,000
	9202,000
	0,000
	0,000
	484

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	3095,000
	
	
	
	3095,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	7657,000
	
	
	
	7657,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	4691,000
	
	
	
	4691,000
	2165,000
	
	
	484

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	3000,000
	
	
	
	3000,000
	7037,000
	
	
	

	10
	Техническое перевооруже-ние установки сульфирования
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "НОРКЕМ"
	-
	20.41.2 Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла
	крупное
	2025
	всего
	22,700
	0,000
	0,000
	0,000
	22,700
	1465,000
	0,000
	0,000
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	22,700
	
	
	
	22,700
	293,000
	
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	293,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	293,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	293,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	293,000
	
	
	

	11
	Расширение производстве-нных и складских мощностей (благоустройство территории)
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Аспект Ру"
	-
	17.24 Производство обоев
	среднее
	2025
	всего
	80,300
	0,000
	0,000
	0,000
	80,300
	19318,940
	93,760
	####
	37

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	80,300
	
	
	
	80,300
	3164,390
	17,360
	6,840
	27

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	3480,830
	19,100
	7,530
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	3828,920
	19,100
	7,530
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	4211,810
	19,100
	7,530
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	4632,990
	19,100
	7,530
	

	12
	Переработка сложно перерабаты-ваемых отходов
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Компания БС"
	-
	17.21 Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары
	малое
	2027-2029
	всего
	1000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	350,000
	
	
	
	350,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	400,000
	
	
	
	400,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	250,000
	
	
	
	250,000
	
	
	
	100

	13
	Строительство завода по производству деталей трубопроводов промышленно-го назначения на основе технологии гибки с применением  индукционного нагрева
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "АМД"
	-
	24.2 Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
	среднее
	2026-2028
	всего
	2648,180
	0,000
	0,000
	0,000
	2648,180
	7308,630
	0,000
	0,000
	85

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	821,360
	
	
	
	821,360
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	1281,260
	
	
	
	1281,260
	1394,000
	
	
	85

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	545,560
	
	
	
	545,560
	2899,330
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	3015,300
	
	
	

	14
	Создание производства термо-, огнестойких синтетических волокн, пряжи, ткани
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Антарес"
	-
	20.6 Производство химических волокон
	микро
	2026-2029
	всего
	25345,000
	0,000
	0,000
	0,000
	25345,000
	750,000
	0,000
	0,000
	447

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	3590,000
	
	
	
	3590,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	4910,000
	
	
	
	4910,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	6520,000
	
	
	
	6520,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	10325,000
	
	
	
	10325,000
	750,000
	
	
	447

	15
	Строительство завода по производству вентиляцион-ного оборудования
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "ВАЕР-ВОЛГА"
	-
	28.25 Производство промышлен-ного холодильного и вентиляцион-ного оборудования
	микро
	2026-2029
	всего
	454,500
	0,000
	0,000
	0,000
	454,500
	114,375
	0,000
	0,000
	55

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	5,000
	
	
	
	5,000
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	18,000
	
	
	
	18,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	72,550
	
	
	
	72,550
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	358,950
	
	
	
	358,950
	114,375
	
	
	53

	16
	Организация крупногабаритного литьевого производства изделий из пластмасс
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Пластматика"
	-
	29.32 Производство прочих комплектую-щих и принадлежнос-тей для автотранспорт-ных средств
	среднее
	2025-2027
	всего
	146,106
	0,000
	0,000
	0,000
	146,106
	3672,873
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	91,600
	
	
	
	91,600
	352,073
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	52,182
	
	
	
	52,182
	830,200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	2,324
	
	
	
	2,324
	830,200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	830,200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	830,200
	
	
	

	17
	Расширение производства пищевой пленки ПВХ
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Кларити"
	-
	22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
	среднее
	2025-2026
	всего
	774,000
	0,000
	0,000
	0,000
	774,000
	22847,000
	0,000
	0,000
	103

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	594,000
	
	
	
	594,000
	3623,000
	
	
	39

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	180,000
	
	
	
	180,000
	4806,000
	
	
	64

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	4806,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	4806,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	4806,000
	
	
	

	18
	Создание производства микронизиро-ванных силикагелей и стабильных силиказолей
	г.о.г. Дзержинск
	Министерство промышленно-сти, торговли и предпринима-тельства Нижегородской области, ООО "РусСилика"
	ГП "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области"
	20.13  Производство прочих основных
неорганичес-ких химических веществ
	микро
	2025-2026
	всего
	14516,908
	0,000
	455,003
	0,000
	14061,905
	28463,440
	0,000
	0,000
	227

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	13516,908
	
	455,003
	
	13061,905
	0,880
	
	
	137

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	1000,000
	
	
	
	1000,000
	4497,800
	
	
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	7657,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	7994,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	8313,760
	
	
	

	19
	Строительство комплекса по производству нефтехимичес-кой продукции для автомобильно-го транспорта
	г.о.г. Дзержинск
	ООО ТД "ХимАвто"
	-
	20.59.4 Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов
	среднее
	2027-2029
	всего
	38,795
	0,000
	0,000
	0,000
	38,795
	0,000
	0,000
	0,000
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	14,795
	
	
	
	14,795
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	14,000
	
	
	
	14,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	10,000
	
	
	
	10,000
	
	
	
	30

	20
	Техническое перевооруже-ние многофункционально установки полимеризации **
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "НОРКЕМ-ПОЛИЭФИРЫ"
	-
	20.13 Производство прочих основных неорганичес-ких химических веществ
	крупное
	2025-2026
	всего
	68,400
	0,000
	0,000
	0,000
	68,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	2,600
	
	
	
	2,600
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	65,800
	
	
	
	65,800
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Строительство Центра модульного судостроения Чайка
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "ЦМС Чайка"
	-
	30.11 Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций
	микро
	2026
	всего
	350,000
	0,000
	0,000
	0,000
	350,000
	2248,000
	0,000
	0,000
	34

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	350,000
	
	
	
	350,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	720,000
	
	
	34

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	749,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	779,000
	
	
	

	22
	Организация производства строительных армированных панелей из автоклавного газобетона
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Технобетонгрупп"
	-
	23.61 
Производство изделий из бетона для использования в строительстве
	микро
	2026-2027
	всего
	2205,350
	0,000
	0,000
	0,000
	2205,350
	4271,270
	0,000
	0,000
	85

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	2143,095
	
	
	
	2143,095
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	62,255
	
	
	
	62,255
	1290,518
	
	
	85

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	1419,570
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	1561,182
	
	
	

	23
	Строительство производствен-ного комплекса по производству вантовых систем, металлических и шаро-стержневых конструкций, а также ETFE подушек
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "СПК Структура"
	-
	25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
	микро
	2026-2028
	всего
	1065,960
	0,000
	0,000
	0,000
	1065,960
	9277,623
	0,000
	0,000
	39

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	263,146
	
	
	
	263,146
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	661,793
	
	
	
	661,793
	891,952
	
	
	23

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	141,021
	
	
	
	141,021
	3430,530
	
	
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	4955,141
	
	
	4

	24
	Строительство производства приготовления суперконцент-ратов, концентратов, ингибирующих присадок для спецжидкостей
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Феликс-ТС"
	-
	20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ
	среднее
	2025-2028
	всего
	985,970
	0,000
	0,000
	0,000
	985,970
	12465,000
	12469,000
	0,000
	115

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	155,000
	
	
	
	155,000
	2465,000
	2469,000
	
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	400,000
	
	
	
	400,000
	2500,000
	2500,000
	
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	400,000
	
	
	
	400,000
	2500,000
	2500,000
	
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	30,970
	
	
	
	30,970
	2500,000
	2500,000
	
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	2500,000
	2500,000
	
	5

	25
	Развитие производства кабельной продукции
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Скайнет"
	-
	27.32 Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
	микро
	2027-2028
	всего
	250,000
	0,000
	0,000
	0,000
	250,000
	1863,000
	0,000
	0,000
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	212,000
	
	
	
	212,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	38,000
	
	
	
	38,000
	913,000
	
	
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	950,000
	
	
	

	26
	Завод по производству твердосплавно-го инструмента и технологичес-кой оснастки
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "АКСИС"
	-
	25.73 Производство инструмента
	микро
	2026-2029
	всего
	6000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6000,000
	4900,000
	0,000
	0,000
	230

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	2000,000
	
	
	
	2000,000
	1000,000
	
	
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	1500,000
	
	
	
	1500,000
	1200,000
	
	
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	1500,000
	
	
	
	1500,000
	1350,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	1000,000
	
	
	
	1000,000
	1350,000
	
	
	100

	27
	Производство регенерированной резины, резиновых смесей и изделий из них
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "ЛЕГА РАББЕР"
	-
	22.19 Производство прочих резиновых изделий
	среднее
	2026-2029
	всего
	239,480
	0,000
	0,000
	0,000
	239,480
	1926,450
	0,000
	0,000
	29

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	92,000
	
	
	
	92,000
	140,580
	
	
	29

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	79,312
	
	
	
	79,312
	510,650
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	16,748
	
	
	
	16,748
	637,610
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	51,420
	
	
	
	51,420
	637,610
	
	
	

	28
	Строительство завода по призводству пестицидов, агрохимикатов, а также родентицидных приманок
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Завод "Агро-Пест"
	-
	20.20 Производство пестецыдов и прочих агрохимических продуктов
	микро
	2025-2027
	всего
	1061,774
	0,000
	0,000
	0,000
	1061,774
	9206,243
	0,000
	0,000
	36

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	11,000
	
	
	
	11,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	807,320
	
	
	
	807,320
	
	
	
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	243,454
	
	
	
	243,454
	2217,453
	
	
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	3035,070
	
	
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	3953,720
	
	
	1

	29
	Переработка полимерной и химической продукции
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Комплексный завод специализиро-ванной продукции" (КЗСП)
	-
	20.16 Производство пластмассовых и синтетических смол в первичных формах
	микро
	2026-2028
	всего
	1345,530
	0,000
	0,000
	0,000
	1345,530
	1087,600
	0,000
	0,000
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	188,340
	
	
	
	188,340
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	908,570
	
	
	
	908,570
	
	
	
	48

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	248,620
	
	
	
	248,620
	543,800
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	543,800
	
	
	

	30
	Строительство производствен-ного комплекса по обработке металла на автоматичес-ких линиях профилирова-ния гнутых профилей
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Первый завод"
	-
	32.99.9 Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
	микро
	2025-2029
	всего
	1186,624
	0,000
	0,000
	0,000
	1186,624
	896,996
	0,000
	0,000
	92

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	1,624
	
	
	
	1,624
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	273,000
	
	
	
	273,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	586,000
	
	
	
	586,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	326,000
	
	
	
	326,000
	896,996
	
	
	92

	31
	Строительство производствен-но-складского комплекса по производству и последующей переработке самоклеящихся материалов в детали для различных отраслей промышлен-ности
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Биком"
	-
	22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
	среднее
	2027-2029
	всего
	1654,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1654,000
	864,139
	0,000
	0,000
	44

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	765,600
	
	
	
	765,600
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	511,700
	
	
	
	511,700
	266,672
	
	
	39

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	376,700
	
	
	
	376,700
	597,467
	
	
	5

	32
	Создание производства высокочистых газов для электронной промышлен-ности
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Пьюрус"
	-
	20.11 Производство промышлен-ных газов
	микро
	2026
	всего
	251,520
	0,000
	0,000
	0,000
	251,520
	644,137
	0,000
	0,000
	55

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	251,520
	
	
	
	251,520
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	44,734
	
	
	55

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	282,831
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	316,572
	
	
	

	33
	Завод по производству радиоэлектрон-ной продукции
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "СитиМедиа Техно"
	-
	30.30.39 Производство прочих летательных аппаратов
	микро
	2026
	всего
	273,510
	0,000
	0,000
	0,000
	273,510
	3292,340
	0,000
	0,000
	57

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	273,510
	
	
	
	273,510
	
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	753,060
	
	
	27

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	1116,950
	
	
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	1422,330
	
	
	

	34
	Приволжский завод катализаторов
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "ПЗК"
	-
	20.59.5 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки
	микро
	2026-2027
	всего
	162,000
	0,000
	0,000
	0,000
	162,000
	564,000
	0,000
	0,000
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	141,000
	
	
	
	141,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	21,000
	
	
	
	21,000
	140,000
	
	
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	206,000
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	218,000
	
	
	

	35
	Производство водорода для нефтехимичес-кой промышлен-ности
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Новый Водород"
	-
	20.11 Производство промышлен-ных газов
	микро
	2026-2028
	всего
	989,000
	0,000
	0,000
	0,000
	989,000
	543,000
	0,000
	0,000
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	326,000
	
	
	
	326,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	563,000
	
	
	
	563,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	100,000
	
	
	
	100,000
	105,000
	
	
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	438,000
	
	
	16

	36
	Производство тарного гофрокартона и установка бумагоделательной / картонодела-тельной машины (БДМ) для выпуска ролевой бумаги и картона
	г.о.г. Дзержинск
	ООО КБК "ОКА"
	-
	17.12 Производство бумаги и картона
	микро
	2027-2029
	всего
	3567,485
	0,000
	0,000
	0,000
	3567,485
	6227,149
	0,000
	0,000
	269

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	934,074
	
	
	
	934,074
	480,646
	
	
	149

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	2159,006
	
	
	
	2159,006
	1116,244
	
	
	120

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	474,405
	
	
	
	474,405
	4630,259
	
	
	

	37
	Производство металлоконст-рукций строительного назначения включая цех горячего цинкования
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "НПО "Волгосталь-пром"
	-
	25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
	среднее
	2026-2027
	всего
	2224,560
	0,000
	0,000
	0,000
	2224,560
	11340,816
	0,000
	0,000
	321

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	974,560
	
	
	
	974,560
	2569,982
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	1250,000
	
	
	
	1250,000
	2775,580
	
	
	321

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	2997,627
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	2997,627
	
	
	

	38
	Создание производства композитных стеклопласти-ковых материалов и готовой продукции на их основе
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "ПроКомпозит"
	-
	22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
	микро
	2027-2029
	всего
	393,431
	0,000
	0,000
	0,000
	393,431
	1233,000
	0,000
	0,000
	297

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	146,700
	
	
	
	146,700
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	121,551
	
	
	
	121,551
	407,000
	
	
	84

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	125,180
	
	
	
	125,180
	826,000
	
	
	212

	39
	Производство оксиранов хлоргидрин-ным методом
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "НОРКЕМ ОКСИД"
	-
	20.13 Производство прочих основных неорганичес-ких химических веществ
	крупное
	2026-2029
	всего
	11482,270
	0,000
	0,000
	0,000
	11482,270
	0,000
	0,000
	0,000
	118

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	20,347
	
	
	
	20,347
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	26,059
	
	
	
	26,059
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	1029,140
	
	
	
	1029,140
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	10406,724
	
	
	
	10406,724
	
	
	
	116

	40
	Производство хлора и каустической соды методом мембранного электролиза и производство эпихлоргидри-на из глицерина
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Дзержинск Капролактам Хлор"
	-
	20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ
	микро
	2026-2029
	всего
	10590,161
	0,000
	0,000
	0,000
	10590,161
	1429,598
	0,000
	0,000
	209

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	677,573
	
	
	
	677,573
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	1779,427
	
	
	
	1779,427
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	5782,630
	
	
	
	5782,630
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	2350,531
	
	
	
	2350,531
	1429,598
	
	
	209

	41
	Строительство производствен-но-складского комплекса и организация производства бумаги MG
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Атлас"
	-
	17.12 Производство бумаги и картона
	микро
	2028-2029
	всего
	1549,206
	0,000
	0,000
	0,000
	1549,206
	120,833
	0,000
	0,000
	110

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	774,173
	
	
	
	774,173
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	775,033
	
	
	
	775,033
	120,833
	
	
	110

	42
	Создание производства полиалкилен-гликолей (ПАГ) и простых полиэфиров (ППЭ) МОЩНОСТЬЮ 15 тыс. тонн в год
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Синтез ОКА - Полиэфир"
	-
	20.14 Производство прочих химических органических основных веществ
	крупное
	2025-2026
	всего
	2515,580
	0,000
	0,000
	0,000
	2515,580
	10071,140
	0,000
	0,000
	72

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	988,580
	
	
	
	988,580
	
	
	
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	1527,000
	
	
	
	1527,000
	285,540
	
	
	49

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	1973,980
	
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	3833,870
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	3977,750
	
	
	

	43
	Создание производства микронизиро-ванных силикагелей и стабильных силиказолей 
(2 очередь)
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "РусСилика"
	-
	20.13  Производство прочих основных
неорганичес-ких химических веществ
	микро
	2025-2029
	всего
	12182,440
	0,000
	0,000
	0,000
	12182,440
	0,000
	0,000
	0,000
	29

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	7817,740
	
	
	
	7817,740
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	67,500
	
	
	
	67,500
	
	
	
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	161,500
	
	
	
	161,500
	
	
	
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	793,700
	
	
	
	793,700
	
	
	
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	3342,000
	
	
	
	3342,000
	
	
	
	1

	44
	Строительство производствен-ного здания для производства химической продукции бытового назначения
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Синергетик"
	-
	20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств
	крупное
	2025-2026
	всего
	708,000
	0,000
	0,000
	0,000
	708,000
	143734,000
	0,000
	0,000
	418

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	208,000
	
	
	
	208,000
	23734,000
	
	
	118

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	500,000
	
	
	
	500,000
	30000,000
	
	
	300

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	30000,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	30000,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	30000,000
	
	
	

	45
	Строительство здания по производству блок боксов и промышлен-ных газовых хроматографов
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "ХРОМОС Инжиниринг"
	-
	26.51.6 Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний
	среднее
	2025
	всего
	10,647
	0,000
	0,000
	0,000
	10,647
	756,160
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	10,647
	
	
	
	10,647
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	189,040
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	189,040
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	189,040
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	189,040
	
	
	

	46
	Строительство производствен-но-складское здание по производству полиэтилено-вой упаковки
	г.о.г. Дзержинск
	ООО НПП "Техноком"
	-
	22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
	среднее
	2025
	всего
	46,338
	0,000
	0,000
	0,000
	46,338
	3865,925
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	46,338
	
	
	
	46,338
	773,185
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	773,185
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	773,185
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	773,185
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	773,185
	
	
	

	47
	Строительство производствен-но-складского комплекса
	г.о.г. Дзержинск
	АО "Платформа А"
	-
	29.10.5   Производство автомобилей специального назначения
	крупное
	2026-2029
	всего
	1300,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1300,000
	0,000
	0,000
	0,000
	230

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	330,000
	
	
	
	330,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	700,000
	
	
	
	700,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	200,000
	
	
	
	200,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	70,000
	
	
	
	70,000
	
	
	
	230

	48
	Строительство производствен-но-складского комплекса для изготовления пищевых добавок
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "ИРН ИНВЕСТ"
	-
	6.4 Пищевая промышленность
	микро
	2026-2029
	всего
	2098,980
	0,000
	0,000
	0,000
	2098,980
	0,000
	0,000
	0,000
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	90,090
	
	
	
	90,090
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	849,490
	
	
	
	849,490
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	649,490
	
	
	
	649,490
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	509,910
	
	
	
	509,910
	
	
	
	30

	49
	Организация производства специализиро-ванных медицинских изделий (коленных и тазобедренных имплантов)
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Мерил Инновации"
	-
	32.5 Производство медицинских инструментов и оборудования
	среднее
	2026-2029
	всего
	1308,856
	0,000
	0,000
	0,000
	1308,856
	6676,659
	0,000
	0,000
	113

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	748,983
	
	
	
	748,983
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	332,454
	
	
	
	332,454
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	92,157
	
	
	
	92,157
	2101,531
	
	
	113

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	135,262
	
	
	
	135,262
	4575,128
	
	
	

	50
	Запуск производства барьерной гибкой и жесткой термоформуе-мой упаковки
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "ВП-М"
	-
	22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
	микро
	2026-2027
	всего
	224,000
	0,000
	0,000
	0,000
	224,000
	4308,000
	0,000
	0,000
	56

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	98,000
	
	
	
	98,000
	82,000
	
	
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	126,000
	
	
	
	126,000
	687,000
	
	
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	1638,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	1901,000
	
	
	

	51
	Создание производства электронных автокомпонен-тов для легковых автомобилей
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "ВолгаТех ДС"
	-
	29.31 Производство электрического и электронного оборудования для автотранспорт-ных средств
	микро
	2026-2027
	всего
	250,000
	0,000
	0,000
	0,000
	250,000
	932,625
	0,000
	0,000
	32

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	224,461
	
	
	
	224,461
	170,625
	
	
	32

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	25,539
	
	
	
	25,539
	188,525
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	281,121
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	292,354
	
	
	

	52
	Организация производства станочных компонентов
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Волга станкопривод"
	-
	25.62 Обработка металлических изделий механическая
	микро
	2026-2027
	всего
	145,000
	0,000
	0,000
	0,000
	145,000
	150,265
	0,000
	0,000
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	125,000
	
	
	
	125,000
	6,478
	
	
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	20,000
	
	
	
	20,000
	28,062
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	57,545
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	58,180
	
	
	

	Итого по разделу С "ОБРАБАРЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ"
	всего
	144673,023
	0,000
	455,003
	0,000
	144218,020
	416164,786
	12562,760
	36,960
	5251

	
	2025
	24852,465
	0,000
	455,003
	0,000
	24397,462
	42041,630
	2486,360
	6,840
	461

	
	2026
	23001,410
	0,000
	0,000
	0,000
	23001,410
	59436,862
	2519,100
	7,530
	775

	
	2027
	28438,785
	0,000
	0,000
	0,000
	28438,785
	74729,587
	2519,100
	7,530
	1047

	
	2028
	27793,248
	0,000
	0,000
	0,000
	27793,248
	109119,676
	2519,100
	7,530
	994

	
	2029
	40587,115
	0,000
	0,000
	0,000
	40587,115
	130837,031
	2519,100
	7,530
	1974

	Раздел Е "ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ"

	53
	Современный полигон твердых бытовых отходов
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "МАГ Груп"
	-
	38.1 Сбор отходов
	крупное
	2025-2029
	всего
	5607,084
	0,000
	0,000
	0,000
	5607,084
	289,270
	0,000
	12361,000
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	816,460
	
	
	
	816,460
	52,950
	
	2262,660
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	619,110
	
	
	
	619,110
	55,650
	
	2378,060
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	1561,937
	
	
	
	1561,937
	57,880
	
	2473,180
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	1945,447
	
	
	
	1945,447
	60,190
	
	2572,110
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	664,130
	
	
	
	664,130
	62,600
	
	2674,990
	11

	54
	Производственно-технический комплекс для обращения с химическими источниками тока " РГ-Центр"
	г.о.г. Дзержинск
	АО "Русатом Гринвэй"
	-
	38.22 Обработка и утилизация опасных отходов
	крупное
	2025-2029
	всего
	16457,630
	0,000
	0,000
	0,000
	16457,630
	9788,140
	0,000
	0,000
	35

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	602,200
	
	
	
	602,200
	
	
	
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	1004,570
	
	
	
	1004,570
	265,620
	
	
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	6166,020
	 
	 
	 
	6166,020
	4811,920
	 
	 
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	5989,070
	 
	 
	 
	5989,070
	4143,600
	 
	 
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	2695,770
	 
	 
	 
	2695,770
	567,000
	 
	 
	7

	55
	Строительство промышленной базы по вторичной переработке цветных металлов
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Дзержинск-ВторМет"
	-
	38.32.2 Обработка отходов и лома драгоценных металлов
	малое
	2025
	всего
	20,349
	0,000
	0,000
	0,000
	20,349
	2506,748
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	20,349
	
	
	
	20,349
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	434,048
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	690,900
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	690,900
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	690,900
	
	
	

	56
	Создание инфраструкту-ры экопромыш-ленного парка для обращения со вторичными ресурсами и вторичным сырьем на территории города Дзержинска
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Экологический цифровой оператор"
	Федеральный проект "Экономика замкнутого цикла", ГП "Охрана окружающей среды"
	68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
	среднее
	2025
	всего
	1648,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1648,000
	0,000
	0,000
	208,800
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	1648,000
	
	
	
	1648,000
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	52,200
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	52,200
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	52,200
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	52,200
	

	57
	Реализация мероприятий по реконструкции (созданию, модернизации) и замене переданных по Концессионно-му Соглашению объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод согласно утвержденно-му плану
	г.о.г. Дзержинск
	АО "ДВК"
	-
	36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышлен-ных нужд
	крупное
	2025-2029
	всего
	2164,240
	0,000
	0,000
	0,000
	2164,240
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	244,450
	
	
	
	244,450
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	456,390
	
	
	
	456,390
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	615,010
	
	
	
	615,010
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	748,390
	
	
	
	748,390
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	100,000
	
	
	
	100,000
	
	
	
	

	Итого по разделу Е "ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ"
	всего
	25897,303
	0,000
	0,000
	0,000
	25897,303
	12584,158
	0,000
	12569,800
	65

	
	2025
	3331,459
	0,000
	0,000
	0,000
	3331,459
	52,950
	0,000
	2262,660
	8

	
	2026
	2080,070
	0,000
	0,000
	0,000
	2080,070
	755,318
	0,000
	2430,260
	14

	
	2027
	8342,967
	0,000
	0,000
	0,000
	8342,967
	5560,700
	0,000
	2525,380
	18

	
	2028
	8682,907
	0,000
	0,000
	0,000
	8682,907
	4894,690
	0,000
	2624,310
	7

	
	2029
	3459,900
	0,000
	0,000
	0,000
	3459,900
	1320,500
	0,000
	2727,190
	18

	Раздел F "СТРОИТЕЛЬСТВО"

	58
	Строительство многоквартир-ного жилого дома по адресу микрорайон Западный-2
	г.о.г. Дзержинск
	ООО СЗ "Быт-Сервис"
	-
	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
	малое
	2026-2027
	всего
	700,000
	0,000
	0,000
	0,000
	700,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	350,000
	
	
	
	350,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	350,000
	
	
	
	350,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Строительство многоквартир-ного дома 
№ 20 по адресу пр-т Ленинского Комсомола
	г.о.г. Дзержинск
	ООО СЗ "Быт-Сервис"
	-
	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
	микро
	2026
	всего
	300,000
	0,000
	0,000
	0,000
	300,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	300,000
	
	
	
	300,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Строительство многоквартир-ного дома № 4 по адресу пр-т Ленинского Комсомола
	г.о.г. Дзержинск
	ООО СЗ "Уютный"
	-
	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
	микро
	2026
	всего
	550,000
	0,000
	0,000
	0,000
	550,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	550,000
	
	
	
	550,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Строительство Паркинга 
(№ 33 по генплану) в микрорайоне Комсомольс-кий по адресу пр-т Ленинского Комсомола
	г.о.г. Дзержинск
	ИП Носов М.Е.
	-
	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
	микро
	2026-2027
	всего
	300,000
	0,000
	0,000
	0,000
	300,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	150,000
	
	
	
	150,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	150,000
	
	
	
	150,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Строительство магазина (№1 по генплану) в микрорайоне Комсомольс-кий по адресу пр-т Ленинского Комсомола
	г.о.г. Дзержинск
	ИП Носов М.Е.
	-
	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
	микро
	2026
	всего
	200,000
	0,000
	0,000
	0,000
	200,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	200,000
	
	
	
	200,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Строительство многоквартир-ного дома по адресу ул. Пирогова, 4
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Весна-НН"
	-
	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
	микро
	2026-2028
	всего
	699,000
	0,000
	0,000
	0,000
	699,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	233,000
	
	
	
	233,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	233,000
	
	
	
	233,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	233,000
	
	
	
	233,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	Строительство многоквартир-ного дома по адресу ул. Ленина, 103
	г.о.г. Дзержинск
	ООО СЗ "Весна"
	-
	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
	микро
	2026-2027
	всего
	700,000
	0,000
	0,000
	0,000
	700,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	350,000
	
	
	
	350,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	350,000
	
	
	
	350,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Строительство многоквартир-ного дома № 7 в микрорайоне Комсомольс-кий по адресу пр-т Ленинского Комсомола
	г.о.г. Дзержинск
	ООО СЗ "Весна"
	-
	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
	микро
	2027-2028
	всего
	700,000
	0,000
	0,000
	0,000
	700,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	350,000
	
	
	
	350,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	350,000
	
	
	
	350,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Строительство многоквартир-ного дома № 8 в микрорайоне Комсомольский по адресу пр-т Ленинского Комсомола
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "ДИСК"
	-
	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
	микро
	2027-2028
	всего
	500,000
	0,000
	0,000
	0,000
	500,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	250,000
	
	
	
	250,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	250,000
	
	
	
	250,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Строительство многоквартир-ного по адресу ул. Чкалова, д. 10
	г.о.г. Дзержинск
	ООО СЗ "Уютный"
	-
	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
	микро
	2027-2028
	всего
	500,000
	0,000
	0,000
	0,000
	500,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	250,000
	
	
	
	250,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	250,000
	
	
	
	250,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	Строительство многоквартир-ного дома 
№ 16 в микрорайоне Комсомольс-кий по адресу пр-т Ленинского Комсомола
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "ДИСК"
	-
	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
	микро
	2028-2029
	всего
	1200,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1200,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	600,000
	
	
	
	600,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	600,000
	
	
	
	600,000
	
	
	
	

	69
	Строительство многоквартир-ного дома 
№ 14 в микрорайоне Комсомольс-кий по адресу пр-т Ленинского Комсомола
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "ДИСК"
	-
	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
	микро
	2029
	всего
	400,000
	0,000
	0,000
	0,000
	400,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	400,000
	
	
	
	400,000
	
	
	
	

	70
	Строительство многоквартир-ного дома 
№ 15 в микрорайоне Комсомольс-кий по адресу пр-т Ленинского Комсомола
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "ДИСК"
	-
	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
	микро
	2029
	всего
	600,000
	0,000
	0,000
	0,000
	600,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	600,000
	
	
	
	600,000
	
	
	
	

	71
	Строительство объездной дороги в пос. Дачный
	г.о.г. Дзержинск
	Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области, АО "Тандер"
	ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области", МП "Развитие градостроитель-ной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"
	84.11.35 Деятельность органов местного самоуправле-ния сельских поселений
	ОМСУ
	2025
	всего
	223,854
	0,000
	89,311
	6,722
	127,821
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	223,854
	
	89,311
	6,722
	127,821
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	Ликвидация колейности на участке автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0027) Дзержинск-а/д Обход г.Н.Новгорода км 6+390 - км 11+518 - км 15+518 в городе областного значения Дзержинск Нижегородс-кой области
	г.о.г. Дзержинск
	ГКУ НО "ГУАД"
	ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
	52.21.22 Деятельность по эксплуатации автомобиль-ных дорог и автомагистра-лей
	среднее
	2025
	всего
	68,255
	0,000
	68,255
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	68,255
	
	68,255
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	Ремонт автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4908) Дзержинск - завод "Пластик" км 0+000_8+835 в городе областного значения Дзержинск Нижегородс-кой области
	г.о.г. Дзержинск
	ГКУ НО "ГУАД"
	ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
	52.21.22 Деятельность по эксплуатации автомобиль-ных дорог и автомагистра-лей
	среднее
	2025
	всего
	227,983
	0,000
	227,983
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	227,983
	
	227,983
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	Ликвидация колейности на участке автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0026) Дзержинск-Володарск-Ильино-а/д М-7 "Волга" (проспект Ленина-проспект Циолковского)
	г.о.г. Дзержинск
	Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
	ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
	52.21.22 Деятельность по эксплуатации автомобиль-ных дорог и автомагистра-лей
	среднее
	2025
	всего
	21,187
	0,000
	21,187
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	21,187
	
	21,187
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4903) Подъезд к п.Доскино от а/д Обход г.Н.Новгорода км 0+000- км 0+944 в городском округе город Дзержинск Нижегородс-кой области
	г.о.г. Дзержинск
	Министерство транспорта Российской Федерации, ГКУ НО "ГУАД"
	НП "Инфраструктура для жизни", ГП РФ "Развитие транспортной системы", ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
	52.21.22 Деятельность по эксплуатации автомобиль-ных дорог и автомагистра-лей
	среднее
	2026
	всего
	29,999
	21,024
	8,975
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	29,999
	21,024
	8,975
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	Строительство автодороги к Шуховской башне
	г.о.г. Дзержинск
	Администрация городского округа город Дзержинск
	МП "Развитие градостроитель-ной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"
	84.11.21 Деятельность органов государствен-ной власти субъектов РФ (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представите-льств исполнитель-ных органов государствен-ной власти субъектов РФ при Президенте РФ / 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
	ОМСУ
	2025-2028
	всего
	9,998
	0,000
	0,000
	9,998
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	5,694
	
	
	5,694
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	4,304
	
	
	4,304
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу F "СТРОИТЕЛЬСТВО"
	всего
	7930,276
	21,024
	415,711
	16,720
	7476,821
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2025
	546,973
	0,000
	406,736
	12,416
	127,821
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2026
	2162,999
	21,024
	8,975
	0,000
	2133,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2027
	1933,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1933,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2028
	1687,304
	0,000
	0,000
	4,304
	1683,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2029
	1600,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1600,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	Раздел G "ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ"

	77
	Строительство здания склада для хранения готовой продукции *
	г.о.г. Дзержинск
	ООО НПФ "Техмаш ижиниринг"
	-
	46.73.4 Торговля оптовая лакокрасочны-ми материалами
	малое
	2025
	всего
	0,657
	0,000
	0,000
	0,000
	0,657
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,657
	
	
	
	0,657
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	Строительство комплекса по производству полуприцепов и автокомплек-тующих**
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Интерс-автосервис"
	-
	45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорт-ных средств
	микро
	2026-2028
	всего
	150,000
	0,000
	0,000
	0,000
	150,000
	0,000
	0,000
	0,000
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	50,000
	
	
	
	50,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	50,000
	
	
	
	50,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	50,000
	
	
	
	50,000
	
	
	
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	Строительство производственно-складского комплекса по изготовлению безалкоголь-ных напитков и питьевой воды
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Смайл"                                           (ООО "ПИРУШКА-2")
	-
	11.07 Производство безалкоголь-ных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды
	микро
	2025-2029
	всего
	520,846
	0,000
	0,000
	0,000
	520,846
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,846
	
	
	
	0,846
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	10,000
	
	
	
	10,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	10,000
	
	
	
	10,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	150,000
	
	
	
	150,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	350,000
	
	
	
	350,000
	
	
	
	

	80
	Импортозаме-щающее производство промежуточ-ных реле
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Дельта-КИП"
	-
	26.11 Производство элементов электронной аппаратуры
	малое
	2026-2029
	всего
	301,868
	0,000
	0,000
	0,000
	301,868
	83,906
	0,000
	0,000
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	27,800
	
	
	
	27,800
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	12,200
	
	
	
	12,200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	130,934
	
	
	
	130,934
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	130,934
	
	
	
	130,934
	83,906
	
	
	10

	81
	Строительство спортивного клуба**
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Зодиак-Д"
	-
	47.11 Торговля розничная преимущест-венно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализи-рованных магазинах
	микро
	2025-2027
	всего
	40,000
	0,000
	0,000
	0,000
	40,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	10,000
	
	
	
	10,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	17,800
	
	
	
	17,800
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	12,200
	
	
	
	12,200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	Строительство комплекса сжижения природного газа
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "СПГ ИнвестПроект"
	-
	46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромыш-ленного и специального назначения
	микро
	2025-2029
	всего
	4000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	5,200
	
	
	
	5,200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	994,800
	
	
	
	994,800
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	1000,000
	
	
	
	1000,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	1000,000
	
	
	
	1000,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	1000,000
	
	
	
	1000,000
	
	
	
	50

	Итого по разделу G "ТОРГОВЛЯОПТОВАЯ ИРОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ"
	всего
	5013,371
	0,000
	0,000
	0,000
	5013,371
	83,906
	0,000
	0,000
	111

	
	2025
	16,703
	0,000
	0,000
	0,000
	16,703
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2026
	1100,400
	0,000
	0,000
	0,000
	1100,400
	0,000
	0,000
	0,000
	1

	
	2027
	1084,400
	0,000
	0,000
	0,000
	1084,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2028
	1330,934
	0,000
	0,000
	0,000
	1330,934
	0,000
	0,000
	0,000
	50

	
	2029
	1480,934
	0,000
	0,000
	0,000
	1480,934
	83,906
	0,000
	0,000
	60

	Раздел Н "ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ"

	83
	Строительство распредели-тельных центров **
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Альянс-НН"
	-
	52.1 Деятельность по складирова-нию и хранению
	микро
	2025-2027
	всего
	3707,699
	0,000
	0,000
	0,000
	3707,699
	0,000
	0,000
	0,000
	1016

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	771,120
	
	
	
	771,120
	
	
	
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	2818,896
	
	
	
	2818,896
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	117,683
	
	
	
	117,683
	
	
	
	1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Итого по разделу Н "ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ"
	всего
	3707,699
	0,000
	0,000
	0,000
	3707,699
	0,000
	0,000
	0,000
	1016

	
	2025
	771,120
	0,000
	0,000
	0,000
	771,120
	0,000
	0,000
	0,000
	16

	
	2026
	2818,896
	0,000
	0,000
	0,000
	2818,896
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2027
	117,683
	0,000
	0,000
	0,000
	117,683
	0,000
	0,000
	0,000
	1000

	
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	Раздел L "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ"

	84
	Строительство административно-бытового корпуса
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Логистик-Сервис"
	-
	68.20.2 
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
	микро
	2025-2027
	всего
	312,548
	0,000
	0,000
	0,000
	312,548
	2728,058
	0,000
	3,819
	58

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	40,768
	
	
	
	40,768
	36,949
	
	3,819
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	36,949
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	271,780
	
	
	
	271,780
	884,720
	
	
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	884,720
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	884,720
	
	
	

	85
	Строительство производственно-складского  комплекса текстильных материалов
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Статус"
	-
	68.20.2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
	микро
	2025-2029
	всего
	1015,289
	0,000
	0,000
	0,000
	1015,289
	0,000
	0,000
	0,000
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	115,289
	
	
	
	115,289
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	200,000
	
	
	
	200,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	250,000
	
	
	
	250,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	250,000
	
	
	
	250,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	200,000
	
	
	
	200,000
	
	
	
	50

	Итого по разделу L "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ"
	всего
	1327,837
	0,000
	0,000
	0,000
	1327,837
	2728,058
	0,000
	3,819
	108

	
	2025
	156,057
	0,000
	0,000
	0,000
	156,057
	36,949
	0,000
	3,819
	18

	
	2026
	200,000
	0,000
	0,000
	0,000
	200,000
	36,949
	0,000
	0,000
	0

	
	2027
	521,780
	0,000
	0,000
	0,000
	521,780
	884,720
	0,000
	0,000
	40

	
	2028
	250,000
	0,000
	0,000
	0,000
	250,000
	884,720
	0,000
	0,000
	0

	
	2029
	200,000
	0,000
	0,000
	0,000
	200,000
	884,720
	0,000
	0,000
	50

	Раздел М "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ"

	86
	Создание Технопарка Н2О
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "Технопарк Н2О"/ АО "Корпорация развития Нижегородской области"
	-
	41.2 Строительство жилых и нежилых зданий
	среднее
	2025-2026
	всего
	520,640
	0,000
	0,000
	0,000
	520,640
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	221,010
	
	
	
	221,010
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	299,630
	
	
	
	299,630
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	Разработка и внедрение перспективных технологий промышленно-го производства импортозаме-щающих катализаторов риформинга, изомеризации и гадропроцес-сов с высоким экспортным потенциалом
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "НПП Нефтехим"
	-
	72.19 
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
	крупное
	2025-2026
	всего
	1511,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1511,000
	12917,000
	0,000
	60,000
	108

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	946,300
	
	
	
	946,300
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	564,700
	
	
	
	564,700
	650,000
	
	15,000
	108

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	 
	 
	3633,000
	 
	15,000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	 
	 
	4317,000
	 
	15,000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	 
	 
	4317,000
	 
	15,000
	 

	Итого по разделу М "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ"
	всего
	2031,640
	0,000
	0,000
	0,000
	2031,640
	12917,000
	0,000
	60,000
	108

	
	2025
	1167,310
	0,000
	0,000
	0,000
	1167,310
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2026
	864,330
	0,000
	0,000
	0,000
	864,330
	650,000
	0,000
	15,000
	108

	
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3633,000
	0,000
	15,000
	0

	
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4317,000
	0,000
	15,000
	0

	
	2029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4317,000
	0,000
	15,000
	0

	Раздел О "ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"

	88
	Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	г.о.г. Дзержинск
	Министерство строительства Нижегородской области / администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
	РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 гг", МП "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем"
	84.11.21 Деятельность органов государствен-ной власти субъектов РФ (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представи-тельств исполнитель-ных органов государствен-ной власти субъектов РФ при Президенте РФ / 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
	ОИВ, ОМСУ
	2025-2028
	всего
	894,183
	0,000
	839,891
	54,292
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	334,063
	
	307,067
	26,996
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	315,692
	
	300,618
	15,074
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	122,214
	
	116,103
	6,111
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	122,214
	
	116,103
	6,111
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	Строительство инженерной инфраструкту-ры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова 
(2-ая очередь)
	г.о.г. Дзержинск
	Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
	МП "Развитие градостроитель-ной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"
	84.11.21 Деятельность органов государствен-ной власти субъектов РФ (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнитель-ных органов государствен-ной власти субъектов РФ при Президенте РФ / 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
	ОМСУ
	2027-2028
	всего
	17,789
	0,000
	0,000
	17,789
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	9,132
	
	
	9,132
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	8,657
	
	
	8,657
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	Строительство инженерной инфраструкту-ры территории малоэтажного жилищного строительства пос. Пыра, квартал "Южный"
	г.о.г. Дзержинск
	Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
	МП "Развитие градостроитель-ной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"
	84.11.21 Деятельность органов государствен-ной власти субъектов РФ (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнитель-ных органов государствен-ной власти субъектов РФ при Президенте РФ / 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
	ОМСУ
	2025-2028
	всего
	40,862
	0,000
	0,000
	40,862
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	1,077
	
	
	1,077
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	12,850
	
	
	12,850
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	26,935
	
	
	26,935
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	Строительство дорожной инфраструкту-ры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова
 (1, 2-ая очередь)
	г.о.г. Дзержинск
	Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
	МП "Развитие градостроитель-ной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"
	84.11.35 Деятельность органов местного самоуправле-ния сельских поселений
	ОМСУ
	2028
	всего
	10,817
	0,000
	0,000
	10,817
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	10,817
	
	
	10,817
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	Строительство дорожной инфраструкту-ры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал "Южный"
	г.о.г. Дзержинск
	Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
	МП "Развитие градостроитель-ной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"
	84.11.21 Деятельность органов государствен-ной власти субъектов РФ (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнитель-ных органов государствен-ной власти субъектов РФ при Президенте РФ / 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
	ОИВ, ОМСУ
	2028
	всего
	10,269
	0,000
	0,000
	10,269
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	10,269
	
	
	10,269
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гавриловка
	г.о.г. Дзержинск
	Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
	МП "Развитие градостроитель-ной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"
	84.11.21 Деятельность органов государствен-ной власти субъектов РФ (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнитель-ных органов государствен-ной власти субъектов РФ при Президенте РФ / 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
	ОИВ, ОМСУ
	2026
	всего
	0,490
	0,000
	0,000
	0,490
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,490
	
	
	0,490
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	Строительство автомобильной дороги от ул. Самохвалова до пр. Ленинского Комсомола, до ул. Комбрига Патоличева, до пр. Циолковского
	г.о.г. Дзержинск
	Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
	МП "Развитие градостроитель-ной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"
	84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
	ОМСУ
	2025-2028
	всего
	56,385
	0,000
	0,000
	56,385
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	4,970
	
	
	4,970
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	41,675
	
	
	41,675
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	4,870
	
	
	4,870
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	4,870
	
	
	4,870
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструкту-ры, промышленно-производственных зданий и сооружений особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Кулибин"
	г.о.г. Дзержинск
	АО "Корпорация развития Нижегородской области"
	Инфраструктур-ные бюджетные кредиты, банковские кредиты
	84.11.21 Деятельность органов государствен-ной власти субъектов РФ (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнитель-ных органов государствен-ной власти субъектов РФ при Президенте РФ
	ОИВ
	2025-2026
	всего
	7300,670
	0,000
	2196,980
	0,000
	5103,690
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	2961,200
	
	1154,700
	
	1806,500
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	4339,470
	
	1042,280
	
	3297,190
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобиль-ных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе
	г.о.г. Дзержинск
	Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация городского округа город Дзержинск
	ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области", МП "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"
	84.11.21 Деятельность органов государствен-ной власти субъектов РФ (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнитель-ных органов государствен-ной власти субъектов РФ при Президенте РФ  / 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
	ОИВ, ОМСУ
	2025-2028
	всего
	1751,105
	0,000
	482,391
	1268,714
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	651,226
	
	207,677
	443,549
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	386,533
	
	94,714
	291,819
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	346,364
	
	80,000
	266,364
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	366,982
	
	100,000
	266,982
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	Комплексное благоустройст-во муниципаль-ных территорий общего пользования
	г.о.г. Дзержинск
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
	ГПРФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", ГП "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области", МП "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск"
	84.11.21 Деятельность органов государствен-ной власти субъектов РФ (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнитель-ных органов государствен-ной власти субъектов РФ при Президенте РФ  / 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
	ФОИВ, ОИВ, ОМСУ
	2025-2028
	всего
	781,707
	304,654
	174,035
	303,018
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	369,230
	48,795
	57,414
	263,021
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	291,592
	155,240
	108,459
	27,893
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	60,015
	50,233
	3,781
	6,001
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	60,870
	50,386
	4,381
	6,103
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	Благоустройст-во дворовых территорий многоквартир-ных домов
	г.о.г. Дзержинск
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
	ГП "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы",  МП "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск"
	84.11.21 Деятельность органов государствен-ной власти субъектов РФ (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнитель-ных органов государствен-ной власти субъектов РФ при Президенте РФ  / 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
	ОИВ, ОМСУ
	2025-2028
	всего
	165,277
	0,000
	33,993
	131,284
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	68,861
	
	33,993
	34,868
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	18,644
	
	
	18,644
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	38,886
	
	
	38,886
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	38,886
	
	
	38,886
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	Строительство многоквартир-ного жилого дома по адресу ул. Грибоедова, 36
	г.о.г. Дзержинск
	Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
	МП "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем"
	84.11.21 Деятельность органов государствен-ной власти субъектов РФ (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнитель-ных органов государствен-ной власти субъектов РФ при Президенте РФ  / 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
	ОИВ, ОМСУ
	2025-2026
	всего
	20,378
	0,000
	0,000
	20,378
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	16,528
	
	
	16,528
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	3,850
	
	
	3,850
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	Строительство дублера пр. Циолковского (расширение автомобильной дороги по бул. Правды)
	г.о.г. Дзержинск
	Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
	МП "Развитие градостроитель-ной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"
	84.11.35 Деятельность органов местного самоуправле-ния сельских поселений
	ОМСУ
	2026-2027
	всего
	45,583
	0,000
	0,000
	45,583
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	9,677
	
	
	9,677
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	35,906
	
	
	35,906
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101
	Капитальный ремонт кровли и фасада здания МБУК "ДКХ"
	г.о.г. Дзержинск
	Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
	МП "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"
	84.11.35 Деятельность органов местного самоуправле-ния сельских поселений
	ОМСУ
	2025
	всего
	17,452
	0,000
	0,000
	17,452
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	17,452
	
	
	17,452
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	Строительство нового кладбища в 
г. Дзержинске
	г.о.г. Дзержинск
	Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
	МП "Развитие градостроитель-ной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"
	84.11.35 Деятельность органов местного самоуправле-ния сельских поселений
	ОМСУ
	2026-2028
	всего
	64,283
	0,000
	0,000
	64,283
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	16,449
	
	
	16,449
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	16,449
	
	
	16,449
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	31,385
	
	
	31,385
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	Выполнение тампонажных работ канализацион-ного коллектора, кадастровый номер: 52:21:0000000:9698
	г.о.г. Дзержинск
	Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
	МП "Развитие градостроитель-ной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"
	84.11.35 Деятельность органов местного самоуправле-ния сельских поселений
	ОМСУ
	2026
	всего
	0,702
	0,000
	0,000
	0,702
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,702
	
	
	0,702
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартир-ных домов
	г.о.г. Дзержинск
	Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
	МП "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территорий городского округа город Дзержинск"
	84.11.35 Деятельность органов местного самоуправле-ния сельских поселений
	ОМСУ
	2026-2028
	всего
	98,054
	0,000
	0,000
	98,054
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	45,317
	
	
	45,317
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	25,853
	
	
	25,853
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	26,884
	
	
	26,884
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу О "ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"
	всего
	11276,006
	304,654
	3727,290
	2140,372
	5103,690
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2025
	4424,607
	48,795
	1760,851
	808,461
	1806,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2026
	5470,091
	155,240
	1546,071
	471,590
	3297,190
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2027
	672,539
	50,233
	199,884
	422,422
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2028
	708,769
	50,386
	220,484
	437,899
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	Раздел P "ОБРАЗОВАНИЕ"

	105
	Строительство корпуса начальной школы МБОУ "Средняя школа № 20"
	г.о.г. Дзержинск
	Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
	МП "Развитие градостроитель-ной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"
	84.11.35 Деятельность органов местного самоуправле-ния сельских поселений
	ОМСУ
	2027-2028
	всего
	90,299
	0,000
	0,000
	90,299
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	18,417
	
	
	18,417
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	71,882
	
	
	71,882
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	Строительство детского сада в поселке Пыра городского округа город Дзержинск
	г.о.г. Дзержинск
	Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
	МП "Развитие градостроитель-ной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"
	84.11.35 Деятельность органов местного самоуправле-ния сельских поселений
	ОМСУ
	2025
	всего
	0,160
	0,000
	0,000
	0,160
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,160
	
	
	0,160
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	Строительство общеобразова-тельной школы № 10 на 1100 мест (ул.Клюквина)
	г.о.г. Дзержинск
	АО "Корпорация развития Нижегородской области"
	Концессионное соглашение
	41.2 Строительство жилых и нежилых зданий
	среднее
	2025
	всего
	1039,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1039,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	1039,000
	
	
	
	1039,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу P "ОБРАЗОВАНИЕ"
	всего
	1129,459
	0,000
	0,000
	90,459
	1039,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2025
	1039,160
	0,000
	0,000
	0,160
	1039,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2026
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2027
	18,417
	0,000
	0,000
	18,417
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2028
	71,882
	0,000
	0,000
	71,882
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	Раздел Q "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ"

	108
	ОВОП в п.Бабушкино
	г.о.г. Дзержинск
	Министерство здравоохране-ния Нижегородской области
	ГП "Развитие здравоохранения Нижегородской области"
	84.11.21 Деятельность органов государствен-ной власти субъектов РФ (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнитель-ных органов государствен-ной власти субъектов РФ при Президенте РФ
	ОИВ
	2025-2026
	всего
	2,394
	0,000
	2,394
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	1,916
	
	1,916
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,478
	
	0,478
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	Строительство противопожар-ного резервуара с устройством второго ввода в здание ГБУ ОСРЦИ "Пушкино" г. Дзержинск
	г.о.г. Дзержинск
	ГБУ "Областной специализированный санаторно-реабилитационный центр "Пушкино" для инвалидов с паталогией органов дыхания"
	ГП "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
	87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
	среднее
	2025
	всего
	0,454
	0,000
	0,454
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,454
	 
	0,454
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу Q "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ"
	всего
	2,848
	0,000
	2,848
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2025
	2,370
	0,000
	2,370
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2026
	0,478
	0,000
	0,478
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	Раздел R "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ"

	110
	Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют"
	г.о.г. Дзержинск
	Министерство спорта Нижегородской области, администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
	ГП "Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области", МП "Развитие градостроитель-ной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"
	84.11.21 Деятельность органов государствен-ной власти субъектов РФ (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнитель-ных органов государствен-ной власти субъектов РФ при Президенте РФ  / 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
	ОИВ, ОМСУ
	2025-2027
	всего
	283,793
	0,000
	5,358
	278,435
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	7,933
	
	5,358
	2,575
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	124,161
	
	
	124,161
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	151,699
	
	
	151,699
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	Строительство регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородс-кой области
	г.о.г. Дзержинск
	Министерство спорта Нижегородской области / ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"
	ГП "Развитие физической культуры и спорта"
	84.11.21 Деятельность органов государствен-ной власти субъектов РФ (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнитель-ных органов государствен-ной власти субъектов РФ при Президенте РФ
	ОИВ
	2025-2026
	всего
	37,561
	0,000
	37,561
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	36,136
	
	36,136
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	1,425
	
	1,425
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	Строительство универсально-го спортивного зала **
	г.о.г. Дзержинск
	ООО "ТриО"
	-
	93.12 Деятельность спортивных клубов
	малое
	2025-2027
	всего
	43,891
	0,000
	0,000
	0,000
	43,891
	0,000
	0,000
	0,000
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	13,000
	
	
	
	13,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	17,000
	
	
	
	17,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	13,891
	
	
	
	13,891
	
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	Капитальный ремонт здания МБУК "Дзержинский театр кукол"
	г.о.г. Дзержинск
	Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
	МП "Развитие культуры в городского округа город Дзержинск"
	84.11.21 Деятельность органов государствен-ной власти субъектов РФ (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнитель-ных органов государствен-ной власти субъектов РФ при Президенте РФ  / 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
	ОИВ, ОМСУ
	2025
	всего
	61,660
	34,402
	1,877
	25,381
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	16,258
	14,402
	0,600
	1,256
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	45,402
	20,000
	1,277
	24,125
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	114
	Строительство дома культуры в поселке Пыра городского округа город Дзержинск
	г.о.г. Дзержинск
	Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
	МП "Развитие градостроитель-ной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"
	84.11.35 Деятельность органов местного самоуправле-ния сельских поселений
	ОМСУ
	2025
	всего
	0,996
	0,000
	0,000
	0,996
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,996
	
	
	0,996
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	Строительство физкультурно-оздоровитель-ного комплекса "Созвездие"
	г.о.г. Дзержинск
	Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
	МП "Развитие градостроитель-ной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"
	84.11.35 Деятельность органов местного самоуправле-ния сельских поселений
	ОМСУ
	2027-2028
	всего
	53,628
	0,000
	0,000
	53,628
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	17,193
	
	
	17,193
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	36,435
	
	
	36,435
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	Строительство лыжно-биатлонного комплекса "Магнитная стрелка"
	г.о.г. Дзержинск
	Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
	МП "Развитие градостроитель-ной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"
	84.11.35 Деятельность органов местного самоуправле-ния сельских поселений
	ОМСУ
	2027-2028
	всего
	32,937
	0,000
	0,000
	32,937
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	10,387
	
	
	10,387
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	22,550
	
	
	22,550
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	Реконструкция стадиона "Химик"
	г.о.г. Дзержинск
	Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
	МП "Развитие градостроитель-ной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"
	84.11.35 Деятельность органов местного самоуправле-ния сельских поселений
	ОМСУ
	2027-2028
	всего
	38,776
	0,000
	0,000
	38,776
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	11,633
	
	
	11,633
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	27,143
	
	
	27,143
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу R "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ"
	всего
	553,242
	34,402
	44,796
	430,153
	43,891
	0,000
	0,000
	0,000
	5

	
	2025
	74,323
	14,402
	42,094
	4,827
	13,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2026
	187,988
	20,000
	2,702
	148,286
	17,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2027
	204,803
	0,000
	0,000
	190,912
	13,891
	0,000
	0,000
	0,000
	5

	
	2028
	86,128
	0,000
	0,000
	86,128
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	Итого по проектам инвестиционного плана
	всего
	203542,704
	360,080
	4645,648
	2677,704
	195859,272
	444477,908
	12562,760
	12670,579
	6664

	
	2025
	36382,547
	63,197
	2667,054
	825,864
	32826,432
	42131,529
	2486,360
	2273,319
	503

	
	2026
	37886,662
	196,264
	1558,226
	619,876
	35512,296
	60879,129
	2519,100
	2452,790
	898

	
	2027
	41334,374
	50,233
	199,969
	631,751
	40452,506
	84808,007
	2519,100
	2547,910
	2110

	
	2028
	40611,172
	50,386
	220,484
	600,213
	39740,089
	119216,086
	2519,100
	2646,840
	1051

	
	2029
	47327,949
	0,000
	0,000
	0,000
	47327,949
	137443,157
	2519,100
	2749,720
	2102

	Текущая инвестиционная деятельность
	всего
	98501,882
	0,000
	0,000
	0,000
	98501,882
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2025
	18058,011
	
	
	
	18058,011
	
	
	
	

	
	2026
	16783,097
	
	
	
	16783,097
	
	
	
	

	
	2027
	13592,359
	
	
	
	13592,359
	
	
	
	

	
	2028
	18520,829
	
	
	
	18520,829
	
	
	
	

	
	2029
	31547,586
	
	
	
	31547,586
	
	
	
	

	Всего по инвестиционному плану
(проекты инвестиционного плана + текущая инвестиционная деятельность)
	всего
	302044,586
	360,080
	4645,648
	2677,704
	294361,154
	444477,908
	12562,760
	12670,579
	6664

	
	2025
	54440,558
	63,197
	2667,054
	825,864
	50884,443
	42131,529
	2486,360
	2273,319
	503

	
	2026
	54669,759
	196,264
	1558,226
	619,876
	52295,393
	60879,129
	2519,100
	2452,790
	898

	
	2027
	54926,733
	50,233
	199,884
	631,751
	54044,865
	84808,007
	2519,100
	2547,910
	2110

	
	2028
	59132,001
	50,386
	220,484
	600,213
	58260,918
	119216,086
	2519,100
	2646,840
	1051

	
	2029
	78875,535
	0,000
	0,000
	0,000
	78875,535
	137443,157
	2519,100
	2749,720
	2102

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*  невозможно выделить из общей отгрузки предприятия

	** предприятия затрудняются спрогнозировать, в связи с нестабильной ситуацией в мировой экономике







image1.png




