Приложение

к постановлению администрации

города Дзержинска

от __________ № ____

Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы

«Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

| Заказчик-координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Дергунов Д.Е. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ) |
| Соисполнители муниципальной программы | Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ) |
| Цель муниципальной программы | Создание комфортных условий проживания населения городского округа город Дзержинск, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории городского округа, развития дорожного хозяйства и улучшения транспортного обслуживания. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню. 2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа. 3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения. 2.Благоустройство территории городского округа. 3.Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022-2027 годы. Программа реализуется в один этап |
| Объемы финансирования муниципальной программы |  | Год реализации | Объем бюджетных ассигнований, руб. |
|  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего |
|  | Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» | 2022 | 234 418 468.20 | 120 356 600,00 |  |  | 354 775 068.20 |
|  |  | 2023 | 232 384 268.20 | 54 584 100,00 |  |  | 286 969 368.20 |
|  |  | 2024 | 232 343 844,52 |  |  |  | 232 343 844,52 |
|  |  | 2025 | 232 343 844,52 |  |  |  | 232 343 844,52 |
|  |  | 2026 | 228 392 597,36 |  |  |  | 228 392 597,36 |
|  |  | 2027 | 220 685 845,12 |  |  |  | 220 685 845,12 |
|  |  | Всего | 1 380 568 867,92 | 174 941 700,00 |  |  | 1 555 510 567,92 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» | 2022 | 128 081 702,43 | 23 653 000,00 |  | 10 867 148,70 | 162 601 851,13 |
|  |  | 2023 | 122 842 702,43 | 2 697 000,00 |  | 11 301 834,65 | 136 841 537,08 |
|  |  | 2024 | 122 842 702,43 | 0,00 |  | 11 301 834,65 | 134 144 537,08 |
|  |  | 2025 | 122 842 702,43 | 0,00 |  | 11 301 834,65 | 134 144 537,08 |
|  |  | 2026 | 122 842 702,43 | 0,00 |  | 11 301 834,65 | 134 144 537,08 |
|  |  | 2027 | 122 842 702,43 | 0,00 |  | 11 301 834,65 | 134 144 537,08 |
|  |  | Всего | 742 295 214,58 | 26 350 000,00 |  | 67 376 321,95 | 836 021 536,53 |
|  | Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования» | 2022 | 57 613 848,50 | 87 600000,00 |  |  | 145 213 848,50 |
|  |  | 2023 | 57 613 848,50 | 87 600000,00 |  |  | 145 213 848,50 |
|  |  | 2024 | 71 086 759,16 | 43 800000,00 |  |  | 114 886 759,16 |
|  |  | 2025 | 70 591 436,48 |  |  |  | 70 591 436,48 |
|  |  | 2026 | 68 281 030,40 |  |  |  | 68 281 030,40 |
|  |  | 2027 | 61 362 218,24 |  |  |  | 61 362 218,24 |
|  |  | Всего | 386 549 141,28 | 219 000 000,00 |  |  | 605 549 141,28 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2022 | 420 114 019,13 | 231 609 600,00 | 0,00 | 10 867 148,70 | 662 590 767,83 |
|  |  | 2023 | 412 840 819,13 | 144 882 100,00 | 0,00 | 11 301 834,65 | 569 024 753,78 |
|  |  | 2024 | 426 273 306,11 | 43800 000,00 | 0,00 | 11 301 834,65 | 481 375 140,76 |
|  |  | 2025 | 425 777 983,43 | 0,00 | 0,00 | 11 301 834,65 | 437 079 818,08 |
|  |  | 2026 | 419 516 330,19 | 0,00 | 0,00 | 11 301 834,65 | 430 818 164,84 |
|  |  | 2027 | 404 890 765,79 | 0,00 | 0,00 | 11 301 834,65 | 416 192 600,44 |
|  |  | Всего | 2 509 413 223,78 | 420 291 700,00 | 0,00 | 67 376 321,95 | 2 997 081 245,73 |
| Индикаторы достижения цели | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 9,6%. 2.Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города - 90,6 %. 3.Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа –21,3%. 4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа - 0 %. 5. Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) - 91,5%. |
| Конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью 215,1 тыс. кв.м (на момент окончания программы). 2. Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до 179,0 км. 3. Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до 1 408,0 тыс.кв. м. 4. Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом – 8 000,0 тыс.чел. (ежегодно). |

2.Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

На 1 января 2021 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа составила  361,263 км, в том числе: местного значения 219,527 км, регионального или межмуниципального значения 111,456 км, федерального значения 30,28 км. По территории городского округа проходит 369 автомобильных дорог общего пользования, в том числе: 353 автомобильные дороги общего пользования местного значения, 15 автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 1 автомобильная дорога общего пользования федерального значения.

На 1 января 2021 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составила  347,668 км, в том числе: местного значения 205,932 км, регионального и межмуниципального значения 111,456 км, федерального значения 30,28 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составляет 96,23% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 93,8% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Аналогичный показатель для автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также для автомобильных дорог общего пользования федерального значения составляет 100,0%.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по сельским территориям городского округа, составляет 100,013 км, из них с твердым покрытием – 86,3 км или 86,3%.

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 227 остановок общественного транспорта, 6 автозаправочных станций, в том числе: 1 многотопливная заправочная станций, 1 автомобильная  газозаправочная станция. Регулирование дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения осуществляется 80 светофорными объектами и дорожными знаками в количестве 4644 шт. Искусственные дорожные неровности, обеспечивающие безопасность дорожного движения, сконцентрированы вблизи социальных учреждений города. Дороги города обустроены ливневой канализацией протяженностью 13,6 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, не отвечающих нормативным требованиям, составила на 1 января 2021 года 21,04 км или 9,6% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Планируется, что доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не превысит  9,6% в период до 2027 года.

В Дзержинске ежегодно обеспечивается обновление светофорных объектов, появляется все больше светодиодных светофоров, в том числе с табло обратного отсчета времени. В целях совершенствования организации движения транспорта и пешеходов запланировано выполнение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий: устройство средств организации и регулирования дорожного движения (установка светофорных объектов, дорожных знаков, пешеходных ограждений, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных дорожных неровностей), улучшение освещенности дорог и пешеходных переходов.

Для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и улицам города в ночное время необходим комплекс мер по улучшению освещенности дорожной сети города. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности и развитости города, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузовых и пассажирских перевозок.

Важное место в формировании городской среды занимают зеленые насаждения. Увеличение количества зеленых насаждений является одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека, улучшает архитектурно-художественный облик города, повышает качество городской среды. Из-за загазованности, морозов, механических повреждений, вытаптывания газонов, отрицательного воздействия противогололедных материалов в местах примыкания проезжей части дорог к газонам ежегодно погибает часть деревьев, кустарников и газонов. Значительная часть зеленых насаждений городского округа достигла стадии естественного старения. Для устранения этих изменений необходимо постоянное омоложение и замена зеленых насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников.

Сеть пассажирского транспорта городского округа  обслуживается троллейбусными и автобусными маршрутами. Для перевозок пассажиров на межмуниципальных и пригородных маршрутах используется автомобильный транспорт. Для перевозок в черте города используется автомобильный транспорт (в том числе транспорт общего пользования – автобусы) и городской наземный электрический транспорт (троллейбусы), созданы маршруты троллейбусного и автобусного движения.

Общая протяженность городской маршрутной сети составляет 516,6 км, в том числе: троллейбусных маршрутов – 43,5 км, муниципальных автобусных маршрутов - 473,1 км. Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 26 автобусных и 3 троллейбусных маршрутов регулярных перевозок. Из 26 автобусных маршрутов 21 обслуживается в социальном режиме, 5 в режиме маршрутного такси.

На территории городского округа перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярного сообщения осуществляют перевозчики различных форм собственности: 1 муниципальное унитарное предприятие («МУП «Экспресс»), 3 общества с ограниченной ответственностью (ООО «Транслайн плюс», ООО «Тройка», ООО «Континент»), 2 индивидуальных предпринимателя (ИП Лазарев С.Ю., ИП Сафин Х.М.).

За 2018 год указанными транспортными предприятиями было перевезено 21 621,7 тыс. человек, в том числе: 10 289,8 тыс. человек – муниципальным транспортом (автобусами и троллейбусами МУП «Экспресс»), 11 331,9 тыс. человек – частным транспортом. За 2020 год пассажирооборот составил 17 250,0 тыс.человек.

Инвентарный парк подвижного состава насчитывает 215 ед. техники, из них автобусов - 169 ед., троллейбусов – 46 ед. Автобусный парк представлен автобусами большого, среднего и малого класса.

Муниципальным предприятием пассажирского транспорта обслуживается 3 троллейбусных и 14 автобусных маршрутов (9 городских и 5 пригородных).

Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт.

С конца 2020 года по февраль 2021 года администрация города Дзержинска  получила на безвозмездной основе от правительства Москвы 40 не новых, но качественных троллейбусов (низкопольные – «Доступная среда»).

Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта. Объем перевозок троллейбусами по годам:

2017 год                           -     9 097,5 тыс. пассажиров

2018 год                           -     8 016,0 тыс. пассажиров

2019 год                           -     7 490,8 тыс.пассажиров

2020 год                           -     5 592,0 тыс. пассажиров

2021 - 2027 годы (план) - не менее 8 000,0 тыс. пассажиров в год.

Ожидаемый ежегодный объем перевозок троллейбусами в период с 2021 по 2027 год составит по 8 000 тыс. пассажиров.

Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в городе Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходимым условием социальной стабильности и улучшения экологической ситуации в городе.

Постановлением администрации города от 02.04.2019 № 1195 утвержден документ планирования регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск, устанавливающий перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Перевозка пассажиров городским электрическим транспортом на регулярных троллейбусных маршрутах осуществляется по регулируемым тарифам, установленным номативным правовым актом администрации города Дзержинска.

Все автомобильные перевозки по маршрутам регулярных перевозок осуществляются по нерегулируемым  тарифам.

Программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дорожной отрасли, транспорта, озеленения, освещения, благоустройства городского округа город Дзержинск. Необходимость разработки программы определяется формированием городского бюджета на основе муниципальных программ, обеспечивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах шестилетнего периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и благоустройства территории города.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью программы является создание комфортных условий проживания населения городского округа город Дзержинск, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории городского округа, развития дорожного хозяйства и улучшения транспортного обслуживания.

Цель программы соответствует  национальным целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденным Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204, Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р, Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21.12.2018 № 889, а также Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30.01.2020 №830.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.

2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.

3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в течение 2022 – 2027 годов в один этап.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Дорожная деятельность в отношении  автомобильных дорог местного значения.

2. Благоустройство территории городского округа.

3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в таблице1.

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансирования по источникам, руб. | Участники | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники (с расшифровкой) | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» соисполнитель - ДБиДХ |
| 1.1 | Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе | 2022 | 222 720 045,12 | 120 356 600,00 |  |  | 343 076 645,12 | ДБиДХ |  |
|  |  | 2023 | 220 685 845,12 | 54 585 100,00 |  |  | 275 270 945,12 |  |  |
|  |  | 2024 | 220 685 845,12 |  |  |  | 220 685 845,12 |  |  |
|  |  | 2025 | 220 685 845,12 |  |  |  | 220 685 845,12 |  |  |
|  |  | 2026 | 220 685 845,12 |  |  |  | 220 685 845,12 |  |  |
|  |  | 2027 | 220 685 845,12 |  |  |  | 220 685 845,12 |  |  |
|  |  | Всего | 1 326 149 270,72 | 174 941 700,00 | 0,00 |  | 1 501 090 970,72 |  |  |
| 1.2 | Расходы на приобретение техники по договору лизинга | 2022 | 11 698 423,08 |  |  |  | 11 698 423,08 | ДБиДХ |  |
|  |  | 2023 | 11 698 423,08 |  |  |  | 11 698 423,08 |  |  |
|  |  | 2024 | 11 657 999,40 |  |  |  | 11 657 999,40 |  |  |
|  |  | 2025 | 11 657 999,40 |  |  |  | 11 657 999,40 |  |  |
|  |  | 2026 | 70706 752,24 |  |  |  | 70706 752,24 |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 54 419 597,20 |  |  |  | 54 419 597,20 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» | 2022 | 234 418 468.20 | 120 356 600,00 |  |  | 354 775 068.20 | х |  |
|  |  | 2023 | 232 384 268.20 | 54 584 100,00 |  |  | 286 969 368.20 |  |  |
|  |  | 2024 | 232 343 844,52 |  |  |  | 232 343 844,52 |  |  |
|  |  | 2025 | 232 343 844,52 |  |  |  | 232 343 844,52 |  |  |
|  |  | 2026 | 228 392 597,36 |  |  |  | 228 392 597,36 |  |  |
|  |  | 2027 | 220 685 845,12 |  |  |  | 220 685 845,12 |  |  |
|  |  | Всего | 1 380 568 867,92 | 174 941 700,00 |  |  | 1 555 510 567,92 |  |  |
|  | Участник 1 - ДБиДХ | 2022 | 234 418 468.20 | 120 356 600,00 |  |  | 354 775 068.20 | х |  |
|  |  | 2023 | 232 384 268.20 | 54 584 100,00 |  |  | 286 969 368.20 |  |  |
|  |  | 2024 | 232 343 844,52 |  |  |  | 232 343 844,52 |  |  |
|  |  | 2025 | 232 343 844,52 |  |  |  | 232 343 844,52 |  |  |
|  |  | 2026 | 228 392 597,36 |  |  |  | 228 392 597,36 |  |  |
|  |  | 2027 | 220 685 845,12 |  |  |  | 220 685 845,12 |  |  |
|  |  | Всего | 1 380 568 867,92 | 174 941 700,00 |  |  | 1 555 510 567,92 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ |
| 2.1 | Организация благоустройства и озеленения | 2022 | 52 124 338,71 |  |  | 10 867 148,70 | 62 991 487,41 | ДБиДХ |  |
|  |  | 2023 | 52 124 338,71 |  |  | 11 301 834,65 | 63 426 173,36 |  |  |
|  |  | 2024 | 52 124 338,71 |  |  | 11 301 834,65 | 63 426 173,36 |  |  |
|  |  | 2025 | 52 124 338,71 |  |  | 11 301 834,65 | 63 426 173,36 |  |  |
|  |  | 2026 | 52 124 338,71 |  |  | 11 301 834,65 | 63 426 173,36 |  |  |
|  |  | 2027 | 52 124 338,71 |  |  | 11 301 834,65 | 63 426 173,36 |  |  |
|  |  | Всего | 312 746 032,26 |  |  | 67 376 321,95 | 380 122 354,21 |  |  |
| 2.2 | Организация освещения улиц | 2022 | 57 334 748,92 |  |  |  | 57 334 748,92 | ДБиДХ |  |
|  |  | 2023 | 57 334 748,92 |  |  |  | 57 334 748,92 |  |  |
|  |  | 2024 | 57 334 748,92 |  |  |  | 57 334 748,92 |  |  |
|  |  | 2025 | 57 334 748,92 |  |  |  | 57 334 748,92 |  |  |
|  |  | 2026 | 57 334 748,92 |  |  |  | 57 334 748,92 |  |  |
|  |  | 2027 | 57 334 748,92 |  |  |  | 57 334 748,92 |  |  |
|  |  | Всего | 344 008 493,52 |  |  |  | 344 008 493,52 |  |  |
| 2.3 | Уборка территории и аналогичная деятельность | 2022 | 6 074 652,00 |  |  |  | 6 074 652,00 | ДБиДХ |  |
|  |  | 2023 | 6 074 652,00 |  |  |  | 6 074 652,00 |  |  |
|  |  | 2024 | 6 074 652,00 |  |  |  | 6 074 652,00 |  |  |
|  |  | 2025 | 6 074 652,00 |  |  |  | 6 074 652,00 |  |  |
|  |  | 2026 | 6 074 652,00 |  |  |  | 6 074 652,00 |  |  |
|  |  | 2027 | 6 074 652,00 |  |  |  | 6 074 652,00 |  |  |
|  |  | Всего | 36 447 912,00 |  |  |  | 36 447 912,00 |  |  |
| 2.4 | Организация общественных работ | 2022 | 1 279 254,06 |  |  |  | 1 279 254,06 | ДБиДХ |  |
|  |  | 2023 | 1 279 254,06 |  |  |  | 1 279 254,06 |  |  |
|  |  | 2024 | 1 279 254,06 |  |  |  | 1 279 254,06 |  |  |
|  |  | 2025 | 1 279 254,06 |  |  |  | 1 279 254,06 |  |  |
|  |  | 2026 | 1 279 254,06 |  |  |  | 1 279 254,06 |  |  |
|  |  | 2027 | 1 279 254,06 |  |  |  | 1 279 254,06 |  |  |
|  |  | Всего | 7 675 524,36 |  |  |  | 7 675 524,36 |  |  |
| 2.5 | Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска | 2022 | 6 029 708,74 |  |  |  | 6 029 708,74 | УМК |  |
|  |  | 2023 | 6 029 708,74 |  |  |  | 6 029 708,74 |  |  |
|  |  | 2024 | 6 029 708,74 |  |  |  | 6 029 708,74 |  |  |
|  |  | 2025 | 6 029 708,74 |  |  |  | 6 029 708,74 |  |  |
|  |  | 2026 | 6 029 708,74 |  |  |  | 6 029 708,74 |  |  |
|  |  | 2027 | 6 029 708,74 |  |  |  | 6 029 708,74 |  |  |
|  |  | Всего | 36 178 252,44 |  |  |  | 36 178 252,44 |  |  |
| 2.6 | Ликвидация свалок и объектов размещения отходов | 2022 | 5 239 000,00 | 20 956 000,00 |  |  | 26 195 000,00 | ДБиДХ |  |
|  |  | Всего | 5 239 000,00 | 20 956 000,00 |  |  | 26 195 000,00 |  |  |
| 2.7 | Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев | 2022 |  | 2 697 000,00 |  |  | 2 697 000,00 | ДБиДХ |  |
|  |  | 2023 |  | 2 697 000,00 |  |  | 2 697 000,00 |  |  |
|  |  | 2024 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2025 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2027 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего |  | 5 394 000,00 |  |  | 5 394 000,00 |  |  |
| 2.8 | Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» | 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | ДБиДХ |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.9 | Расходы на инициативное бюджетирование | 2022 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | ДБиДХ |  |
|  |  | 2023 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2027 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство территории городского округа» | 2022 | 128 081 702,43 | 23 653 000,00 |  | 10 867 148,70 | 162 601 851,13 | х |  |
|  |  | 2023 | 122 842 702,43 | 2 697 000,00 |  | 11 301 834,65 | 136 841 537,08 |  |  |
|  |  | 2024 | 122 842 702,43 | 0,00 |  | 11 301 834,65 | 134 144 537,08 |  |  |
|  |  | 2025 | 122 842 702,43 | 0,00 |  | 11 301 834,65 | 134 144 537,08 |  |  |
|  |  | 2026 | 122 842 702,43 | 0,00 |  | 11 301 834,65 | 134 144 537,08 |  |  |
|  |  | 2027 | 122 842 702,43 | 0,00 |  | 11 301 834,65 | 134 144 537,08 |  |  |
|  |  | Всего | 742 295 214,58 | 26 350 000,00 |  | 67 376 321,95 | 836 021 536,53 |  |  |
| в том числе: |
|  | Участник 1 - ДБиДХ | 2022 | 122 051 993,69 | 23 653 000,00 |  | 10 867 148,70 | 156 572 142,39 | х |  |
|  |  | 2023 | 116 812 993,69 | 2 697 000,00 |  | 11 301 834,65 | 130 811 828,34 |  |  |
|  |  | 2024 | 116 812 993,69 | 0,00 |  | 11 301 834,65 | 128 114 828,34 |  |  |
|  |  | 2025 | 116 812 993,69 | 0,00 |  | 11 301 834,65 | 128 114 828,34 |  |  |
|  |  | 2026 | 116 812 993,69 | 0,00 |  | 11 301 834,65 | 128 114 828,34 |  |  |
|  |  | 2027 | 116 812 993,69 | 0,00 |  | 11 301 834,65 | 128 114 828,34 |  |  |
|  |  | Всего | 706 116 962,14 | 26 350 000,00 |  | 67 376 321,95 | 799 843 284,09 |  |  |
|  | Участник 2 - УМК | 2022 | 6 029 708,74 |  |  |  | 6 029 708,74 | х |  |
|  |  | 2023 | 6 029 708,74 |  |  |  | 6 029 708,74 |  |  |
|  |  | 2024 | 6 029 708,74 |  |  |  | 6 029 708,74 |  |  |
|  |  | 2025 | 6 029 708,74 |  |  |  | 6 029 708,74 |  |  |
|  |  | 2026 | 6 029 708,74 |  |  |  | 6 029 708,74 |  |  |
|  |  | 2027 | 6 029 708,74 |  |  |  | 6 029 708,74 |  |  |
|  |  | Всего | 36 178 252,44 |  |  |  | 36 178 252,44 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ |
| 3.1 | Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом | 2022 | 42 866 563,52 |  |  |  | 42 866 563,52 | ДБиДХ |  |
|  |  | 2023 | 42 866 563,52 |  |  |  | 42 866 563,52 |  |  |
|  |  | 2024 | 56 729 000,00 |  |  |  | 56 729 000,00 |  |  |
|  |  | 2025 | 56 729 000,00 |  |  |  | 56 729 000,00 |  |  |
|  |  | 2026 | 56 729 000,00 |  |  |  | 56 729 000,00 |  |  |
|  |  | 2027 | 56 729 000,00 |  |  |  | 56 729 000,00 |  |  |
|  |  | Всего | 312 649 127,04 |  |  |  | 312 649 127,04 |  |  |
| 3.2 | Расходы на закупку автобусов по договорам лизинга | 2022 | 14 747 284,98 | 87 600 000,00 |  |  | 102 347 284,98 | ДБиДХ |  |
|  |  | 2023 | 14 747 284,98 | 87 600 000,00 |  |  | 102 347 284,98 |  |  |
|  |  | 2024 | 14 357 759,16 | 43 800 000,00 |  |  | 58 157 759,16 |  |  |
|  |  | 2025 | 13 862 436,48 |  |  |  | 13 862 436,48 |  |  |
|  |  | 2026 | 11 552 030,40 |  |  |  | 11 552 030,40 |  |  |
|  |  | 2027 | 4 633 218,24 |  |  |  | 4 633 218,24 |  |  |
|  |  | Всего | 73 900 014,24 | 219 000 000,00 |  |  | 292 900 014,24 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования» | 2022 | 57 613 848,50 | 87 600 000,00 |  |  | 145 213 848,50 | х |  |
|  |  | 2023 | 57 613 848,50 | 87 600 000,00 |  |  | 145 213 848,50 |  |  |
|  |  | 2024 | 71 086 759,16 | 43 800 000,00 |  |  | 114 886 759,16 |  |  |
|  |  | 2025 | 70 591 436,48 |  |  |  | 70 591 436,48 |  |  |
|  |  | 2026 | 68 281 030,40 |  |  |  | 68 281 030,40 |  |  |
|  |  | 2027 | 61 362 218,24 |  |  |  | 61 362 218,24 |  |  |
|  |  | Всего | 386 549 141,28 | 219 000 000,00 |  |  | 605 549 141,28 |  |  |
| в том числе: |
|  | Участник 1 - ДБиДХ | 2022 | 57 613 848,50 | 87 600 000,00 |  |  | 145 213 848,50 | х |  |
|  |  | 2023 | 57 613 848,50 | 87 600 000,00 |  |  | 145 213 848,50 |  |  |
|  |  | 2024 | 71 086 759,16 | 43 800 000,00 |  |  | 114 886 759,16 |  |  |
|  |  | 2025 | 70 591 436,48 |  |  |  | 70 591 436,48 |  |  |
|  |  | 2026 | 68 281 030,40 |  |  |  | 68 281 030,40 |  |  |
|  |  | 2027 | 61 362 218,24 |  |  |  | 61 362 218,24 |  |  |
|  |  | Всего | 386 549 141,28 | 219 000 000,00 |  |  | 605 549 141,28 |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» | 2022 | 420 114 019,13 | 231 609 600,00 |  | 10 867 148,70 | 662 590 767,83 | х |  |
|  |  | 2023 | 412 840 819,13 | 144 882 100,00 |  | 11 301 834,65 | 569 024 753,78 |  |  |
|  |  | 2024 | 426 273 306,11 | 43 800 000,00 |  | 11 301 834,65 | 481 375 140,76 |  |  |
|  |  | 2025 | 425 777 983,43 |  |  | 11 301 834,65 | 437 079 818,08 |  |  |
|  |  | 2026 | 419 516 330,19 |  |  | 11 301 834,65 | 430 818 164,84 |  |  |
|  |  | 2027 | 404 890 765,79 |  |  | 11 301 834,65 | 416 192 600,44 |  |  |
|  |  | Всего | 2 509 413 223,78 | 420 291 700,00 | 0,00 | 67 376 321,95 | 2 997 081 245,73 |  |  |
| в том числе: |
|  | Участник 1 - ДБиДХ | 2022 | 414 084 310,39 | 231 609 600,00 |  | 10 867 148,70 | 656 561 059,09 | х |  |
|  |  | 2023 | 406 811 110,39 | 144 882 100,00 |  | 11 301 834,65 | 562 995 045,04 |  |  |
|  |  | 2024 | 420 243 597,37 | 43 800 000,00 |  | 11 301 834,65 | 475 345 432,02 |  |  |
|  |  | 2025 | 419 748 274,69 | 0,00 |  | 11 301 834,65 | 431 050 109,34 |  |  |
|  |  | 2026 | 413 486 621,45 | 0,00 |  | 11 301 834,65 | 424 788 456,10 |  |  |
|  |  | 2027 | 398 861 057,05 | 0,00 |  | 11 301 834,65 | 410 162 891,70 |  |  |
|  |  | Всего | 2 473 234 971,34 | 420 291 700,00 |  | 67 376 321,95 | 2 960 902 993,29 |  |  |
|  | Участник 2 - УМК | 2022 | 6 029 708,74 |  |  |  | 6 029 708,74 | х |  |
|  |  | 2023 | 6 029 708,74 |  |  |  | 6 029 708,74 |  |  |
|  |  | 2024 | 6 029 708,74 |  |  |  | 6 029 708,74 |  |  |
|  |  | 2025 | 6 029 708,74 |  |  |  | 6 029 708,74 |  |  |
|  |  | 2026 | 6 029 708,74 |  |  |  | 6 029 708,74 |  |  |
|  |  | 2027 | 6 029 708,74 |  |  |  | 6 029 708,74 |  |  |
|  |  | Всего | 36 178 252,44 |  |  |  | 36 178 252,44 |  |  |

*10 867 148,70 руб., 11 301 834,65 руб. – собственные средства МБУ «Город», получаемые от приносящей доход деятельности (не отражаются в решении городской Думы о бюджете).

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансированием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.

Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города.

Методика расчета индикаторов достижения цели

| № п/п | Наименование индикатора цели | Формула расчета индикатора | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Д = а/б *100,0%, где: а – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям; б - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ведомственная отчетность, форма федерального статистического наблюдения №3-ДГ(мо) |
| 2 | Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города | Досв. = Sосв. / Sгорода * 100,0%, где: Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, покрытая освещением; Sгорода - общая площадь дорог и тротуаров города | Ведомственная отчетность |
| 3 | Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа | Дозел. = Sозел.обсл. / Sозел. * 100,0%, где: Sозел.обсл – площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием; Sозел - общая площадь озелененной территории общего пользования городского округ | Ведомственная отчетность, реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области |
| 4 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа | Днасел. = Чнерег. / Чобщая * 100,0%, где: Чнерег.– среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа; Чобщая - среднегодовая численность населения городского округа город Дзержинск | Данные форм федерального статистического наблюдения |
| 5 | Регулярность движения общественного транспорта | Р= Кзаплан. / Квыполн. * 100,0%, где: Р – регулярность движения общественного транспорта, Кзаплан. – количество запланированных рейсов, Квыполн. – количество выполненных рейсов | Ведомственная отчетность |
| Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» |
| 6 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Дт = Ат / б *100,0%, где: Ат – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием; б - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | Форма федерального статистического наблюдения №3-ДГ(мо) |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» |
| 7 | Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями | Досв.норм. = Sосв. / Sнорм. * 100,0%, где: Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, покрытая освещением; Sнорм. - общая площадь дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями | Ведомственная отчетность |
| 8 | Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа | Позел. =Sозел/ Ч, где: Sозел - общая площадь озелененной территории общего пользования городского округа; Ч – количество жителей городского округа (по оценке) | Реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области, информация Нижегородстата |
| Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования» |
| 9 | Доля обновленного муниципального автобусного парка, %. | Давтоб. = Кновыхавт. / Квсего х 100%, где: Кновыхавт. – количество закупленных новых автобусов в муниципальном автобусном парке; Квсего – общее количество муниципальных автобусов. | Ведомственная отчетность |

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приводятся в форме таблицы 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Участник/ Ед.измерения | Плановый срок | Непосредственные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 год (базовый год) | 2021 год (оценочное значение) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ |
| 1.1 | Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе | ДБиДХ | 2022 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Наименование непосредственного результата 1.1: Содержание дорог и тротуаров городского округа (ежегодно) | км | х | х | 396,3 | 437,1 | 437,1 | 437,1 | 437,1 | 437,1 | 437,1 | 437,1 |
| 1.2 | Расходы на приобретение техники по договору лизинга | ДБиДХ | 2022 | 2026 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Наименование непосредственного результата 1.2: Количество спецтехники, приобретенной по договору лизинга | ед. | х | х | х* | 13* | х* | х* | х* | х* | х* | х* |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнители - ДБиДХ |
| 2.1 | Организация благоустройства и озеленения | ДБиДХ | 2022 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Наименование непосредственного результата 2.1: Содержание объектов зеленого хозяйства (ежегодно) | тыс. кв.м | х | х | 1396,4 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 |
| 2.2 | Организация освещения улиц | ДБиДХ | 2022 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Наименование непосредственного результата 2.2 Содержание установок уличного освещения (ежегодно) | ед. | х | х | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 |
| 2.3 | Уборка территории и аналогичная деятельность | ДБиДХ | 2022 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Наименование непосредственного результата 2.3.1: Уборка территории городского округа | тыс.кв.м. | х | х | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
|  | Наименование непосредственного результата 2.3.2: Ликвидировано несанкционированных свалок (ежегодно) | тыс. куб.м | х | х | 5,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2.4 | Организация общественных работ | ДБиДХ | 2022 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Наименование непосредственного результата 2.4: Количество времени, отработанного безработными | чел./час. | х | х | 9702 | 8974 | 8974 | 8974 | 8974 | 8974 | 8974 | 8974 |
| 2.5 | Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска | УМК | 2022 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Наименование непосредственного результата 2.5.1: Количество предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций | еед. | х | х | 423 | 400 | 390 | 380 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 2.6 | Ликвидация свалок и объектов размещения отходов | ДБиДХ | 2022 | 2022 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Наименование непосредственного результата 2.6.1: Ликвидировано отходов (ежегодно) | куб.м | х | х | х | 68 221,60 | 39 712,86 | х | х | х | х | х |
|  | Наименование непосредственного результата 2.6.2: Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов (ежегодно) | шт. | х | х | х | 77 | 35 | х | х | х | х | х |
| 2.7 | Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев | ДБиДХ | 2022 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Наименование непосредственного результата 2.7: Отловлено животных без владельцев (ежегодно) | ед. | х | х | 440 | 320 | 320 | 320 | х | х | х | х |
| 2.8 | Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» | ДБиДХ | 2022 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Наименование непосредственного результата 2.8: Количество реализованных мероприятий (ежегодно) | ед. | х | х | 3 | 12 | х | х | х | х | х | х |
| 22.9 | Расходы на инициативное бюджетирование | ДБиДХ | 2022 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Наименование непосредственного результата 2.15: Количество выполненных мероприятий | ед. | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ |
| 3.1 | Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом | ДБиДХ | 2022 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Наименование непосредственного результата 3.1: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом | тыс. чел. | х | х | 5592 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 3.2 | Расходы на закупку автобусов по договору лизинга | ДБиДХ | 2022 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Наименование непосредственного результата 3.2: Количество автобусов, приобретенных по договору лизинга | ед. | х | х | х** | 10** | х** | х** | х** | х** | х** | х** |

* примечание: закупка 13 единиц спецтехники  осуществлена в 2021 году, лизинговые платежи – в 2021-2026 годах.

** примечание: закупка 52 автобусов осуществлена в 2019 году, лизинговые платежи – в 2020-2024 годах, закупка 10 автобусов осуществлена в 2021 году, лизинговые платежы – в 2021-2026 годах.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приводится по форме таблицы 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора цели конечного результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год* 2020 | 2021 (оценочное значение)** | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДБиДХ |
| 1 | Индикатор 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 2 | Индикатор 2: Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города | % | 90,2 | 90,3 | 90,4 | 90,5 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 |
| 3 | Индикатор 3: Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа | % | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| 4 | Индикатор 4: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Индикатор 5: Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) | % | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
| 6 | Конечный результат 1: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью (ежегодно) | тыс.кв.м | 225,89 | 135,6 | 135,6 | 43,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| 7 | Конечный результат 2: Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до | км | 175,2 | 176,8 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 |
| 8 | Конечный результат 3: Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до | тыс.кв.м | 1396,4 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 |
| 9 | Конечный результат 4: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом (ежегодно) | тыс.чел. | 5592 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 10 | Конечный результат 5: Количество закупленных новых муниципальных автобусов (ежегодно) | ед. | х | 10 | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ |
| 11 | Название индикатора 1.1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 94,02 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ |
| 12 | Название индикатора 2.1: Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 13 | Название индикатора 2.2: Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа | кв.м/чел. | 27,6 | 28,3 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ |
| 14 | Название индикатора 3.1: Доля обновленного муниципального автобусного парка | % | 95,5 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 |

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые

для реализации муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» принятие муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования» не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

В рамках муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам силами муниципального учреждения «Город». Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по годам реализации муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями».

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями

| Наименование мероприятия подпрограммы | Значение показателя объема услуги,ед. измерения | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная работа «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» |
| Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» |
| Основное мероприятие 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» | 437,12 км | 437,12 км | 437,12 км | 437,12 км | 437,12 км | 437,12 км | 222 720 045,12 | 220 685 845,12 | 220 685 845,12 | 220 685 845,12 | 220 685 845,12 | 220 685 845,12 |
| Муниципальная работа «Организация благоустройства и озеленения» |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» |
| Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения» | 1408 тыс.кв.м | 1408 тыс.кв.м | 1408 тыс.кв.м | 1408 тыс.кв.м | 1408 тыс.кв.м | 1408 тыс.кв.м | 52 124 338,71 | 52 124 338,71 | 52 124 338,71 | 52 124 338,71 | 52 124 338,71 | 52 124 338,71 |
| Муниципальная работа «Организация освещения улиц» |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» |
| Основное мероприятие «Организация освещения улиц» | 7129 ед. | 7129 ед. | 7129 ед. | 7129 ед. | 7129 ед. | 7129 ед. | 57 334 748,92 | 57 334 748,92 | 57 334 748,92 | 57 334 748,92 | 57 334 748,92 | 57 334 748,92 |
| Муниципальная работа «Уборка территории и аналогичная деятельность» |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» |
| Основное мероприятие «Уборка территории и аналогичная деятельность» | 125,0 тыс.кв.м | 125,0 тыс.кв.м | 125,0 тыс.кв.м | 125,0 тыс.кв.м | 125,0 тыс.кв.м | 125,0 тыс.кв.м | 6 074 652,00 | 6 074 652,00 | 6 074 652,00 | 6 074 652,00 | 6 074 652,00 | 6 074 652,00 |
|  | 4,5 тыс.куб.м | 4,5 тыс.куб.м | 4,5 тыс.куб.м | 4,5 тыс.куб.м | 4,5 тыс.куб.м | 4,5 тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |

2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (местного, областного, федерального) и средств прочих источников.

Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022-2027 годах составят 2 509 413 223,78 рублей, в том числе: в 2022 году – 420 114 019,13 рублей, в 2023 году – 412 840 819,13 рублей, в 2024 году – 426 273 306,11 рублей, в 2025 году – 425 777 983,43 рублей, в 2026 году – 419 516 330,19 рублей, в 2027 году –  404 890 765,79 рублей.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

| Статус | Участники муниципальной программы | Расходы ( руб.), годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» | Ответственный исполнитель - ДБиДХ |
|  | Всего | 651 723 619,13 | 557 722 919,13 | 470 073 306,11 | 425 777 983,43 | 419 516 330,19 | 404 890 765,79 |
|  | ДБиДХ | 645 693 910,39 | 551 693 210,39 | 464 043 597,37 | 419 748 274,69 | 413 486 621,45 | 398 861 057,05 |
|  | УМК | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 |
| Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» | Соисполнитель - ДБиДХ |
|  | Всего | 354 775 068,20 | 286 969 368,20 | 232 343 844,52 | 232 343 844,52 | 228 392 597,36 | 220 685 845,12 |
|  | ДБиДХ | 354 775 068,20 | 286 969 368,20 | 232 343 844,52 | 232 343 844,52 | 228 392 597,36 | 220 685 845,12 |
| Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» | ДБиДХ | 343 076 645,12 | 275 270 945,12 | 220 685 845,12 | 220 685 845,12 | 220 685 845,12 | 220 685 845,12 |
| Основное мероприятие № 1.2 «Расходы на приобретение спецтехниеи по договору лизинга» | ДБиДХ | 11 698 423,08 | 11 698 423,08 | 11 657 999,40 | 11 657 999,40 | 7 706 752,24 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» | Соисполнитель - ДБиДХ |
|  | Всего | 151 734 702,43 | 125 539 702,43 | 122 842 702,43 | 122 842 702,43 | 122 842 702,43 | 122 842 702,43 |
|  | ДБиДХ | 145 704 993,69 | 119 509 993,69 | 116 812 993,69 | 116 812 993,69 | 116 812 993,69 | 116 812 993,69 |
|  | УМК | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 |
| Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения» | ДБиДХ | 52 124 338,71 | 52 124 338,71 | 52 124 338,71 | 52 124 338,71 | 52 124 338,71 | 52 124 338,71 |
| Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц» | ДБиДХ | 57 334 748,92 | 57 334 748,92 | 57 334 748,92 | 57 334 748,92 | 57 334 748,92 | 57 334 748,92 |
| Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность» | ДБиДХ | 6 074 652,00 | 6 074 652,00 | 6 074 652,00 | 6 074 652,00 | 6 074 652,00 | 6 074 652,00 |
| Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ» | ДБиДХ | 1 279 254,06 | 1 279 254,06 | 1 279 254,06 | 1 279 254,06 | 1 279 254,06 | 1 279 254,06 |
| Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска» | УМК | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 |
| Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов» | ДБиДХ | 26 195 000,00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 2.7 «Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев» | ДБиДХ | 2 697 000,00 | 2 697 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Основное мероприятие № 2.8 «Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» | ДБиДХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие № 2.9 «Расходы на инициативное бюджетирование» | ДБиДХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования» | Соисполнитель - ДБиДХ |
|  | Всего | 145 213 848,50 | 145 213 848,50 | 114 886 759,16 | 70 591 436,48 | 68 281 030,40 | 61 362 218,24 |
|  | ДБиДХ | 145 213 848,50 | 145 213 848,50 | 114 886 759,16 | 70 591 436,48 | 68 281 030,40 | 61 362 218,24 |
| Основное мероприятие № 3.1 «Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом» | ДБиДХ | 42 866 563,52 | 42 866 563,52 | 56 729 000,00 | 56 729 000,00 | 56 729 000,00 | 56 729 000,00 |
| Основное мероприятие № 3.2 «Расходы на закупку автобусов по договорам лизинга» | ДБиДХ | 102 347 284,98 | 102 347 284,98 | 58 157 759,16 | 13 862 436,48 | 11 552 030,40 | 4 633 218,24 |

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме таблицы 7.

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов ( руб.), годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 662 590 767,83 | 569 024 753,78 | 481 375 140,76 | 437 079 818,08 | 430 818 164,84 | 416 192 600,44 |
|  | (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 651 723 619,13 | 557 722 919,13 | 470 073 306,11 | 425 777 983,43 | 419 516 330,19 | 404 890 765,79 |
|  | - расходы за счет средств местного бюджета | 420 114 019,13 | 412 840 819,13 | 426 273 306,11 | 425 777 983,43 | 419 516 330,19 | 404 890 765,79 |
|  | - расходы за счет средств областного бюджета | 231 609 600,00 | 144 882 100,00 | 43 800 000,00 |  |  |  |
|  | - расходы за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | - расходы за счет средств организаций, собственных средств населения |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) прочие источники | 10 867 148,70 | 11 301 834,65 | 11 301 834,65 | 11 301 834,65 | 11 301 834,65 | 11 301 834,65 |
| Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 354 775 068,20 | 286 969 368,20 | 232 343 844,52 | 232 343 844,52 | 228 392 597,36 | 220 685 845,12 |
|  | (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 354 775 068,20 | 286 969 368,20 | 232 343 844,52 | 232 343 844,52 | 228 392 597,36 | 220 685 845,12 |
|  | - расходы за счет средств местного бюджета | 234 418 468,20 | 232 384 268,20 | 232 343 844,52 | 232 343 844,52 | 228 392 597,36 | 220 685 845,12 |
|  | - расходы за счет средств областного бюджета | 120 356 600,00 | 54 585 100,00 |  |  |  |  |
|  | - расходы за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | - расходы за счет средств организаций, собственных средств населения |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 162 601 851,13 | 136 841 537,08 | 134 144 537,08 | 134 144 537,08 | 134 144 537,08 | 134 144 537,08 |
|  | (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 151 734 702,43 | 125 539 702,43 | 122 842 702,43 | 122 842 702,43 | 122 842 702,43 | 122 842 702,43 |
|  | - расходы за счет средств местного бюджета | 128 081 702,43 | 122 842 702,43 | 122 842 702,43 | 122 842 702,43 | 122 842 702,43 | 122 842 702,43 |
|  | - расходы за счет средств областного бюджета | 23 653 000,00 | 2 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - расходы за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | - расходы за счет средств организаций, собственных средств населения |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) прочие источники | 10 867 148,70 | 11 301 834,65 | 11 301 834,65 | 11 301 834,65 | 11 301 834,65 | 11 301 834,65 |
| Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 145 213 848,50 | 145 213 848,50 | 114 886 759,16 | 70 591 436,48 | 68 281 030,40 | 61 362 218,24 |
|  | (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 145 213 848,50 | 145 213 848,50 | 114 886 759,16 | 70 591 436,48 | 68 281 030,40 | 61 362 218,24 |
|  | - расходы за счет средств местного бюджета | 57 613 848,50 | 57 613 848,50 | 71 086 759,16 | 70 591 436,48 | 68 281 030,40 | 61 362 218,24 |
|  | - расходы за счет средств областного бюджета | 87600 000,00 | 87600 000,00 | 43800 000,00 |  |  |  |
|  | - расходы за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | - расходы за счет средств организаций, собственных средств населения |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) прочие источники |  |  |  |  |  |  |

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022-2024 годах составят 420 291 700,00 рублей, в том числе: в 2022 году – 231 609 600,00 рублей,  в 2023 году – 144 882 100,00 рублей, в 2024 году –      43 800 000,00 рублей. За счет средств областного бюджета планируется осуществление:

а) расходов на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев,

б) ремонта и содержание дорог городского округа,

в) ликвидации свалок и объектов размещения отходов,

г) платежей на закупку автобусов по договорам лизинга,

д) расходов на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы могут оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.

Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подрядчиками.

Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся проливные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.

Колебание цен на топливо и электроэнергию может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским электротранспортом населению, несвоевременному или неполному достижению показателей программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы

Программа включает в себя три подпрограммы:

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.

2. Благоустройство территории городского округа.

3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

3.1. Подпрограмма 1«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Паспорт подпрограммы 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

| Соисполнитель муниципальной программы | Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ) |
| Цель подпрограммы | Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню |
| Задачи подпрограммы | 1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. 2.Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2022 – 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы финансирования подпрограммы | Год реализации | Объем бюджетных ассигнований, руб. |
|  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего |
|  | 2022 | 234 418 468,20 | 120 356 600,00 |  |  | 354 775 068,20 |
|  | 2023 | 232 384 268,20 | 54 584 100,00 |  |  | 286 969 368,20 |
|  | 2024 | 232 343 844,52 |  |  |  | 232 343 844,52 |
|  | 2025 | 232 343 844,52 |  |  |  | 232 343 844,52 |
|  | 2026 | 228 392 597,36 |  |  |  | 228 392 597,36 |
|  | 2027 | 220 685 845,12 |  |  |  | 220 685 845,12 |
|  | Всего | 1 380 568 867,92 | 174 941 700,00 | 0,00 |  | 1 555 510 567,92 |
| Индикаторы подпрограммы | 1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 94,1% |

3.1.1.Характеристика текущего состояния

Городским округом город Дзержинск осуществляется содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения как силами подрядных организаций, так и силами дорожного участка МБУ «Город». Подрядные организации обслуживают:  78 городских дорог протяженностью 84,322 км площадью 548,520 тыс.кв.м,  подъезды к 204 социальным объектам города (обслуживается 21 медицинское учреждение, 51 муниципальное образовательное учреждение, 81 муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования, 12 учреждений культуры, 39 муниципальных внутриквартальных проездов) протяженностью 30,509 км площадью уборки 124,913 тыс.кв.м,  100 транзитных тротуаров города протяженностью 105,482 км площадью 548,928 тыс.кв.м,  174,41 км поселковых дорог городского округа площадью 696,46 тыс.кв.м. Дорожным участком МБУ «Город» осуществляется содержание 50 дорог города протяженностью 42,397 км площадью 439,514 тыс.кв.м с 227 посадочными площадками общей площадью 9,1 тыс.кв.м и 412 пешеходными переходами площадью 7,031 тыс.кв.м.

Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 331,638 км, площадь 1809,407 тыс.кв.м, протяженность обслуживаемых тротуаров составляет 105,482 км, площадь – 548,928 тыс.кв.м. Общая протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров составляет 437,12 км, общая площадь – 2358,335 тыс.кв.м.

Основной задачей дорожного хозяйства является обеспечение соответствия дорог нормативным требованиям. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования городского округа город Дзержинск и элементов их обустройства требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, подъездов к социальным объектам, ремонту остановочных павильонов, ремонту и очистке от ила и грязи  ливневой канализации, ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, а также замены при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

Ежегодно бюджетом города Дзержинска предусматриваются значительные денежные средства на осуществление дорожной деятельности. В течение 2018-2020 годов ремонт дорог, площадей, тротуаров и внутридворовых проездов осуществлялся за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. За эти годы выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия городских территорий на площади 399,03 тыс. кв. м., в том числе отремонтировано дорог и тротуаров общей площадью 358,93 тыс. кв. м, восстановлены изношенные слои дорожной одежды на участках автодорог общей площадью 17,93 тыс. кв. м, произведен ремонт дорог струйно-инъекционным методом на площади 22,17 тыс.кв.м.

В 2018 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие улицыУрицкого от пр.Циолковского до дома №12, ул.Новая и ул.Восточная в пос.Желнино, проезда к СК «Капролактамовец», проезда от дома №13 по ул.Галкина до дома №76 по пр.Циолковского, ул.Лермонтова, ул.Матросова, ул.Индустриальная, ул.Ленинградская, ул.Галкина от пр.Лен. Комсомола до проезда между ул.Галкина и ул.Строителей, ул.Бутлерова  от ул.Гагарина до ул.Грибоедова (участками), ул.Терешковой от пл.Привокзальной до дома №52 по ул.Терешковой, ул.Пушкинская от ул.Удриса до б.Химиков, ул.Ленинградская от пр.Свердлова до ул.Лермонтова и ул.Лермонтова (в районе ДК им.Я.М.Свердлова), пр.Ленина от пл.Дзержинского до ул.Ситнова (установка бортового камня, устройство газонов на площади 14 766,0 кв.м), пр.Дзержинского (выравнивающий слой из асфальтобетона), ул.Кирова (установка бортового камня), ул.Галкина.

В 2019 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие улицы Молодежной, ул.Октябрьской, пр.Свердлова, ул.Советской, ул.Удриса, ул.Чапаева, пр.Ленина (от пл.Дзержинского до ул.Ситнова, пр.Дзержинского, ул.Терешковой (от пл.Привокзальной до дома №52 по ул.Терешковой), ул.Кирова (газон 608,5 кв.м), проезда между пр.Циолковского и б.Космонавтов, ул.Ляхановка в пос.Игумново, ул.Юбилейная в пос.Колодкино, ул.Весенняя в пос.Горбатовка, ул.Коммунистическая в пос.Горбатовка, ул.Свободы в пос.Пыра, ул.Торфяников в пос.Пыра, проезда к ул.Пушкинской вдоль путепровода, переезда на перекрестке пр.Ленина – ул.Студенческая, ул.Бутлерова, проезда от пр.Циолковского до ул.Петрищева, проезда Санитарный, проезда у дома №34-В по ул.Студенческой, проезда от пр.Циолковского к школам №23, №11, переезда на перекрестке пр.Ленина-ул.Клюквина, переезда на перекрестке пр.Ленина-ул.Суворова, проезда от ул.Расковой до автодороги Грузовой двор пс.Горбатовка.

В 2020 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие переулка Жуковского, пр.Ленинского Комсомола, ул.Терешковой, ул.Грибоедова, ул.Маяковского, ул.Пирогова, ул.Пушкинская, пр.Циолковского от пл.Желнинской до дома №100 по пр.Циолковского, стоянки автобусов в районе пл.Привокзальной, ул.Матросова от пр.Чкалова до ул.Пирогова, ул.Памфиловцев от ул.Матросова до дома №4Б по ул.Памфиловцев, ул.Старое Ипяково в пос.Гавриловка, проезда от дома №21 по ул.Белинского до дома №64 по ул.Железнодорожная в пос.Пушкино, ул.Болотная в пос.Пыра, железнодорожного переезда в районе п.Гавриловка, ул.Полевая в п.Юрьевец, ул.Коммунистическая в п.Горбатовка, ул.Школьная в п.Горбатовка, ул.Ушакова (от дома №53 по ул.Горького до дома №23 по ул.Ушакова) в пос.Дачный, проезда от ул.Попова к дома №1 по ул.Окская Набережная, проезда к переулку Госпитальному, проезда к школе №22 (участками от ул.Гайдара), проезда к Драмтеатру от дома №30 по ул.Гайдара до дома №28А по б.Мира, ул.Пушкинская от ул.Удриса до б.Химиков (замена бортового камня), проезда вдоль детсада №82 со стороны домов №73А, 75А, 77А по пр.Свердлова.

В 2021 году будет отремонтировано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог общей площадью 135,6 тыс.кв.м: ул.Петрищева, ул.Гайдара, ул.Черняховского (от ул.Октябрьской до пр.Ленина), автодорога на пл.Привокзальной, ул.Новосельская  п.Бабино, ул.Заболотная п.Желнино, ул.Пролетарская п Желнино, ул.Железнодорожная п.Горбатовка, ул.Осипенко п.Горбатовка, ул.Школьная п.Горбатовка, дорога на кладбище на ул.Ляхановка п.Игумново, проезд от а/дороги М-7 «Волга» до а/дороге к промпарку «Дзержинск-Восточный».

В 2022 году запланирован ремонт дорог общей площадью 78,69 тыс.кв.м: ул.Чапаева, проезда Ильяшевича, ул.Гайдара от пр.Циолковского до ул.Терешковой, дорог в поселках.

Осуществляется содержание и ремонт ливневой канализации города, в 2018-2020 годах выполнен ремонт 64 колодцев ливневой канализации, промыто от ила и грязи 1,0 км трубопроводов ливневой канализации, откачено 200 куб.м стоков.

# В течение 2018-2020 годов в сфере технического обслуживания средств регулирования дорожного движения выполнено следующее: построено 19 светофорных объектов, выполнен монтаж 1005 дорожных знаков, монтаж 20 транспортных светофоров, 3 пешеходных светофоров, 1350 метров ограждения безопасности пешеходов, 5 дорожных указателей, 4 единиц Г-образных опор для дорожных знаков, нанесено 41,85 тыс. кв. м и 165,282 км линии горизонтальной дорожной разметки, осуществлялось техническое обслуживание 80 светофорных объектов и 4644 дорожных знаков, в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» за счет средств федерального бюджета модернизированы 14 нерегулируемых пешеходных переходов вблизи социальных объектов города.

# Однако существующие объемы финансирования не соответствуют технологически обоснованным потребностям развития сферы дорожного хозяйства. Недофинансирование отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению нормативных сроков ремонта дорог. Объемы работ по ремонту дорог не обеспечивают компенсации ежегодного износа, несоблюдение межремонтных сроков ведет к разрушению дорог, увеличивает расходы на восстановление дорожной сети.

# В течение 2022-2027 годов планируется выполнить ремонт дорог на площади 215,1 тыс.кв.м, осуществлять содержание дорог и тротуаров общей протяженностью 437,12 км, продолжать содержание средств организации дорожного движения.

# В целях повышения качества содержания автомобильных дорог городского округа в 2019 году приобретены по договору лизинга 10 единиц спецтехники: 2 фронтальных погрузчика «Амкодор», 3 трактора, 1 КДМ на базе автомобиля ГАЗ, 2 КДМ на базе автомобиля КАМАЗ, 2 подметально-уборочные машины. В 2021 году приобретены по договору лизинга 13 единиц спецтехники: 1 погрузчик универсальный «Амкодор», 2 КДМ на базе самосвала КАМАЗ, 6 тракторов, 2 машины для коммунального хозяйства, 2 Газели NEXT.

# В последующие годы планируется продолжить приобретение спецтехники для содержания дорог города в лизинг.

3.1.2.Цель и задачи подпрограммы 1

# Целью  подпрограммы является сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.

Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

1.Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры.

2.Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Таблица № 8

| Статус | Участники муниципальной программы | Расходы ( руб.), годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» | Соисполнитель - ДБиДХ |
|  | Всего | 354 775 068,20 | 286 969 368,20 | 232 343 844,52 | 232 343 844,52 | 228 392 597,36 | 220 685 845,12 |
|  | ДБиДХ | 354 775 068,20 | 286 969 368,20 | 232 343 844,52 | 232 343 844,52 | 228 392 597,36 | 220 685 845,12 |
| Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» | ДБиДХ | 343 076 645,12 | 275 270 945,12 | 220 685 845,12 | 220 685 845,12 | 220 685 845,12 | 220 685 845,12 |
| Основное мероприятие № 1.2 «Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга» | ДБиДХ | 11 698 423,08 | 11 698 423,08 | 11 657 999,40 | 11 657 999,40 | 7 706 752,24 |  |

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1

за счет всех источников

Таблица 9

| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов ( руб.), годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 354 775 068,20 | 286 969 368,20 | 232 343 844,52 | 232 343 844,52 | 228 392 597,36 | 220 685 845,12 |
|  | (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 354 775 068,20 | 286 969 368,20 | 232 343 844,52 | 232 343 844,52 | 228 392 597,36 | 220 685 845,12 |
|  | - расходы за счет средств местного бюджета | 234 418 468,20 | 232 384 268,20 | 232 343 844,52 | 232 343 844,52 | 228 392 597,36 | 220 685 845,12 |
|  | - расходы за счет средств областного бюджета | 120 356 600,00 | 54 585 100,00 |  |  |  |  |
|  | - расходы за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | - расходы за счет средств организаций, собственных средств населения |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) прочие источники |  |  |  |  |  |  |

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это подрядные, природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 1 возможно возникновение юридических рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 1 подлежит корректировке.

3.2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа»

| Соисполнитель муниципальной программы | Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ), управление муниципального контроля администрации города (УМК). |
| Цель подпрограммы | Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа |
| Задачи подпрограммы | 1.Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования. 2.Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн и др.). 3.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2022 – 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы финансирования подпрограммы | Год реализации | Объем бюджетных ассигнований, руб. |
|  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федераль-ный бюджет | Прочие источ-ники | Всего |
|  | 2022 | 128 081 702,43 | 23 653 000,00 |  | 10 867 148,70 | 162 601 851,13 |
|  | 2023 | 122 842 702,43 | 2 697 000,00 |  | 11 301 834,65 | 136 841 537,08 |
|  | 2024 | 122 842 702,43 | 0,00 |  | 11 301 834,65 | 134 144 537,08 |
|  | 2025 | 122 842 702,43 | 0,00 |  | 11 301 834,65 | 134 144 537,08 |
|  | 2026 | 122 842 702,43 | 0,00 |  | 11 301 834,65 | 134 144 537,08 |
|  | 2027 | 122 842 702,43 |  |  | 11 301 834,65 | 134 144 537,08 |
|  | Всего | 742 295 214,58 | 26 350 000,00 |  | 67 376 321,95 | 836 021 536,53 |
| Индикаторы подпрограммы | 1.Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями - 98,0%. 2.Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа – 29,0 кв.м/чел. |

3.2.1.Характеристика текущего состояния

В городском округе город Дзержинск осуществляется ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация воздушно-кабельных линий наружного освещения с установленными светильниками, шкафами управления, аппаратурой защиты от перегрузок и приборами учета электроэнергии. По состоянию на 1 января 2021 года протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения составляет 176,8 км, светильников – 7 129 шт., шкафов управления – 108 шт.

За 2018-2020 годы выполнены работы по замене 89 опор уличного освещения, 9,55 км провода, 5723 светильников, обрезке крон деревьев в охранной зоне воздушных линий уличного освещения, проложено 4,335 км линий уличного освещения. В городском округе осуществляется внедрение энергосберегающих технологий, применяются энергосберегающие источники света, что позволяет снижать расходы на электроэнергию для уличного освещения.

Однако, все еще существует некоторое количество улиц и проездов, имеющих недостаточное или полностью отсутствующее освещение. Существующие линии наружного освещения требуют постоянного обновления и модернизации. Учитывая, что качественное функционирование систем наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

Зеленые насаждения, газоны, цветники, цветочные композиции украшают город и создают особую праздничную обстановку для жителей и гостей города. Развитие данного направления является актуальным для придания городу современного и благоустроенного облика.

Ежегодно проводятся необходимые агротехнические мероприятия по посадкам новых и ликвидации старых зеленых насаждений. В течение 2018-2020 годов было посажено 111 деревьев, 308 кустарников, 5,05 тыс.кв. м газонов, 9,43 тыс. кв. м цветников, произведен снос 1120 и кронирование 333 деревьев, осуществлялось содержание зеленых насаждений на площади 1396,4 тыс. кв. м. На площадях города выставляются декоративные вазоны, на декоративные опоры вывешиваются кашпо с цветами.

Традиционными зонами массового отдыха населения в летний период является Дзержинский затон реки Ока, озеро Святое, река Осовец. За 2018-2020 годы безработными гражданами отработано 27,72 тыс. чел./часов по уборке от мусора зон массового отдыха горожан.

На территории городского округа выполнен большой объем работ в сфере благоустройства.

Ежегодно выполняются работы по обеспечению функционирования светомузыкального фонтана–аттракциона «Торнадо», устанавливаются мобильные туалетные кабины (в летний период - на Окской набережной, в День города – по территории центра города) и обеспечивается функционирование туалетного модуля – павильона для маломобильных групп населения, устанавливаемого на территории парка «Радуга».

За три года на территории города изготовлены и установлены игровые комплексы на 144 детских площадках, выполнены работы по ремонту и содержанию оборудования на 1395 детских и спортивных площадках.

Ежегодно выполняются работы по благоустройству обелисков Славы в поселках городского округа, ремонтные работы на мемориальном комплексе «Вечный огонь» и мемориале памяти воинов, умерших от ран в госпиталях.

За 2018-2020 годы на территории городского округа ликвидировано 265 несанкционированных свалок, с территории которых вывезено 78,45 тыс. куб. м мусора, площадь ликвидированных свалок составила 84,72 тыс.кв.м. В 2021 году будут ликвидированы 77 несанкционированные свалки объемом 68,22 тыс. куб. м мусора. В 2022 году планируется ликвидировать свалки объемом 39,72 тыс. куб. м мусора.

За 2018-2020 годы отремонтированы 146, очищены и продизенфицированы 1259 колодцев в поселках городского округа.

Городской округ город Дзержинск принимает участие в проекте по поддержке местных инициатив, реализуемом на территории Нижегородской области, с 2017 года. В 2018 году реализовано 4 проекта: отремонтировано нежилое помещение в поселке Бабино по улице Новосельской, дом №1, установлен детский игровой комплекс на ул.Чкалова в поселке Пыра, устроена спортивно-игровая площадка на ул.Советской в поселке Желнино, благоустроена территория по ул.Весенней поселка Горбатовка.

В 2019 году реализовано 5 проектов по поддержке местных инициатив: отремонтирована проезжая часть ул.Полевая в поселке Гавриловка, выполнен ремонт помещения библиотеки в поселке Бабино по ул.8 Марта, дом №32, благоустроена территория спортивно-игровой площадки на ул.Весенняя в поселке Горбатовка, благоустроена территории спортивно-игровой площадки на ул.Советская в поселке Желнино, устроена детская игровая площадки на ул.Болотная в поселке Пыра.

В 2020 году реализованы 3 проекта по поддержке местных инициатив: благоустроена территория спортивной площадки на пер.Учительский поселка Петряевка с поставкой и последующей установкой оборудования, благоустроена территория спортивно-игровой площадки на ул.Весенняя в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования, благоустроена территория игровой площадки на ул.Болотная, дом 7А в поселке Пыра с поставкой и установкой оборудования.

В 2021 году планируется реализовать 12 проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»:

1. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Кооперативная поселка Гавриловка с поставкой и установкой оборудования,

2. ремонт проезжей части автодороги по ул.Железнодорожная поселка Горбатовка,

3. устройство спортивной площадки на ул.Осипенко в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования,

4. устройство спортивной площадки на ул.Школьная в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования,

5. ремонт проезжей части автодороги по ул.Заболотная в поселке Желнино,

6. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Советская в поселка Желнино,

7. ремонт проезжей части автодороги по ул.Пролетарская в поселке Желнино,

8. обустройство братской могилы советским воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны с благоустройством территории кладбища в поселке Игумново,

9. благоустройство территории игровой площадки на ул.Дружбы поселка Игумново с поставкой и установкой оборудования,

10. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Чкалова поселка Пыра с поставкой и установкой оборудования,

11. благоустройство территории игровой площадки на ул.Болотная поселка Пыра с поставкой и установкой оборудования,

12. ремонт проезжей части автодороги по ул.Новосельская поселка Бабино.

Обязательным условием участия в конкурсном отборе является софинансирование со стороны местного бюджета в размере не менее 20 процентов и со стороны населения - не менее 5 процентов. Участие в финансировании проекта принимают также организации и другие спонсоры, основным источником финансирования проекта является субсидия из областного бюджета, составляющая более 50 процентов.

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя наиболее важными.

3.2.2.Цель и задачи подпрограммы 2

Целью подпрограммы является сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.

Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

# 1.Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования.

# 2.Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн и др.).

3.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2

за счет средств городского бюджета

Таблица № 10

| Статус | Участники муници-пальной программы | Расходы ( руб.), годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» | Соисполнитель – ДБиДХ |
|  | Всего | 151 734 702,43 | 125 539 702,43 | 122 842 702,43 | 122 842 702,43 | 122 842 702,43 | 122 842 702,43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДБиДХ | 145 704 993,69 | 119 509 993,69 | 116 812 993,69 | 116 812 993,69 | 116 812 993,69 | 116 812 993,69 |
|  | УМК | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 |
| Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения» | ДБиДХ | 52 124 338,71 | 52 124 338,71 | 52 124 338,71 | 52 124 338,71 | 52 124 338,71 | 52 124 338,71 |
| Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц» | ДБиДХ | 57 334 748,92 | 57 334 748,92 | 57 334 748,92 | 57 334 748,92 | 57 334 748,92 | 57 334 748,92 |
| Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность» | ДБиДХ | 6 074 652,00 | 6 074 652,00 | 6 074 652,00 | 6 074 652,00 | 6 074 652,00 | 6 074 652,00 |
| Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ» | ДБиДХ | 1 279 254,06 | 1 279 254,06 | 1 279 254,06 | 1 279 254,06 | 1 279 254,06 | 1 279 254,06 |
| Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска» | УМК | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 | 6 029 708,74 |
| Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов» | ДБиДХ | 26 195 000,00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 2.7 «Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев» | ДБиДХ | 2 697 000,00 | 2 697 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Основное мероприятие № 2.8 «Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» | ДБиДХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие № 2.9 «Расходы на инициативное бюджетирование» | ДБиДХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2

за счет всех источников

Таблица 11

| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов ( руб.), годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 162 601 851,13 | 136 841 537,08 | 134 144 537,08 | 134 144 537,08 | 134 144 537,08 | 134 144 537,08 |
|  | (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 151 734 702,43 | 125 539 702,43 | 122 842 702,43 | 122 842 702,43 | 122 842 702,43 | 122 842 702,43 |
|  | - расходы за счет средств местного бюджета | 128 081 702,43 | 122 842 702,43 | 122 842 702,43 | 122 842 702,43 | 122 842 702,43 | 122 842 702,43 |
|  | - расходы за счет средств областного бюджета | 23 653 000,00 | 2 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - расходы за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | - расходы за счет средств организаций, собственных средств населения |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) прочие источники | 10 867 148,70 | 11 301 834,65 | 11 301 834,65 | 11 301 834,65 | 11 301 834,65 | 11 301 834,65 |

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это подрядные и природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 2 возможно возникновение юридических рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 2 подлежит корректировке.

3.3. Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»

Паспорт подпрограммы 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»

| Соисполнитель муниципальной программы | Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ) |
| Цель подпрограммы | Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования. |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах. 2.Создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта. 3.Обновление подвижного состава. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2022-2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы финансирования подпрограммы | Год реализации | Объем бюджетных ассигнований, руб. |
|  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего |
|  | 2022 | 57 613 848,50 | 87 600000,00 |  |  | 145 213 848,50 |
|  | 2023 | 57 613 848,50 | 87 600000,00 |  |  | 145 213 848,50 |
|  | 2024 | 71 086 759,16 | 43 800000,00 |  |  | 114 886 759,16 |
|  | 2025 | 70 591 436,48 |  |  |  | 70 591 436,48 |
|  | 2026 | 68 281 030,40 |  |  |  | 68 281 030,40 |
|  | 2027 | 61 362 218,24 |  |  |  | 61 362 218,24 |
|  | Всего | 386 549 141,28 | 219 000 000,00 |  |  | 605 549 141,28 |
| Индикаторы подпрограммы | Доля обновленного муниципального автобусного парка – 96,1%. |  |

3.3.1.Характеристика текущего состояния

Качество организации транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта является важнейшим направлением социально-экономического развития городского округа город Дзержинск и значимым фактором повышения уровня комфортности жизни граждан.

Для обеспечения жителей городского округа качественными транспортными услугами, повышения уровня безопасности дорожного движения, организации централизованного контроля и управления пассажирскими перевозками, осуществляемыми автомобильным и городским электрическим транспортом утвержден реестр муниципальных маршрутов и порядок формирования сети автобусных маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении на территории городского округа город Дзержинск.

Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок городского округа перевозчиками различных форм собственности осуществляется на основании договоров и свидетельств об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам. Договоры заключаются и свидетельства выдаются министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области по итогам открытых конкурсов.

Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г.Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения. Троллейбусное сообщение является экологически чистым видом транспорта. Ожидаемый ежегодный объем перевозок троллейбусами за 2022 - 2027 годы составит по 8 000 тыс.человек.

В 2020 – 2021 годах администрацией города получены на безвозмездной основе 40 не новых, но качественных троллейбусов (низкопольные – «Доступная среда»), использование которых значительно повысило качество троллейбусных перевозок в городе.

В 2019 и 2021 году администрацией города были приобретены 62 автобуса: 52 автобуса в 2019 году и 10 автобусов в 2021 году.

Подпрограммой предусмотрена оплата лизинговых платежей за 52 автобуса, приобретенные по договору лизинга в 2019 году (13 автобусов большого класса марки ЛИАЗ-529365 (городской низкопольный) и 39 автобусов среднего класса марки ПАЗ «Вектор-Некст» - 320435-04 (городской, доступная среда). Лизинговые платежи осуществляются с 2020 года по 2024 год на следующих условиях: 1 процент – средства местного бюджета, 99 процентов – средства областного бюджета.

Подпрограммой предусмотрена оплата лизинговых платежей за 10 автобусов, приобретенные по договору лизинга в 2021 году (10 автобусов среднего класса марки ПАЗ 320415-14 «Вектор-NEXT» (доступная среда)). Лизинговые платежи осуществляются с 2021 года по 2026 год  за счет средств местного бюджета.

Ввод в эксплуатацию новых современных автобусов большой вместимости позволит обеспечить более комфортные условия проезда пассажиров, уменьшить времязатратность пассажиров, будет способствовать увеличению пассажиропотока на муниципальном транспорте. Закупка нового подвижного состава позволит довести долю новых автобусов в общем объеме муниципального автобусного парка до 96,1%.

3.3.2.Цель и задачи подпрограммы 3

Целью подпрограммы является совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

1) Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах,

2) Создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта,

3) Обновление подвижного состава.

3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3

за счет средств городского бюджета

Таблица № 14

| Статус | Участники муници-пальной программы | Расходы ( руб.), годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования» | Соисполнитель – ДБиДХ |
|  | Всего | 145 213 848,50 | 145 213 848,50 | 114 886 759,16 | 70 591 436,48 | 68 281 030,40 | 61 362 218,24 |
|  | ДБиДХ | 145 213 848,50 | 145 213 848,50 | 114 886 759,16 | 70 591 436,48 | 68 281 030,40 | 61 362 218,24 |
| Основное мероприятие № 3.1. «Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом» | ДБиДХ | 42 866 563,52 | 42 866 563,52 | 56 729 000,00 | 56 729 000,00 | 56 729 000,00 | 56 729 000,00 |
| Основное мероприятие № 3.2. «Расходы на закупку автобусов по договорам лизинга» | ДБиДХ | 102 347 284,98 | 102 347 284,98 | 58 157 759,16 | 13 862 436,48 | 11 552 030,40 | 4 633 218,24 |

3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3

за счет всех источников

Таблица 15

| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов ( руб.), годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 145 213 848,50 | 145 213 848,50 | 114 886 759,16 | 70 591 436,48 | 68 281 030,40 | 61 362 218,24 |
|  | (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 145 213 848,50 | 145 213 848,50 | 114 886 759,16 | 70 591 436,48 | 68 281 030,40 | 61 362 218,24 |
|  | - расходы за счет средств местного бюджета | 57 613 848,50 | 57 613 848,50 | 71 086 759,16 | 70 591 436,48 | 68 281 030,40 | 61 362 218,24 |
|  | - расходы за счет средств областного бюджета | 87 600 000,00 | 87 600 000,00 | 43 800 000,00 |  |  |  |
|  | - расходы за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | - расходы за счет средств организаций, собственных средств населения |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) прочие источники |  |  |  |  |  |  |

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3

При реализации подпрограммы 3 возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- юридические риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски, связанные с финансирование подпрограммы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области; снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размера субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом, может не позволить провести обновление автобусного и троллейбусного парков в полном объеме;

- подрядные (контрактные) риски, которые могут быть снижены путем более строгого отбора поставщиков, исполнителей, подрядчиков на стадии заключения контрактов и ведением претензионной работы с подрядчиками на стадии приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

- риски, связанные с колебание цен на топливо и энергоносители может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским автомобильным и электротранспортом населению, несвоевременному или неполному решению задач программы.

При необходимости участниками подпрограммы будут разработаны предложения по уменьшению влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели подпрограммы и непосредственных результатов и внесены предложения по корректировке значений индикаторов и непосредственных результатов или сроков их достижения.

4.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, увеличение количества объектов благоустройства, рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во дворах и других территориях города  сделает городской округ город Дзержинск более удобным и комфортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока трудоспособного населения, сделает город более  привлекательным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.

При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, мероприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты, намеченные результаты получены. За шесть лет реализации программы:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов и тротуаров будет выполнен на площади 215,1 тыс.кв.м;

- протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения достигнет 179,0 км;

- площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства увеличится      до 1 408 тыс. кв. м;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 9,6%;

- доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города вырастет до 90,6%;

- доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа достигнет 21,3%;

- доля обновленного муниципального автобусного парка составит 96,1 процентов.

При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения.

___________________________________________________