Приложение

к постановлению администрации

города Дзержинска

от___________ № __________

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Дзержинска от ___________ № __________

Муниципальная программа

«Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск»

г. Дзержинск

1.Паспорт муниципальной программы

«Развитие градостроительной деятельности и строительства  на территории городского округа город Дзержинск»

| Заказчик-координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее – ДГДСиООКН) |
| Соисполнители муниципальной программы | ДГДСиООКН |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры, а также условий для сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собственности муниципального образования города Дзержинск |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск Обеспечение инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение, охрану и популяризацию объектов культурного наследия городского округа города Дзержинск |
| Подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 1 этап. Сроки реализации программы 2022 – 2027 годы. |
| Объемы финансирования муниципальной программы |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск» | Годы реа-лизации | Объем бюджетных ассигнований, руб. |
|  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источ- ники | Всего |
|  | 2022 | 35 811 382,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 811 382,31 |
|  | 2023 | 22 846 259,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 846 259,45 |
|  | 2024 | 23 294 975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 294 975,85 |
|  | 2025 | 22 494 975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 494 975,85 |
|  | 2026 | 22 494 975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 494 975,85 |
|  | 2027 | 22 494 975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 494 975,85 |
|  | Всего | 149 437 545,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 437 545,16 |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск» | 2022 | 473 363 521,54 | 35 097 600,00 | 0,00 | 0,00 | 508 461 121,54 |
|  | 2023 | 1 344 015 035,99 | 37 722 700,00 | 78 751 400,00 | 0,00 | 1 460 489 135,99 |
|  | 2024 | 473 086 197,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 086 197,76 |
|  | 2025 | 9 115 035,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 115 035,11 |
|  | 2026 | 9 115 035,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 115 035,11 |
|  | 2027 | 9 115 035,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 115 035,11 |
|  | Всего | 2 317 809 860,62 | 72 820 300,00 | 78 751 400,00 | 0,00 | 2 469 381 560,62 |
| Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск» | 2022 | 428 482 675,88 | 755 708 703,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 1 279 191 378,88 |
|  | 2023 | 922 662 155,41 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 329 155,41 |
|  | 2024 | 440 190 406,16 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 529 857 406,16 |
|  | 2025 | 0,00 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 667 000,00 |
|  | 2026 | 0,00 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 667 000,00 |
|  | 2027 | 0,00 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 667 000,00 |
|  | Всего | 1 791 335 237,45 | 1 204 043 703,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 3 090 378 940,45 |
| Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск» | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе | 2022 | 937 657 579,73 | 790 806 303,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 1 823 463 882,73 |
|  | 2023 | 2 289 523 450,85 | 127 389 700,00 | 78 751 400,00 | 0,00 | 2 495 664 550,85 |
|  | 2024 | 936 571 579,77 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 238 579,77 |
|  | 2025 | 31 610 010,96 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 277 010,96 |
|  | 2026 | 31 610 010,96 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 277 010,96 |
|  | 2027 | 31 610 010,96 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 277 010,96 |
|  | Всего | 4 258 582 643,23 | 1 276 864 003,00 | 173 751 400,00 | 0,00 | 5 709 198 046,23 |
| Индикаторы достижения цели муниципальной программы | Доля выполненных проектов планировки (межевания) территории - 100% от запланированного количества к 2027 году. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности - 100% от запланированного количества к 2027 году. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности на 01.01.2022, в отношении которых проведены ремонтные работы - 100 % от запланированного количества к 2027 году. |
| Конечные результаты реализации муниципальной программы | Подготовка и проведение публичных слушаний/общественных обсуждений - 96 шт. за период действия Программы. Количество проектов планировки (межевания) территории - 25 шт. за период действия Программы. Образование земельных участков - 1200 шт. за период действия Программы. Присвоение адресов объектам адресации - 17000 шт. за период действия Программы. Градостроительная и разрешительная документация - 720 шт. за период действия Программы. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Подпрограмм 2 и 3 - 13 шт. за период действия Программы. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности – 27 ед. за период действия Программы. Количество разработанной проектно-сметной документации по сохранению объектов культурного наследия (в том числе с заключением историко-культурной экспертизы) – 6 шт. за период действия Программы. |

# 2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния.

В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 30.01.2020 №830, одним из направлений развития города является формирование комфортной и безопасной среды проживания.

Качество жизни населения определяется обеспеченностью жильем, инфраструктурой, доступностью услуг:  образования, физкультуры и спорта, бытового и транспортного обслуживания, культурного досуга.

Для развития благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется дальнейшее развитие городской инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры.

Социально-экономическое развитие города взаимосвязано и с организацией его территорий. Это возможно обеспечить через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммунальной, социальной, инженерно-транспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможностей и ограничений.

Сбалансированное и устойчивое развитие города возможно обеспечить путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика города, архитектурно-стилистических и иных характеристик городских объектов капитального строительства (включая объекты культурного наследия).

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и строительства  на территории городского округа город Дзержинск» (далее – муниципальная программа)  обеспечит комплексное освоение территорий муниципального образования, сбалансированное развитие инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск,  комплексный подход в решении актуальных задач сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города, что  позволит сформировать полноценные комфортные условия жизни населения и определить единую перспективу развития городской инфраструктуры.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является создание условий сбалансированного и перспективного развития инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры, а также условий для сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собственности муниципального образования города Дзержинск.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск.

- Обеспечение инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.

- Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.

- Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение, охрану и популяризацию объектов культурного наследия городского округа города Дзержинск.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.

Муниципальная программа реализуется в период с 2022 по 2027 годы в один этап.

Подпрограммы муниципальной программы:

- Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск.

- Развитие инженерной и дорожной  инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск.

- Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск.

- Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск.

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система  основных мероприятий  муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации* | Объем финансирования по источникам, руб. | Участники | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства (с расшифровкой) | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН |
| 1.1 | Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области обеспечения градостроительной деятельности | 2022 | 35 011 382,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 011 382,31 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 22 046 259,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 046 259,45 |  |  |
|  |  | 2024 | 22 494 975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 494 975,85 |  |  |
|  |  | 2025 | 22 494 975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 494 975,85 |  |  |
|  |  | 2026 | 22 494 975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 494 975,85 |  |  |
|  |  | 2027 | 22 494 975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 494 975,85 |  |  |
|  |  | Всего | 147 037 545,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 037 545,16 |  |  |
| 1.2 | Проведение комплексных кадастровых работ (ККР) | 2022 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |  |  |
|  |  | 2024 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |  |  |
|  |  | Всего | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 2022 | 35 811 382,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 811 382,31 |  |  |
|  |  | 2023 | 22 846 259,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 846 259,45 |  |  |
|  |  | 2024 | 23 294 975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 294 975,85 |  |  |
|  |  | 2025 | 22 494 975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 494 975,85 |  |  |
|  |  | 2026 | 22 494 975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 494 975,85 |  |  |
|  |  | 2027 | 22 494 975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 494 975,85 |  |  |
|  |  | Всего | 149 437 545,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 437 545,16 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участник 1 ДГДСиООКН | 2022 | 35 811 382,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 811 382,31 |  |  |
|  |  | 2023 | 22 846 259,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 846 259,45 |  |  |
|  |  | 2024 | 23 294 975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 294 975,85 |  |  |
|  |  | 2025 | 22 494 975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 494 975,85 |  |  |
|  |  | 2026 | 22 494 975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 494 975,85 |  |  |
|  |  | 2027 | 22 494 975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 494 975,85 |  |  |
|  |  | Всего | 149 437 545,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 437 545,16 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН |
| 2.1 | Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения | 2022 | 9 055 277,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 055 277,10 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 9 093 660,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 093 660,33 |  |  |
|  |  | 2024 | 9 115 035,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 115 035,11 |  |  |
|  |  | 2025 | 9 115 035,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 115 035,11 |  |  |
|  |  | 2026 | 9 115 035,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 115 035,11 |  |  |
|  |  | 2027 | 9 115 035,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 115 035,11 |  |  |
|  |  | Всего | 54 609 077,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 609 077,87 |  |  |
| 2.2 | Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь) | 2022 | 28 788 572,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 788 572,81 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | Всего | 28 788 572,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 788 572,81 |  |  |
| 2.3 | Строительство объездной дороги в пос.Дачный | 2022 | 214 227 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 227 600,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | Всего | 214 227 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 227 600,00 |  |  |
| 2.4 | Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области | 2022 | 102 351 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 351 666,67 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | Всего | 102 351 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 351 666,67 |  |  |
| 2.5 | Строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка городского округа г. Дзержинск | 2022 | 93 298 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 298 922,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | Всего | 93 298 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 298 922,00 |  |  |
| 2.6 | Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь) | 2022 | 6 022 172,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 022 172,96 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 169 424 533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 424 533,33 |  |  |
|  |  | Всего | 175 446 706,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 446 706,29 |  |  |
| 2.7 | Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 656 260,00 | 2 625 000,00 | 78 751 400,00 | 0,00 | 82 032 660,00 |  |  |
|  |  | 2024 | 457 100 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 100 230,00 |  |  |
|  |  | Всего | 457 756 490,00 | 2 625 000,00 | 78 751 400,00 | 0,00 | 539 132 890,00 |  |  |
| 2.8 | Строительство автодороги к Шуховской башне | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 563 684 490,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 684 490,67 |  |  |
|  |  | Всего | 563 684 490,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 684 490,67 |  |  |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, до ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского | 2022 | 6 777 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 777 960,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 522 192 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 192 333,33 |  |  |
|  |  | Всего | 528 970 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 970 293,33 |  |  |
| 2.10 | Строительство дорожной инфраструктуры на территории ул.Чапаева – ул.Бутлерова (ул.Новая) | 2022 | 4 066 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 066 950,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 70 189 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 189 333,33 |  |  |
|  |  | Всего | 74 256 283,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 256 283,33 |  |  |
| 2.11 | Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области | 2022 | 8 774 400,00 | 35 097 600,00 | 0,00 | 0,00 | 43 872 000,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 8 774 425,00 | 35 097 700,00 | 0,00 | 0,00 | 43 872 125,00 |  |  |
|  |  | Всего | 17 548 825,00 | 70 195 300,00 | 0,00 | 0,00 | 87 744 125,00 |  |  |
| 2.12 | Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный» | 2024 | 6 870 932,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870 932,65 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего | 6 870 932,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870 932,65 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | 2022 | 473 363 521,54 | 35 097 600,00 | 0,00 | 0,00 | 508 461 121,54 |  |  |
|  |  | 2023 | 1 344 015 035,99 | 37 722 700,00 | 78 751 400,00 | 0,00 | 1 460 489 135,99 |  |  |
|  |  | 2024 | 473 086 197,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 086 197,76 |  |  |
|  |  | 2025 | 9 115 035,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 115 035,11 |  |  |
|  |  | 2026 | 9 115 035,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 115 035,11 |  |  |
|  |  | 2027 | 9 115 035,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 115 035,11 |  |  |
|  |  | Всего | 2 317 809 860,62 | 72 820 300,00 | 78 751 400,00 | 0,00 | 2 469 381 560,62 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участник 1 ДГДСиООКН | 2022 | 473 363 521,54 | 35 097 600,00 | 0,00 | 0,00 | 508 461 121,54 |  |  |
|  |  | 2023 | 1 344 015 035,99 | 37 722 700,00 | 78 751 400,00 | 0,00 | 1 460 489 135,99 |  |  |
|  |  | 2024 | 473 086 197,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 086 197,76 |  |  |
|  |  | 2025 | 9 115 035,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 115 035,11 |  |  |
|  |  | 2026 | 9 115 035,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 115 035,11 |  |  |
|  |  | 2027 | 9 115 035,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 115 035,11 |  |  |
|  |  | Всего | 2 317 809 860,62 | 72 820 300,00 | 78 751 400,00 | 0,00 | 2 469 381 560,62 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН |
| 3.1 | Строительство нового здания МБОУ СШ №2 в г. Дзержинске Нижегородской области | 2022 | 5 000 000,00 | 666 041 703,00 | 0,00 | 0,00 | 671 041 703,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | Всего | 5 000 000,00 | 666 041 703,00 | 0,00 | 0,00 | 671 041 703,00 |  |  |
| 3.2 | Строительство корпуса начальной школы МБОУ «Средняя школа № 20» в г. Дзержинске Нижегородской области | 2022 | 29 813 346,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 813 346,18 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 258 011 734,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 011 734,86 |  |  |
|  |  | 2024 | 268 411 734,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 411 734,86 |  |  |
|  |  | Всего | 556 236 815,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 236 815,90 |  |  |
| 3.3 | Строительство нового здания МБОУ «Школа № 5» в г. Дзержинске Нижегородской области | 2022 | 0,00 | 89 667 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 184 667 000,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 667 000,00 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 667 000,00 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 667 000,00 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 667 000,00 |  |  |
|  |  | 2027 | 0,00 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 667 000,00 |  |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 538 002 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 633 002 000,00 |  |  |
| 3.4 | Строительство детского сада на 320 мест в мкр. Комсомольский г. Дзержинска | 2022 | 25 143 940,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 143 940,71 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 396 749 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 749 666,67 |  |  |
|  |  | Всего | 421 893 607,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 893 607,38 |  |  |
| 3.5 | Строительство детского сада на 180 мест на территории ЖК «Северные ворота» г. Дзержинска | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.6 | Строительство нового кладбища в г.Дзержинске | 2022 | 105 520 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 520 620,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 105 711 286,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 711 286,67 |  |  |
|  |  | Всего | 211 231 906,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 231 906,67 |  |  |
| 3.7 | Реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.8 | Строительство причала-понтона возле Шуховской башни г.Дзержинска | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2024 | 12 339 594,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 339 594,53 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего | 12 339 594,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 339 594,53 |  |  |
| 3.9 | Строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.10 | Строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г.Дзержинска | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2024 | 9 682 076,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 682 076,77 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего | 9 682 076,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 682 076,77 |  |  |
| 3.11 | Строительство бассейна «Капролактамовец» МБУ «СШОР «Салют» | 2022 | 248 143 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 143 180,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | Всего | 248 143 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 143 180,00 |  |  |
| 3.12 | Строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ «СШОР «Город спорта» | 2022 | 14 861 588,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 861 588,99 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 146 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 292 000,00 |  |  |
|  |  | 2024 | 149 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 757 000,00 |  |  |
|  |  | Всего | 310 910 588,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 910 588,99 |  |  |
| 3.13 | Строительство центра единоборств МБУ «СШОР борьбы Созвездие» | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 15 897 467,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 897 467,21 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего | 15 897 467,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 897 467,21 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | 2022 | 428 482 675,88 | 755 708 703,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 1 279 191 378,88 |  |  |
|  |  | 2023 | 922 662 155,41 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 329 155,41 |  |  |
|  |  | 2024 | 440 190 406,16 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 529 857 406,16 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2027 | 0,00 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего | 1 791 335 237,45 | 1 204 043 703,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 3 090 378 940,45 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участник 1 ДГДСиООКН | 2022 | 428 482 675,88 | 755 708 703,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 1 279 191 378,88 |  |  |
|  |  | 2023 | 922 662 155,41 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 329 155,41 |  |  |
|  |  | 2024 | 440 190 406,16 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 529 857 406,16 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2027 | 0,00 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего | 1 791 335 237,45 | 1 204 043 703,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 3 090 378 940,45 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН |
| 4.1 | Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание горисполкома», г.Дзержинск, пл.Дзержинского, д. 1 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2 | Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Театр кукол», г.Дзержинск, пр.Ленина, д.66А | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.3 | Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Арка входа в парк», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 66Б | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.4 | Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Бюст дважды Героя Социалистического Труда Н.С.Патоличева», г.Дзержинск, ул.Урицкого | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.5 | Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Общежитие», г.Дзержинск, пер.Учебный, д. 3а, д. 5а | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.6 | Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 1. Главный дом 2. Флигель», г.Дзержинск, пос.Желнино, ул.Кооперативная, д. 40 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.7 | Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с каменными воротами», г.Дзержинск, пос. Желнино, ул.Советская, д. 16А | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.8 | Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения «Памятник В.И. Ленину», г.Дзержинск, пл.Ленина | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.9 | Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения «Памятник В.В.Маяковскому», г.Дзержинск, пл.Маяковского | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.10 | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом связи», г.Дзержинск, на пересечении пр. Дзержинского, д.2 и пл.Дзержинского | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.11 | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры химиков», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 62 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.12 | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль жилых домов с курдонером и ограда с воротами», г.Дзержинск, ул. Клюквина, д. 6, д. 8, д. 8а | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.13 | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом»,г.Дзержинск, ул. Клюквина, д. 3 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.14 | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», г.Дзержинск, на пересечении ул.Клюквина и пр. Ленина, д. 12/68 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.15 | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль жилых домов с курдонером», г.Дзержинск, пр. Чкалова, д. 12,14,16,18 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДГДСи ООКН |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участник 1 ДГДСиООКН | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе | 2022 | 937 657 579,73 | 790 806 303,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 1 823 463 882,73 |  |  |
|  |  | 2023 | 2 289 523 450,85 | 127 389 700,00 | 78 751 400,00 | 0,00 | 2 495 664 550,85 |  |  |
|  |  | 2024 | 936 571 579,77 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 238 579,77 |  |  |
|  |  | 2025 | 31 610 010,96 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 277 010,96 |  |  |
|  |  | 2026 | 31 610 010,96 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 277 010,96 |  |  |
|  |  | 2027 | 31 610 010,96 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 277 010,96 |  |  |
|  |  | Всего | 4 258 582 643,23 | 1 276 864 003,00 | 173 751 400,00 | 0,00 | 5 709 198 046,23 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участник 1 ДГДСиООКН | 2022 | 937 657 579,73 | 790 806 303,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 1 823 463 882,73 |  |  |
|  |  | 2023 | 2 289 523 450,85 | 127 389 700,00 | 78 751 400,00 | 0,00 | 2 495 664 550,85 |  |  |
|  |  | 2024 | 936 571 579,77 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 238 579,77 |  |  |
|  |  | 2025 | 31 610 010,96 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 277 010,96 |  |  |
|  |  | 2026 | 31 610 010,96 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 277 010,96 |  |  |
|  |  | 2027 | 31 610 010,96 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 277 010,96 |  |  |
|  |  | Всего | 4 258 582 643,23 | 1 276 864 003,00 | 173 751 400,00 | 0,00 | 5 709 198 046,23 |  |  |

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значительной степени зависит от уровня финансирования мероприятий муниципальной программы.

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Методика расчета целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля выполненных проектов планировки (межевания) территории | % | Значение целевого индикатора определяется как отношение количества выполненных проектов планировки (межевания) за отчетный период к общему количеству проектов планировки (межевания), запланированных к 2027 году. |
| 2. | Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности | % | Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности за отчетный период к общему количеству объектов капитального строительства муниципальной собственности, запланированных к вводу в эксплуатацию за период действия муниципальной программы. |
| 3. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности на 01.01.2022, в отношении которых проведены ремонтные работы | % | Показатель определяется как отношение количества объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности на 01.01.2022, в отношении которых в отчетный период проведены ремонтные работы, к общему количеству таких объектов, запланированных за период действия муниципальной программы. |

Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Методика расчета целевого Индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля выполненных комплексных кадастровых работ | % | Значение целевого индикатора определяется как отношение количества выполненных комплексных кадастровых работ за отчетный период к общему количеству комплексных кадастровых работ, запланированных за период действия муниципальной программы. |

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Методика расчета целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой | % | Значение целевого индикатора определяется как отношение количества земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой, к общему количеству земельных участков, предоставленных многодетным семьям. |
| 2. | Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной и дорожной инфраструктуры | % | Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры на отчетный период к общему количеству объектов капитального строительства муниципальной собственности, запланированных к вводу в эксплуатацию за период действия муниципальной программы. |

Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Методика расчета целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры | % | Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на отчетный период к общему количеству объектов капитального строительства муниципальной собственности, запланированных к вводу в эксплуатацию запланированных за период действия муниципальной программы. |

Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Методика расчета целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны | % | Показатель определяется как отношение количества объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны, к общему количеству таких объектов, запланированных период действия муниципальной программы. |

# 2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Участник/ Ед. измерения | Плановый срок | Непосредственные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | окон-чания реали-зации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН |
| 1.1 | Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области обеспечения градостроительной деятельности | ДГДСиООКН | 2022 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Количество учреждений | ед. | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Проведение комплексных кадастровых работ (ККР) | ДГДСиООКН | 2022 | 2024 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Выполнено ККР | ед. | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН |
| 2.1 | Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения | ДГДСиООКН | 2022 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Количество учреждений | ед. | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь) | ДГДСи ООКН | 2015 | 2022 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проектно-изыскательские работы | шт. | х | х | 0* | 0* | х | х | х | х | х | х |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | х | х | х | х | 3 | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Строительство объездной дороги в пос.Дачный | ДГДСи ООКН | 2016 | 2022 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проектно-изыскательские работы | шт. | х | х | 0* | 1 | х | х | х | х | х | х |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х |
| 2.4 | Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г.Дзержинске Нижегородской области | ДГДСи ООКН | 2020 | 2022 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проектно-изыскательские работы | шт. | х | х | 0* | 1 | х | х | х | х | х | х |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х |
| 2.5 | Строительство проездов малоэтажной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск | ДГДСи ООКН | 2019 | 2022 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проектно-изыскательские работы | шт. | х | х | 0* | 1 | х | х | х | х | х | х |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | Ед. | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х |
| 2.6 | Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь) | ДГДСи ООКН | 2020 | 2023 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проектно-изыскательские работы | шт. | х | х | 0* | 0* | 1 | х | х | х | х | х |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | х | х | х | х | х | 2 | х | х | х | х |
| 2.7 | Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» | ДГДСи ООКН | 2021 | 2024 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проектно- изыскательские работы | шт. | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | х | х | х | х | х | 0** | 1 | х | х | х |
| 2.8 | Строительство автодороги к Шуховской башне | ДГДСи ООКН | 2020 | 2023 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проектно-изыскательские работы | шт. | х | х | 0* | 1 | х | х | х | х | х | х |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, до ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского | ДГДСи ООКН | 2020 | 2023 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проектно-изыскательские работы | шт. | х | х | 0* | х | 1 | х | х | х | х | х |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х |
| 2.10 | Строительство дорожной инфраструктуры на территории ул.Чапаева–ул.Бутлерова (ул.Новая) | ДГДСи ООКН | 2020 | 2023 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проектно-изыскательские работы | шт. | х | х | 0* | х | 1 | х | х | х | х | х |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х |
| 2.11 | Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области | ДГДСи ООКН | 2021 | 2023 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проектно-изыскательские работы | шт. | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | х | х | х | х | 0** | 1 | х | х | х | х |
| 2.12 | Строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра квартал Южный | ДГДСи ООКН | 2024 | 2025 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проектно-изыскательские работы | шт. | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | х | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х |
| Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН |
| 3.1 | Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области | ДГДСи ООКН | 2018 | 2022 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | х | х | 0** | 0** | 1 | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Строительство корпуса начальной школы МБОУ «Средняя школа № 20» в г. Дзержинске Нижегородской области | ДГДСи ООКН | 2022 | 2024 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проектно-изыскательские работы | шт. | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | х | х | х | х | х | 0** | 1 | x | х | х |
| 3.3 | Строительство нового здания МБОУ «Школа № 5» в г.Дзержинске Нижегородской области | ДГДСи ООКН | 2022 | 2023 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проектно-изыскательские работы | шт. | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | х | х | х | х | 0** | 1 | х | х | х | х |
| 3.4 | Строительство детского сада на 320 мест в мкр. Комсомольский г. Дзержинска | ДГДСи ООКН | 2020 | 2023 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проектно-изыскательские работы | шт. | х | х | 0* | х | 1 | х | х | х | х | х |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х |
| 3.5 | Строительство детского сада на 180 мест на территории ЖК «Северные ворота» г. Дзержинска | ДГДСи ООКН | 2025 | 2026 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проектно-изыскательские работы | шт. | х | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 | х |
| 3.6 | Строительство нового кладбища в г.Дзержинске | ДГДСи ООКН | 2021 | 2023 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проектно- изыскательские работы | шт. | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | х | х | х | х | 0** | 1 | х | х | х | х |
| 3. 7 | Реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске | ДГДСи ООКН | 2020 | 2026 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проектно-изыскательские работы | шт. | х | х | 0* | х | х | х | х | 1 | х | х |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 | х |
| 3.8 | Строительство причала-понтона возле Шуховской башни г.Дзержинска | ДГДСи ООКН | 2020 | 2026 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проектно-изыскательские работы | шт. | х | х | 0* | х | х | х | 1 | х | х | х |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 | х |
| 3.9 | Строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске | ДГДСи ООКН | 2020 | 2026 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проектно-изыскательские работы | шт. | х | х | 0* | х | х | х | х | 1 | х | х |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 | х |
| 3.10 | Строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г.Дзержинска | ДГДСи ООКН | 2020 | 2026 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проектно-изыскательские работы | шт. | х | х | 0* | х | х | х | 1 | х | х | х |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 | х |
| 3.11 | Строительство бассейна «Капролактамовец» МБУ «СШОР «Салют» | ДГДСи ООКН | 2021 | 2022 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проектно-изыскательские работы | шт. | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х |
| 3.12 | Строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ «СШОР «Город спорта» | ДГДСи ООКН | 2021 | 2024 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проектно-изыскательские работы | шт. | х | х | х | 0* | 1 | х | х | х | х | х |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | х | х | х | х | х | 0** | 1 | х | х | х |
| 3.13 | Cтроительство центра единоборств МБУ «СШОР борьбы «Созвездие» | ДГДСи ООКН | 2021 | 2025 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проектно-изыскательские работы | шт. | х | х | х | 0* | х | 1 | х | х | х | х |
|  | Введенный в эксплуатацию объект | ед. | х | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х |
| Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана, использование и популяризация объектов культурного наследия городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН |
| 4.1 | Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание горисполкома», г.Дзержинск, пл.Дзержинского, д.1 | ДГДСи ООКН | 2022 | 2023 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Разработка проектно-сметной документации по сохранению ОКН, с заключением государственной историко-культурной экспертизы | шт. | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х |
|  | Выполнение комплекса необходимых мероприятий по сохранению ОКН | ед. | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х |
| 4.2 | Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Театр кукол», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 66А | ДГДСи ООКН | 2022 | 2023 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Выполнение комплекса необходимых мероприятий по сохранению ОКН | шт. | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х |
|  | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия | ед. | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х |
| 4.3 | Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Арка входа в парк», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 66Б | ДГДСи ООКН | 2024 | 2024 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия | шт. | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х |
| 4.4 | Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Бюст дважды Героя Социалистического Труда Н.С.Патоличева», г.Дзержинск, ул.Урицкого | ДГДСи ООКН | 2022 | 2023 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Разработка проектно-сметной документации по сохранению ОКН | шт. | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х |
|  | Выполнение комплекса необходимых мероприятий по сохранению ОКН | ед. | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х |
| 4.5 | Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Общежитие», г.Дзержинск, пер.Учебный, д. 3а, д. 5а | ДГДСи ООКН | 2022 | 2022 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Выполнение комплекса необходимых мероприятий по сохранению ОКН | ед. | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х |
| 4.6 | Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 1. Главный дом 2. Флигель», г.Дзержинск, пос.Желнино, ул.Кооперативная, д.40 | ДГДСи ООКН | 2022 | 2023 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Разработка проектно-сметной документации по сохранению ОКН, с заключением государственной историко-культурной экспертизы | шт. | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х |
|  | Выполнение комплекса необходимых мероприятий по сохранению ОКН | ед. | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х |
| 4.7 | Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с каменными воротами», г.Дзержинск, пос.Желнино, ул.Советская, д. 16А | ДГДСи ООКН | 2022 | 2023 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Разработка проектно-сметной документации по сохранению ОКН, с заключением государственной историко-культурной экспертизы | шт. | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х |
|  | Выполнение комплекса необходимых мероприятий по сохранению ОКН | ед. | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х |
| 4.8 | Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения «Памятник В.И. Ленину», г.Дзержинск, пл.Ленина | ДГДСи ООКН | 2022 | 2023 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Разработка проектно-сметной документации по сохранению ОКН | шт. | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х |
|  | Выполнение комплекса необходимых мероприятий по сохранению ОКН | ед. | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х |
| 4.9 | Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения «Памятник В.В.Маяковскому», г.Дзержинск, пл.Маяковского | ДГДСи ООКН | 2023 | 2024 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Разработка проектно-сметной документации по сохранению ОКН | шт. | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х |
|  | Выполнение комплекса необходимых мероприятий по сохранению ОКН | ед. | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х |
| 4.10 | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом связи» г.Дзержинск, на пересечении пр. Дзержинского, д.2 и пл.Дзержинского | ДГДСи ООКН | 2024 | 2024 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия | шт. | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х |
| 4.11 | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры химиков», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 62 | ДГДСи ООКН | 2024 | 2024 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия | шт. | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х |
| 4.12 | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль жилых домов с курдонером и ограда с воротами», г.Дзержинск, ул. Клюквина, д. 6, д. 8, д. 8а | ДГДСи ООКН | 2025 | 2025 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия | шт. | х | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х |
| 4.13 | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом»,г.Дзержинск,ул.Клюквина, д. 3 | ДГДСи ООКН | 2026 | 2026 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 | х |
| 4.14 | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом»,г.Дзержинск, на пересечении ул.Клюквина и пр. Ленина, д. 12/68 | ДГДСи ООКН | 2027 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 |
| 4.15 | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль жилых домов с курдонером», г.Дзержинск, пр. Чкалова, д. 12,14,16,18 | ДГДСи ООКН | 2027 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 |

# Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели / конечный результат | Ед. изм. | Значение индикатора достижения цели / конечного результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДГДСиООКН |
| Индикаторы достижения цели |
| 1 | Доля выполненных проектов планировки (межевания) территории | % | х | х | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 100 |
| 2 | Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности | % | 15,4 | х | 29,6 | 63,0 | 74,1 | 81,5 | 100 | х |
| 3 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности на 01.01.2022, в отношении которых проведены ремонтные работы | % | х | х | 25 | 88 | 100 | х | х | х |
| Конечные результаты реализации муниципальной программы |
| 1 | Подготовка и проведение публичных слушаний/общественных обсуждений | шт. | 18 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 |
| 2 | Количество проектов планировки (межевания) территории | шт. | х | х | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| 3 | Образование земельных участков | шт. | 100 | 200 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 4 | Присвоение адресов объектам адресации | шт. | 3526 | 6000 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 17000 |
| 5 | Градостроительная и разрешительная документация | шт. | 370 | 150 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 |
| 6 | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Подпрограммы 2 и 3 | шт. | 1 | 8 | 6 | 7 | 10 | 13 | х | х |
| 7 | Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности | ед. | 4 | х | 8 | 17 | 20 | 22 | 27 | х |
| 8 | Количество разработанной проектно-сметной документации по сохранению объектов культурного наследия (в том числе с заключением историко-культурной экспертизы) | шт. | х | х | 5 | 6 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 1 « Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск» |
| 1.1 | Доля выполненных комплексных кадастровых работ | % | х | х | 33 | 66 | 100 | х | х | х |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН |
| 2.1 | Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой | % | х | х | 10 | 30 | 60 | 60 | 75 | 90 |
| 2.2 | Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной и дорожной инфраструктуры | % | 11,6 | х | 22,2 | 44,5 | 48,1 | 51,9 | х | х |
| Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН |
| 3.1 | Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры | % | 3,8 | х | 7,4 | 18,5 | 26,0 | 29,6 | 48,1 | х |
| Подпрограмма 4 «Сохранение охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН |
| 4.1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны | % | х | х | х | 12,5 | 50 | 62,5 | 75 | 100 |

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые

для реализации муниципальной программы

Основные мероприятия муниципальной программы определены с учетом нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации мероприятий муниципальной программы приводятся в таблице № 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования».

#### Таблица № 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

| №п/п | Название муниципального правового акта (МПА) | Основные положения правового акта (суть) | Участник | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Решение городской Думы городского округа город Дзержинск Нижегородской области | О городском бюджете | Администрация города Дзержинск | ежегодно, IV квартал года перед отчетным |
| 12. | Решение городской Думы городского округа город Дзержинск Нижегородской области | О внесении изменений в решение городской Думы о городском бюджете | Администрация города Дзержинск | по необходимости |

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг отсутствует. Таблица 5 не заполняется.

# 2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы обеспечивается за счет средств всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Источниками финансирования Подпрограмм 1,2,3,4 муниципальной программы являются средства городского, областного и федерального бюджетов.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшифровкой участника муниципальной программы приведена в таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета».

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в таблице 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников».

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

| Статус | Участники муниципальной программы | Расходы (руб.), годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск» | Ответственный исполнитель – ДГДСиООКН |
|  | Всего | 1 823 463 882,73 | 2 495 664 550,85 | 1 026 238 579,77 | 121 277 010,96 | 121 277 010,96 | 121 277 010,96 |
|  | ДГДСи ООКН | 1 823 463 882,73 | 2 495 664 550,85 | 1 026 238 579,77 | 121 277 010,96 | 121 277 010,96 | 121 277 010,96 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск» | Соисполнитель – ДГДСиООКН |
|  | Всего | 35 811 382,31 | 22 846 259,45 | 23 294 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 |
|  | ДГДСи ООКН | 35 811 382,31 | 22 846 259,45 | 23 294 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области обеспечения градостроительной деятельности | Всего | 35 011 382,31 | 22 046 259,45 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 |
|  | ДГДСи ООКН | 35 011 382,31 | 22 046 259,45 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 |
| Основное мероприятие 1.2 Проведение комплексных кадастровых работ (ККР) | Всего | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск» | Соисполнитель – ДГДСиООКН |
|  | Всего | 508 461 121,54 | 1 460 489 135,99 | 473 086 197,76 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 |
|  | ДГДСи ООКН | 508 461 121,54 | 1 460 489 135,99 | 473 086 197,76 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения | Всего | 9 055 277,10 | 9 093 660,33 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 |
|  | ДГДСи ООКН | 9 055 277,10 | 9 093 660,33 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 |
| Основное мероприятие 2.2 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь) | Всего | 28 788 572,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 28 788 572,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3 Строительство объездной дороги в пос.Дачный | Всего | 214 227 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 214 227 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4 Строительство автомобильной дороги от пр. Л.Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области | Всего | 102 351 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 102 351 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.5 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск | Всего | 93 298 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 93 298 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.6 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь) | Всего | 6 022 172,96 | 169 424 533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 6 022 172,96 | 169 424 533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.7 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» | Всего | 0,00 | 82 032 660,00 | 457 100 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 82 032 660,00 | 457 100 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.8 Строительство автодороги к Шуховской башне | Всего | 0,00 | 563 684 490,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 563 684 490,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.9 Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, до ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского | Всего | 6 777 960,00 | 522 192 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 6 777 960,00 | 522 192 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.10 Строительство дорожной инфраструктуры на территории ул.Чапаева – ул.Бутлерова (ул.Новая) | Всего | 4 066 950,00 | 70 189 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 4 066 950,00 | 70 189 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.11 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области | Всего | 43 872 000,00 | 43 872 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 43 872 000,00 | 43 872 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.12 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный» | Всего | 0,00 | 0,00 | 6 870 932,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 6 870 932,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск» | Соисполнитель – ДГДСиООКН |
|  | Всего | 1 279 191 378,88 | 1 012 329 155,41 | 529 857 406,16 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 1 279 191 378,88 | 1 012 329 155,41 | 529 857 406,16 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 |
| Основное мероприятие 3.1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области | Всего | 671 041 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 671 041 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2 Строительство корпуса начальной школы МБОУ «Средняя школа № 20» в г. Дзержинске Нижегородской области | Всего | 29 813 346,18 | 258 011 734,86 | 268 411 734,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 29 813 346,18 | 258 011 734,86 | 268 411 734,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.3 Строительство нового здания МБОУ «Школа № 5» в г. Дзержинске Нижегородской области | Всего | 184 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 184 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 |
| Основное мероприятие 3.4 Строительство детского сада на 320 мест в мкр. Комсомольский г. Дзержинска | Всего | 25 143 940,71 | 396 749 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 25 143 940,71 | 396 749 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.5 Строительство детского сада на 180 мест на территории ЖК «Северные ворота» г. Дзержинска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.6 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске | Всего | 105 520 620,00 | 105 711 286,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 105 520 620,00 | 105 711 286,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.7 Реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.8 Строительство причала-понтона возле Шуховской башни г.Дзержинска | Всего | 0,00 | 0,00 | 12 339 594,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 12 339 594,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.9 Строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.10 Строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г.Дзержинска | Всего | 0,00 | 0,00 | 9 682 076,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 9 682 076,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.11 Строительство бассейна «Капролактамовец» МБУ «СШОР «Салют» | Всего | 248 143 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 248 143 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.12 Строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ «СШОР «Город спорта» | Всего | 14 861 588,99 | 146 292 000,00 | 149 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 14 861 588,99 | 146 292 000,00 | 149 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.13 Строительство центра единоборств МБУ «СШОР борьбы Созвездие» | Всего | 0,00 | 15 897 467,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 15 897 467,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа » | Соисполнитель – ДГДСиООКН |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание горисполкома» г.Дзержинск, пл.Дзержинского, д. 1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.2 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Театр кукол» г.Дзержинск, пр.Ленина, д.66А | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.3 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Арка входа в парк» г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 66Б | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.4 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Бюст дважды Героя Социалистического Труда Н.С.Патоличева» г.Дзержинск, ул.Урицкого | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.5 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Общежитие» г.Дзержинск, пер.Учебный, д. 3а, д. 5а | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.6 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 1. Главный дом 2. Флигель» г.Дзержинск, пос.Желнино, ул.Кооперативная, д. 40 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.7 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с каменными ворота» г.Дзержинск, пос. Желнино, ул.Советская, д. 16А | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.8 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения «Памятник В.И. Ленину» г.Дзержинск, пл.Ленина | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.9 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения «Памятник В.В.Маяковскому» г.Дзержинск, пл.Маяковского | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.10 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом связи» г.Дзержинск, на пересечении пр. Дзержинского, д.2 и пл.Дзержинского | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.11 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры химиков» г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 62 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.12 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль жилых домов с курдонером и ограда с воротами», г.Дзержинск, ул. Клюквина, д. 6, д. 8, д. 8а | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.13 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом»,г.Дзержинск,ул. Клюквина, д. 3 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.14 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом»,г.Дзержинск, на пересечении ул.Клюквина и пр. Ленина, д. 12/68 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.15 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль жилых домов с курдонером», г.Дзержинск, пр. Чкалова, д. 12,14,16,18 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальная программа | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 1 823 463 882,73 | 2 495 664 550,85 | 1 026 238 579,77 | 121 277 010,96 | 121 277 010,96 | 121 277 010,96 |
|  | (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 1 823 463 882,73 | 2 495 664 550,85 | 1 026 238 579,77 | 121 277 010,96 | 121 277 010,96 | 121 277 010,96 |
|  | - расходы за счет средств местного бюджета | 937 657 579,73 | 2 289 523 450,85 | 936 571 579,77 | 31 610 010,96 | 31 610 010,96 | 31 610 010,96 |
|  | - расходы за счет средств областного бюджета | 790 806 303,00 | 127 389 700,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 |
|  | - расходы за счет средств федерального бюджета | 95 000 000,00 | 78 751 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 35 811 382,31 | 22 846 259,45 | 23 294 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 |
|  | (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 35 811 382,31 | 22 846 259,45 | 23 294 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 |
|  | - расходы за счет средств местного бюджета | 35 811 382,31 | 22 846 259,45 | 23 294 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 |
|  | - расходы за счет средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - расходы за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 508 461 121,54 | 1 460 489 135,99 | 473 086 197,76 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 |
|  | (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 508 461 121,54 | 1 460 489 135,99 | 473 086 197,76 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 |
|  | - расходы за счет средств местного бюджета | 473 363 521,54 | 1 344 015 035,99 | 473 086 197,76 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 |
|  | - расходы за счет средств областного бюджета | 35 097 600,00 | 37 722 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - расходы за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 78 751 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 1 279 191 378,88 | 1 012 329 155,41 | 529 857 406,16 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 |
|  | (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 1 279 191 378,88 | 1 012 329 155,41 | 529 857 406,16 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 |
|  | - расходы за счет средств местного бюджета | 428 482 675,88 | 922 662 155,41 | 440 190 406,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - расходы за счет средств областного бюджета | 755 708 703,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 |
|  | - расходы за счет средств федерального бюджета | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - расходы за счет средств местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - расходы за счет средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - расходы за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых, правовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.

К таким рискам следует отнести макроэкономические и финансовые риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен. Кризисные явления в мировой и российской экономике могут привести к высокому росту цен на отдельные виды материалов, работ, услуг, используемых при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, а также к сокращению бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что повлечёт пересмотр задач муниципальной программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов.

Нормативные, правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в местные нормативные акты, муниципальную программу. Достижение показателей муниципальной программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий.

Риск недофинансирования мероприятий муниципальной программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.

Подрядные (контрактные) риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контракту. Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий муниципальной программы и может привести к не достижению целевых значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы в установленные сроки. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подрядчиками, высоких размеров штрафов, предусмотренных за нарушение обязательств по контрактам, и строительного контроля со стороны заказчика за исполнением контрактов.

Природные риски также могут повлиять на ход выполнения муниципальной программы: длительно непрекращающиеся проливные дожди или заморозки могут помешать работам по строительству дорог, реконструкции и капитальному ремонту объектов. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования.

# 3. Подпрограммы муниципальной  программы

3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск»

(далее – Подпрограмма 1)

Паспорт Подпрограммы 1 «Обеспечение градостроительной

деятельности на территории городского округа город Дзержинск»

| Соисполнитель муниципальной программы | Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН) |
| Цель подпрограммы | Развитие территории города и реализация единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа |
| Задачи подпрограммы | 1.Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования; 2. Проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа город Дзержинск; 3. Разработка документации по планировке (межеванию) территории; 4. Подготовка градостроительной и разрешительной документации; 5. Присвоение адресов объектам адресации; 6. Формирование земельных участков; 7.Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО); 8. Предоставление сведений единой электронной топографической основы Нижегородской агломерации. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2022-2027 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Год реали-зации | Объем бюджетных ассигнований, руб. |
|  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего |
|  | 2022 | 35 811 382,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 811 382,31 |
|  | 2023 | 22 846 259,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 846 259,45 |
|  | 2024 | 23 294 975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 294 975,85 |
|  | 2025 | 22 494 975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 494 975,85 |
|  | 2026 | 22 494 975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 494 975,85 |
|  | 2027 | 22 494 975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 494 975,85 |
|  | Всего | 149 437 545,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 437 545,16 |
| Индикатор подпрограммы | Доля выполненных комплексных кадастровых работ - 100 % за программный период. |

3.1.1. Характеристика текущего состояния

Социально-экономическое развитие города взаимосвязано с организацией его территорий. Это возможно обеспечить через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммунальной, социальной, инженерно-транспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможностей и ограничений.

Сбалансированное и устойчивое развитие города возможно обеспечить путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строительства,  в ходе комплексного освоения территорий муниципального образования в соответствии с главой 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования

Развитие города в области архитектуры и градостроительства непосредственно связано с реализацией Генерального плана города Дзержинска и направлено на достижение результатов устойчивого развития города при осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности, прежде всего, на обеспечение строительства, развитие объектов, за которые органы государственной власти и местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством.

При этом тенденции формирования современных отношений в сфере градостроительной деятельности существенно влияют на качественные характеристики городской градостроительной ситуации и, как следствие, неизбежно формируют потребность в постоянном изменении (корректировке)  Генерального плана города.

Градостроительной документацией определяются не только условия благоприятного проживания населения на определенной территории, но и условия соблюдения частных интересов, установленных границ, размещения отдельных сооружений на землях общего пользования и тому подобные вопросы.

Для реализации инвестиционных проектов, конкретизации требований к параметрам использования территории, защиты интересов граждан и обеспечения экологических требований, а также требований местных нормативных документов, в соответствии с главой 5 Градостроительного Кодекса Российской Федерации разрабатываются и вносятся изменения в существующие проекты планировки (межевания) территории.

Также в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности подготавливаются и выдаются градостроительные планы земельных участков для целей строительства и реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садоводства.

Образование земельных участков

На основе проектов планировки и межевания территорий осуществляется образование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления в собственность или аренду на торгах и без проведения торгов в целях индивидуального жилищного строительства, а также для предоставления льготным категориям граждан.

В настоящее время наиболее перспективной частью городского округа, которая может служить для размещения индивидуальной жилой застройки  в вышеуказанных целях является территория, примыкающая к застроенной территории поселка Пыра с развитой инфраструктурой.

В рамках Подпрограммы 1 на данной территории планируется формирование порядка 150 земельных участков.

Согласно части 4 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004  № 189-ФЗ    «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (далее - Закон № 189-ФЗ) обязанностью органов местного самоуправления является образование земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества (далее – МКД).

В целях образования такого земельного участка уполномоченными органами местного самоуправления совершаются все необходимые действия, предусмотренные законом, в том числе обеспечиваются утверждение в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, проекта межевания территории, подготовка межевого плана земельного участка, обращение с заявлением о государственном кадастровом учете в отношении такого земельного участка в орган регистрации прав, в случае приостановления осуществления государственного кадастрового учета по этому заявлению указанными органами обеспечивается устранение причин, препятствующих осуществлению государственного кадастрового учета.

В период с 2008 по 2011 годы администрацией города Дзержинска проведены работы по формированию земельных участков под многоквартирными домами и постановке их на государственный кадастровый учет в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

На текущий момент в городском округе город Дзержинск в соответствии с проектами межевания территорий определены границы земельных участков в отношении 1835 МКД, из них учтено в ЕГРН  1037.

В рамках Подпрограммы 1 предполагается дальнейшая реализация обязанности муниципалитета по образованию и постановке на кадастровый учет земельных участков, на  которых расположены МКД.

Проектная потребность на заявленный период 2022-2027:

- уточнение границ 709 ранее учтенных в ЕГРН земельных участков МКД;

- постановка на кадастровый учет 19 земельных участков МКД;

- внесение изменений в проект межевания территории и проведение кадастровых работ в отношении 70 МКД.

Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО)

В целях обеспечения градостроительной деятельности в соответствии со      ст.57 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществляется ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (далее - ГИСОГД).

Целью ведения ГИСОГД является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.

Муниципальная ИСОГД в городском округе город Дзержинск была разработана, внедрена и успешно функционировала с 2008 по 2018 год. Система позволяла получать электронные представления градостроительной документации (генеральный план, правила землепользования и застройки, документация по планировке территории, градостроительные планы, акты установления адреса, постановления, ситуационные схемы, выкопировки с топографических планов, и прочее) в реальном масштабе времени на экране монитора рабочего места, имеющего доступ к геопорталу системы через стандартный интернет браузер. Созданная ИСОГД обеспечивала учет, внесение изменений и предоставление сведений по топографическим планшетам и схемам городского хозяйства для более 10 тыс. электронных документов, а также обеспечивала доступ и представление цифровых моделей рельефа, космических и аэрофотоснимков, включая их обработку.

Муниципальная ИСОГД объединяла различные по структуре и системе управления базы данных в единую структуру и позволяла наращивать их количество в системе, создавая из различных подсистем единую структуру, а также позволяла обмениваться с внешними системами данными (ФГИС ТП, ФИАС и др.). Применение системы не только позволило решать текущие задачи администрации города, но и дополнительно приносила доходы в бюджет, полностью окупая затраты на свое содержание. Прямой экономический эффект составлял примерно 3 млн руб. экономии годового бюджета города, а условный экономический эффект от ее использования составлял по разным оценкам от десятков до сотен миллионов рублей в год. ИСОГД была неоднократно представлена на различных конференциях, где получила очень высокую оценку.

В 2019 году на территории Нижегородской области введена в эксплуатацию государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО) с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (далее – ГИСОГД НО), созданная и эксплуатируемая в соответствии с требованиями ст. 56, 57 ГрК РФ  и законом Нижегородской области от 08.04.2008 года № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области». ГИСОГД НО автоматизирует градостроительную деятельность Нижегородской области, формирует единую цифровую карту и общий банк градостроительных данных, переводит в электронный вид межведомственное взаимодействие в сфере градостроительства.

Оператором ГИСОГД НО определено государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» (далее – ГБУ НО «ИРА НО»).

В целях исполнения федерального законодательства, повышения эффективности градостроительного регулирования на территории Нижегородской области, сокращения сроков межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, с 2019 по 2021 год осуществлялось размещение и перенос сведений, материалов и документов из муниципальной ИСОГД в региональную в соответствии с планом-графиком, утвержденным распоряжением Губернатора Нижегородской области от 31.10.2019 № 1919-р. Благодаря гибкости и функциональности муниципальной ИСОГД процесс переноса данных в ГИСОГД НО осуществлялся путем массовой загрузки информации, что позволило максимально сократить сроки и трудозатраты без понижения качества передаваемых сведений и документов.

Ведение ГИСОГД НО осуществляется в электронной форме путем:

- сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета, хранения и размещения в электронной форме сведений, документов, материалов, предусмотренных частью 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- подготовки, согласования и утверждения документов, предусмотренных частью 71 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- осуществления иных полномочий в области градостроительной деятельности с использованием информационной системы, в том числе проведение общественных обсуждений по проектам документов территориального планирования и градостроительного зонирования, проектов планировки территории в подсистеме ГИСОГД НО, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сведения, размещаемые в ГИСОГД НО, доступны сотрудникам всех подразделений администрации города, что позволяет проводить эффективную градостроительную политику и оперативно принимать правильные управленческие решения. Информация, включенная в «Перечень сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, доступ к которым осуществляется без взимания платы с использованием официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»», утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.03.2020 №279, отражается на публичном портале ГИСОГД НО (https://gisogdno.ru/) и становится доступной для инвесторов.

В настоящий момент на основании Соглашения об информационном взаимодействии, заключенного между департаментом градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области и администрацией города Дзержинска (далее - администрация) в 2019 году, администрация является  уполномоченным органом на ведение ГИСОГД НО в рамках осуществления распределенных отдельных полномочий по градостроительной деятельности на территории муниципального образования городской округ город Дзержинск.

Порядок предоставления органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, в том числе в ГИСОГД с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности, а также размер платы за их предоставление и порядок взимания указанной платы установлены «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности», утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.03.2020 № 279.

В соответствии с законом Нижегородской области от 23.12.2014 №197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области» (в редакции от 25.12.2020) полномочия по оказанию государственной услуги по предоставлению сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО), с 01.01.2021 года осуществляет Правительство Нижегородской области в лице Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области посредством ГБУ НО «ИРА НО». Главным администратором доходов бюджета является министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

В соответствии с п. 5.15. Положения о государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 17.06.2021 №510, оплата предоставления сведений, документов, материалов содержащихся в ГИСОГД НО зачисляется в доход бюджета соответствующего муниципального образования вне зависимости от распределения полномочий по предоставлению сведений из ГИСОГД НО.

Предоставление сведений единой электронной топографической основы Нижегородской агломерации

Во исполнение ст. 10 Федерального закона от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» постановлением Правительства Нижегородской области от 27.08.2019 № 608 создан фонд пространственных данных Нижегородской области (далее - ФПД НО). Фондодержателем ФПД НО определено ГБУ НО «ИРА НО».

Действуя в рамках Соглашения об информационном взаимодействии от 12.03.2020 года администрация города Дзержинска передала в адрес ГБУ НО «ИРА НО» актуальные на дату передачи топографические планы города Дзержинска (М 1:500, 1:1000) в растровом виде в качестве исходных данных для формировании единой электронной топографической основы Нижегородской агломерации (далее – ЕЭТОНА) в соответствии с целями и видами деятельности, предусмотренными уставом ГБУ НО «ИРА НО». Таким образом, на сегодняшний день услугу по предоставлению сведений ЕЭТОНА осуществляет ГБУ НО «ИРА НО». Данная услуга осуществляется на платной основе.

С сентября 2020 года на основании Агентского договора, заключаемого между ГБУ НО «ИРА НО» и МКУ «Градостроительство» оказывается государственная услуга по предоставлению сведений единой электронной топографической основы Нижегородской агломерации в виде цифровой модели местности (далее - ЕЭТОНА).

Размер платы за оказание услуг гражданам и юридическим лицам определяется ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» в соответствии с Порядком определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к его основным видам деятельности, утвержденного приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 18.09.2019 №01-03/112.

Фактическое поступление дохода от оказания данной услуги:

- за 2020 год составило 113 000 руб.;

- за первое полугодие 2021 года составило 262 146 руб.

Присвоение адресов объектам недвижимости

Согласно Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 (далее – Правила), присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса осуществляется органами местного самоуправления и иными уполномоченными органами, указанными в Правилах.

Объектом адресации являются:

а) здание (строение, за исключением некапитального строения), в том числе строительство которого не завершено;

б) сооружение (за исключением некапитального сооружения и линейного объекта), в том числе строительство которого не завершено;

в) земельный участок (за исключением земельного участка, не относящегося к землям населенных пунктов и не предназначенного для размещения на них объектов капитального строительства);

г) помещение, являющееся частью объекта капитального строительства;

д) машино-место (за исключением машино-места, являющегося частью некапитального здания или сооружения).

Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов осуществляются уполномоченными органами по собственной инициативе или на основании заявлений физических или юридических лиц.

Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы.

На территории городского округа город Дзержинск присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется МКУ «Градостроительство» в рамках предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района)» в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением администрации г. Дзержинска от 27.09.2017  №3648.

В рамках оказания муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов в границах городского округа» за первое полугодие 2021 года по  заявлениям о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса было принято 407 положительных решений (юридическим и физическим лицам).

В рамках исполнения письма инспекции Межрайонной ИФНС России № 2 по Нижегородской области от 03.09.2019 №Вх-150-09-001у-265744/19 за первое полугодие 2021 года было присвоено 3922 адреса.

В качестве соисполнителя муниципальных услуг «Перераспределение земель и (или) земельных участков», «Предварительное согласование предоставления земельного участка» МКУ «Градостроительство» было присвоено 647 адресов.

3.1.2. Цель и задачи Подпрограммы 1

Целью Подпрограммы 1 является развитие территории города и реализация единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа город Дзержинск.

Для достижения цели Подпрограммы 1 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

- Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

- Проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа город Дзержинск;

3. 	Разработка документации по планировке (межеванию) территории.

4.	Подготовка градостроительной и разрешительной документации.

5.	Присвоение адресов объектам адресации.

6.	Формирование земельных участков.

7.	Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО).

8. 	Предоставление сведений единой электронной топографической основы Нижегородской агломерации.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности  реализации Подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципальной программы.

Методика расчета индикаторов Подпрограммы 1 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» настоящей муниципальной программы.

3.1.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 приведены в таблице 8. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 9.

Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

| Статус | Участники подпрограммы | Расходы (руб.), годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск» | Соисполнитель – ДГДСиООКН |
|  | Всего | 35 811 382,31 | 22 846 259,45 | 23 294 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 |
|  | ДГДСи ООКН | 35 811 382,31 | 22 846 259,45 | 23 294 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области обеспечения градостроительной деятельности | Всего | 35 011 382,31 | 22 046 259,45 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 |
|  | ДГДСи ООКН | 35 011 382,31 | 2 046 259,45 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 |
| Основное мероприятие 1.2 Проведение комплексных кадастровых работ (ККР) | Всего | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников

| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Подпро-грамма 2 | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 35 811 382,31 | 22 846 259,45 | 23 294 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 |
|  | (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 35 811 382,31 | 22 846 259,45 | 23 294 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 |
|  | - расходы за счет средств местного бюджета | 35 811 382,31 | 22 846 259,45 | 23 294 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 | 22 494 975,85 |
|  | - расходы за счет средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - расходы за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.1.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

Риски реализации Подпрограммы 1 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 1 возможно приостановление действия Подпрограммы.

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной  инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск»

(далее – Подпрограмма 2)

Паспорт Подпрограммы 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск»

| Соисполнитель муниципальной программы | Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН) |
| Цель подпрограммы | Обеспечение инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства |
| Задачи подпрограммы | 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной и дорожной инфраструктуры. 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2022-2027 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Год реали-зации | Объем бюджетных ассигнований, руб. |
|  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего |
|  | 2022 | 473 363 521,54 | 35 097 600,00 | 0,00 | 0,00 | 508 461 121,54 |
|  | 2023 | 1 344 015 035,99 | 37 722 700,00 | 78 751 400,00 | 0,00 | 1 460 489 135,99 |
|  | 2024 | 473 086 197,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 086 197,76 |
|  | 2025 | 9 115 035,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 115 035,11 |
|  | 2026 | 9 115 035,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 115 035,11 |
|  | 2027 | 9 115 035,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 115 035,11 |
|  | Всего | 2 317 809 860,62 | 72 820 300,00 | 78 751 400,00 | 0,00 | 2 469 381 560,62 |
| Индикатор подпрограммы | Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой – 90% к 2027 году. Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной и дорожной инфраструктуры – 51,9% за период реализации Программы. |

3.2.1. Характеристика текущего состояния

Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры является одной из приоритетных задач, направленных на повышение уровня социально-экономического развития городского округа город Дзержинск. В целях ее решения осуществляется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение инженерными коммуникациями  и дорожной инфраструктурой территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.

Обеспечение многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного строительства является одной из первостепенных задач. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012   №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем» и соблюдения закона Нижегородской области от 01.12.2011    №168-З «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области» в городском округе город Дзержинск осуществляется реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий семей, имеющих 3 и более детей, в том  числе в части обеспечения земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства необходимой инфраструктурой. В период с 2019 по 2020 год на территории ЖК «Северные ворота» осуществлено строительство инженерных коммуникаций газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В настоящее время разрабатывается проект дорожной инфраструктуры жилого комплекса.  В соответствии с вышеуказанным законом, в рамках данной муниципальной программы, планируется выполнить строительство подводящих и внутриквартальных сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения к территории под малоэтажное жилищное строительство по проспекту Свердлова (2-ая очередь). После завершения работ по строительству инженерных сетей на территории жилого комплекса планируется строительство дорожной инфраструктуры.

В рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области», утвержденной  постановлением Правительства Нижегородской области от 28.03.2014 №287 разрабатывается проект на выполнение работ по газификации поселка Пыра. Строительство распределительных сетей в поселке планируется осуществить в 2022-2023 гг.

Город Дзержинск относительно молодой и развивающийся город. Одним из приоритетных направлений для обеспечения качества жизни населения является расширение и совершенствование улично-дорожной сети городского округа. С этой целью в 2021 году разрабатываются проекты на строительство объездной дороги в пос. Дачный, автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до    ул. Самохвалова (дорога к новому зданию школы №2), автодороги к Шуховской башне. Дальнейшее строительство этих дорог будет способствовать созданию условий для комфортного и безопасного проживания граждан.

Реализация всех мероприятий Подпрограммы 2 будет способствовать росту уровня социально-экономического развития города как основы повышения качества жизни населения  городского округа город Дзержинск.

3.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы 2 является обеспечение инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.

Для достижения цели Подпрограммы 2 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной и дорожной инфраструктуры.

2.	Капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

3.2.3.Индикаторы оценки эффективности  реализации Подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципальной программы.

Методика расчета индикаторов Подпрограммы 2 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» настоящей муниципальной программы.

3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 приведены в таблице 10. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 11.

Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

| Статус | Участники подпрограммы | Расходы (руб.), годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск» | Соисполнитель – ДГДСиООКН |
|  | Всего | 508 461 121,54 | 1 460 489 135,99 | 473 086 197,76 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 |
|  | ДГДСи ООКН | 508 461 121,54 | 1 460 489 135,99 | 473 086 197,76 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения | Всего | 9 055 277,10 | 9 093 660,33 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 |
|  | ДГДСи ООКН | 9 055 277,10 | 9 093 660,33 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 |
| Основное мероприятие 2.2 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь) | Всего | 28 788 572,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 28 788 572,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3 Строительство объездной дороги в пос.Дачный | Всего | 214 227 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 214 227 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области | Всего | 102 351 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 102 351 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.5 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск | Всего | 93 298 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 93 298 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.6 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь) | Всего | 6 022 172,96 | 169 424 533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 6 022 172,96 | 169 424 533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.7 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» | Всего | 0,00 | 82 032 660,00 | 457 100 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 82 032 660,00 | 457 100 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.8 Строительство автодороги к Шуховской башне | Всего | 0,00 | 563 684 490,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 563 684 490,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.9 Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, до ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского | Всего | 6 777 960,00 | 522 192 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 6 777 960,00 | 522 192 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.10 Строительство дорожной инфраструктуры на территории ул.Чапаева – ул.Бутлерова (ул.Новая) | Всего | 4 066 950,00 | 70 189 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 4 066 950,00 | 70 189 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.11 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области | Всего | 43 872 000,00 | 43 872 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 43 872 000,00 | 43 872 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.12 строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра квартал Южный | Всего | 0,00 | 0,00 | 6 870 932,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 6 870 932,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Подпро-грамма 2 | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 508 461 121,54 | 1 460 489 135,99 | 473 086 197,76 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 |
|  | (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 508 461 121,54 | 1 460 489 135,99 | 473 086 197,76 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 |
|  | - расходы за счет средств местного бюджета | 473 363 521,54 | 1 344 015 035,99 | 473 086 197,76 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 | 9 115 035,11 |
|  | - расходы за счет средств областного бюджета | 35 097 600,00 | 37 722 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - расходы за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 78 751 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

Риски реализации Подпрограммы 2 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 2 возможно приостановление действия Подпрограммы.

3.3. Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск»

(далее – Подпрограмма 3)

Паспорт Подпрограммы 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск»

| Соисполнитель муниципальной программы | Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны (ДГДСиООКН) |
| Цель подпрограммы | Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры; 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, а также капитальный ремонт социальных объектов муниципальной собственности. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2022-2027 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Год реализации | Объем бюджетных ассигнований, руб. |
|  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего |
|  | 2022 | 428 482 675,88 | 755 708 703,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 1 279 191 378,88 |
|  | 2023 | 922 662 155,41 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 329 155,41 |
|  | 2024 | 440 190 406,16 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 529 857 406,16 |
|  | 2025 | 0,00 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 667 000,00 |
|  | 2026 | 0,00 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 667 000,00 |
|  | 2027 | 0,00 | 89 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 667 000,00 |
|  | Всего | 1 791 335 237,45 | 1 204 043 703,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 3 090 378 940,45 |
| Индикатор подпрограммы | 1. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры – 48,1% к 2027 году. |

3.3.1. Характеристика текущего состояния

Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения, является развитие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных социально значимых для города объектов. Социальная инфраструктура призвана создавать благоприятные условия для проживания людей, обеспечивать удовлетворение как материальных потребностей населения, так и потребностей нематериального характера. Таким образом, уровень развития социальной инфраструктуры является показателем качества жизни населения. Именно поэтому развитие социальной сферы - приоритетная задача деятельности органов власти в рамках соответствующих полномочий.

В настоящее время развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск характеризуется рядом проблемных вопросов, решение которых позволит улучшить состояние городской среды и качество жизни населения.

Для создания образовательной среды, которая бы обеспечила высокое качество, доступность и открытость образования для обучающихся, городской округ город Дзержинск включен в государственную программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы». В рамках данной государственной программы на территории города осуществляется строительство нового здания МБОУ СШ №2 с планируемым сроком ввода объекта в 2022 году.

В связи с активной застройкой микрорайона «Комсомольский» и территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота», для обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет, планируется строительство детских-садов на 320 мест и 180 мест.

В целях создания условий для занятия спортом для детей дошкольного и школьного возраста проведен капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря» и здания МБУ ДО ДЮСШ «Химик». В настоящее время разрабатывается проект на строительство бассейна «Капролактамовец» МБУ «СШОР «Салют», выполняются изыскательские работы на строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ «СШОР «Город спорта» и на строительство центра единоборств МБУ «СШОР борьбы Созвездие».

Выполнение всех мероприятий Подпрограммы 3 будет способствовать улучшению качества жизни всех слоев населения, посредством развития социальной инфраструктуры в городском округе город Дзержинск, что соответствует стратегическим целям социально-экономического развития городского округа.

3.3.2. Цель и задачи Подпрограммы 3

Основной целью Подпрограммы 3 является обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.

Для достижения цели Подпрограммы 3 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры;

2.	Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, а также капитальный ремонт социальных объектов муниципальной собственности.

3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3

Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципальной программы.

Методика расчета индикаторов Подпрограммы 3 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» настоящей муниципальной программы.

3.3.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Объем финансирования Подпрограммы 3 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 приведены в таблице 12.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 13.

Таблица 12. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета

| Статус | Участники подпрограммы | Расходы (руб.), годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск» | Соисполнитель – ДГДСиООКН |
|  | Всего | 1 279 191 378,88 | 1 012 329 155,41 | 529 857 406,16 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 1 279 191 378,88 | 1 012 329 155,41 | 529 857 406,16 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 |
| Основное мероприятие 3.1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области | Всего | 671 041 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 671 041 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2 Строительство корпуса начальной школы МБОУ «Средняя школа № 20» в г. Дзержинске Нижегородской области | Всего | 29 813 346,18 | 258 011 734,86 | 268 411 734,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 29 813 346,18 | 258 011 734,86 | 268 411 734,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.3 Строительство нового здания МБОУ« Школа № 5» в г. Дзержинске Нижегородской области | Всего | 184 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 184 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 |
| Основное мероприятие 3.4 Строительство детского сада на 320 мест в мкр. Комсомольский г. Дзержинска | Всего | 25 143 940,71 | 396 749 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 25 143 940,71 | 396 749 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.5 Строительство детского сада на 180 мест на территории ЖК «Северные ворота» г. Дзержинска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.6 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске | Всего | 105 520 620,00 | 105 711 286,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 105 520 620,00 | 105 711 286,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.7 Реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.8 Строительство причала-понтона возле Шуховской башни г.Дзержинска | Всего | 0,00 | 0,00 | 12 339 594,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 12 339 594,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.9 Строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.10 Строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г.Дзержинска | Всего | 0,00 | 0,00 | 9 682 076,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 9 682 076,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.11 Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют" | Всего | 248 143 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 248 143 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.12 Строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ "СШОР "Город спорта" | Всего | 14 861 588,99 | 146 292 000,00 | 149 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 14 861 588,99 | 146 292 000,00 | 149 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.13 Строительство центра единоборств МБУ "СШОР борьбы Созвездие" | Всего | 0,00 | 15 897 467,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 15 897 467,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 13. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников

| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Подпрог-рамма 3 | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 1 279 191 378,88 | 1 012 329 155,41 | 529 857 406,16 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 |
|  | (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 1 279 191 378,88 | 1 012 329 155,41 | 529 857 406,16 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 |
|  | - расходы за счет средств местного бюджета | 428 482 675,88 | 922 662 155,41 | 440 190 406,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - расходы за счет средств областного бюджета | 755 708 703,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 | 89 667 000,00 |
|  | - расходы за счет средств федерального бюджета | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.3.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3

Риски реализации Подпрограммы 3 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 3 возможно приостановление действия Подпрограммы.

3.4. Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск»

(далее – Подпрограмма 4)

Паспорт Подпрограммы 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск»

| Соисполнитель муниципальной программы | Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН) |
| Цель подпрограммы | Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия городского округа города Дзержинск |
| Задачи подпрограммы | 1. Проведение мероприятий по улучшению состояния объектов культурного наследия. 2. Разработка научно-проектной, сметной документации на проведение работ по сохранению объектов. 3. Создание условий для сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собственности муниципального образования города. 4. Обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2022-2027 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Год реализации | Объем бюджетных ассигнований, руб. |
|  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего |
|  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индикатор подпрограммы | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны – 100% за период действия Программы |

3.4.1. Характеристика текущего состояния

Дзержинск – достаточно молодой город,  однако город имеет богатое историко-культурное наследие. В границах городской черты выделены три историко-архитектурные охранные зоны: в центральной части города, в центральной части поселков Желнино и Свердлова.

На сегодняшний день большинство объектов находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует принятия незамедлительных мер по их сохранению. Причинами возникновения данной проблемы являются: разрушительное воздействие природных факторов, прямое и косвенное воздействие хозяйственной деятельности, ненадлежащее содержание собственниками (пользователями) памятников истории и культуры, недостаточное финансирование работ по сохранению объектов культурного наследия.

В последние несколько лет активнее стала решаться задача по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального округа город Дзержинск. В  городе начали приводить в порядок объекты культурного наследия (далее – ОКН),  13 ОКН капитально отремонтировали в 2020 году.

Решение актуальных задач сохранения и использования объектов культурного наследия требует комплексного подхода, современной организации работы, проведения согласованной работы по задачам, срокам, ресурсам и исполнителям системы мероприятий в рамках Подрограммы 4, рассчитанной на период с 2022 по 2027 годы.

В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 30.01.2020 №830, одним из направлений развития города является сохранение историко-культурного наследия.

Реализация Подпрограммы 4 направлена на сохранение,  использование и популяризацию объектов культурного наследия городского округа город Дзержинск (94 объекта различных форм собственности, в т.ч. архитектуры, археологии, истории и монументального искусства).

Государственная политика Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации предопределяет цели и задачи Подпрограммы 4. Реализация Подпрограммы 4 направлена на достижение следующих результатов Стратегии государственной культурной политики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 №326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»:

– создание эффективной и ресурсно обеспеченной системы сохранения объектов культурного наследия, позволяющей постоянно снижать долю памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

– обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения. Состояние объектов культурного наследия является важнейшей составляющей имиджа муниципального образования городского округа город Дзержинск.

3.4.2. Цель и задачи Подпрограммы 4

Основной целью Подпрограммы является реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия городского округа города Дзержинск. Для достижения поставленной цели Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

1.	Проведение мероприятий по улучшению состояния объектов культурного наследия.

2.	Разработка научно-проектной, сметной документации на проведение работ по сохранению объектов.

3.	Сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры), находящихся в собственности муниципального образования города Дзержинск.

4.	Обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия.

Решение поставленных задач достигается адресным характером охранных мероприятий и комплексным подходом к каждому объекту культурного наследия и будет способствовать сохранению историко-культурного наследия в городском округе города Дзержинск.

3.4.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 4

Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 4 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципальной программы.

Методика расчета индикаторов Подпрограммы 4 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» настоящей муниципальной программы.

3.4.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Объем финансирования Подпрограммы 4 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации  Подпрограммы 4 приведены в таблице 14.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 15.

Таблица 14. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета

| Статус | Участники подпрограммы | Расходы (руб.), годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск» | Соисполнитель – ДГДСиООКН |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание горисполкома», г.Дзержинск, пл.Дзержинского, д.1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.2 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Театр кукол», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 66А | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.3 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Арка входа в парк», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 66Б | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.4 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Бюст дважды Героя Социалистического Труда Н.С.Патоличева», г.Дзержинск, ул.Урицкого | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.5 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Общежитие» г.Дзержинск, пер.Учебный, д. 3а, д. 5а | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.6 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 1. Главный дом 2. Флигель», г.Дзержинск, пос.Желнино, ул.Кооперативная, д. 40 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.7 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с каменными ворота», г.Дзержинск, пос. Желнино, ул.Советская, д. 16А | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.8 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения «Памятник В.И. Ленину» г.Дзержинск, пл.Ленина | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.9 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения «Памятник В.В.Маяковскому» г.Дзержинск, пл.Маяковского | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.10 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом связи», г.Дзержинск, на пересечении пр. Дзержинского, д.2 и пл.Дзержинского | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.11 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры химиков», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 62 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.12 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль жилых домов с курдонером и ограда с воротами», г.Дзержинск, ул. Клюквина, д. 6, д. 8, д. 8а | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.13 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», г.Дзержинск, ул. Клюквина, д. 3 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.14 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», г.Дзержинск, на пересечении ул.Клюквина и пр. Ленина, д. 12/68 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.15 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль жилых домов с курдонером», г.Дзержинск, пр. Чкалова, д. 12,14,16,18 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДГДСи ООКН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 15. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4 за счет всех источников

| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Подпро-грамма 3 | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - расходы за счет средств местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - расходы за счет средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - расходы за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.4.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4

Риски реализации Подпрограммы 4 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной Программы и объемов финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 4 возможно приостановление действия Подпрограммы.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. Влияние результатов мероприятий муниципальной программы будет заключаться в формировании благоприятных условий для улучшения качества жизни всех слоев населения городского округа город Дзержинск посредством развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:

Сценарий 1 – благоприятный.

При реализации муниципальной программы по данному сценарию ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, риски, описанные в пункте 2.10, не наступают, мероприятия муниципальной программы выполнены, индикаторы, цель муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.

Сценарий 2 – неблагоприятный.

При реализации муниципальной программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в пункте 2.10. При неблагоприятном сценарии ответственный исполнитель муниципальной программы и соисполнители подпрограмм предпринимают меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение муниципальной программы: разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения.

Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

_________________________________________

# Footnotes

*выполнение инженерно-изыскательских работ

* выполнение инженерно-изыскательских работ

** выполнение строительно-монтажных работ

* выполнение инженерно-изыскательских работ

** выполнение строительно-монтажных работ

* выполнение инженерно-изыскательских работ

** выполнение строительно-монтажных работ