**ОТЧЕТ**

**о деятельности департамента благоустройства, экологии и лесного хозяйства за 2024 год**

**В сфере благоустройства**

В 2024 году в рамках **национального проекта «Жилье и** **городская среда»** реализовано два проекта:

1.Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, северо-западнее ул.Молодежной «Лесной массив по улице Молодежная (парк для активного отдыха, 1-я часть), на общую сумму 87,8 млн руб. (59,6  млн руб. – средства федерального бюджета, 2,5 млн руб. – областной бюджет, 25,7 млн руб. – местный бюджет). Выполнено: обустроена входная зона в районе д.68, 70 по ул.Чапаева с площадкой для проведения мероприятий и входной группой в виде арки из рук, баскетбольная площадка, площадка для игр в настольный теннис, футбольная площадка с трибуной, площадка воркаут, обустроена дорожно-тропиночная сеть и освещение между указанными объектами, установлены МАФы (лавочки, урны, навигационные стенды), снесены аварийные деревья, высажены многолетние цветущие травы на площади 340 кв.м.

2. Благоустройство территории общего пользования вокруг Дворца культуры химиков с прилегающим бульваром Победы победил в конкурсе малые города и исторические поселения VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (1,2 этапы), на общую сумму 147,9 млн. руб. (65,8  млн. руб. – средства федерального бюджета, 64,0 млн. руб. – областной бюджет, 18,1 млн. руб. – местный бюджет). Выполнено: обустройство дорожек и площадок брусчаткой, освещение, реконструкция подпорной стенки, видеонаблюдение, озеленение, установлены МАФы (лавочки, информационные стенды, контейнерная площадка).

Продолжена работа по благоустройству территории городского округа. Так, в  2024 году выполнено благоустройство 60 дворовых территорий на общую сумму 167,2 млн. руб.

На дворовых территориях уложено асфальтобетонное покрытие проездов, парковок, площадок, дорожек и тротуаров, установлены: газонное ограждение, светильники, скамейки, урны, хозяйственная площадка для чистки ковров, спортивная площадка и игровое оборудование.

Выполнено благоустройство территории площади Узловой. В рамках благоустройства выполнены работы: установка скульптурной композиции – памятная стела «Дзержинск – город трудовой доблести», укладка брусчатки, обустройство парковки, озеленение и освещение территории, обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, установка лавочек, урн и информационных стендов   с описанием вклада жителей города Дзержинска в достижение Победы в ВОВ  1941 – 1945 г.г.

Так же, выполнено благоустройство общественного пространства, расположенного между домами 77/2 и 75/1 по пр-ту Циолковского города Дзержинска около Памятника князю Владимиру, и ремонт указателя "Галка" на въезде в город.

В 2024 году на территории городского округа в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сфере благоустройства муниципальных территорий (20,3 млн. руб.) реализовано 5 проектов «Спорт для всех», Все лучшее детям» и «Общественные пространства»:

-благоустройство детской игровой площадки в районе д.10 по б-ру Космонавтов в городе Дзержинске с поставкой и установкой оборудования.

-устройство уличного освещения территории Южный массив на участках:

- от д.1 до д. 26; от д.27 до д. 52; - от д.53 до д. 64 в поселке Петряевка.

-устройство спортивно-игровой площадки на ул. Полевая, д. 25 в поселке Юрьевец с поставкой и установкой оборудования.

-благоустройство Обелиска Славы в поселке Бабино.

-выполнение работ по устройству уличного освещения от д.4-А ул. Чкалова до д. 4 пер. Спортивный в поселке Пыра.

В 2024 году на улицах города, в парках и скверах было высажено 732 деревьев и кустарников разных пород, 166 345 шт. цветов. В рамках реализации проектов благоустройства высажены:

- на площади Узловой 16 деревьев и 278 кустов;

- в парке Молодежном - высадка многолетних цветущих трав на площади 340 кв.м.;

-на территории ДКХ 50 деревьев, 1124 кустарника и 1200 многолетних цветов.

В рамках проведения работ по уходу за зелеными насаждениями проведен снос 116 аварийных деревьев на улицах города, 30 кронирование, 554 обрезка боковых ветвей на б-ре Мира, б-ре Победы, около ДКХ, пр-те Чкалова.

Проведена акарицидная обработка озелененных территорий города на площади 26,06 га и ларвицидная обработка береговых линий и водоемов поселков Игумново, Гавриловка, Желнино, Пыра, Северный, Лесная Поляна, пляжа озера Святое, прогулочной зоны Утиного озера на общей площади 19,05 га.

Комиссией по признанию вырубке (сносу) зеленых насаждений выдано 289 разрешений на уничтожение зеленых насаждений на территории города. В бюджет города поступило 86 157,230 тыс. руб. в качестве компенсации за вырубку (снос) зеленых насаждений.

Оказано услуг по отлову и содержанию животных без владельцев в количестве 117 голов на сумму 1 196,086 тыс. руб. из областного бюджета.

За 2024 год установлено 145 светильников.

**В сфере охраны окружающей среды**

В рамках исполнения полномочий администрации города **по** **охране** **окружающей среды в границах города** в 2024 году продолжено содержание в безопасном состоянии 5 гидротехнических сооружений (3 ГТС на р.Вьюница, 1 ГТС на р. Осовец, 1 ГТС Окская Набережная).

В рамках мониторинга в 2024 году было осуществлено 248 выездов на ГТС. Выезды осуществлялись на предмет выявления просадок, трещин, подвижек, оползней, оплывней, фильтрации ГТС.

На нижнем гидроузле ГТС р.Вьюница производилась очистка водосбросных сооружений от постороннего мусора, а также производился еженедельный контроль за уровнем воды. Данные занесены в журнал наблюдений.

Все работы на ГТС проведены в плановом режиме без нарушений. Внештатных ситуаций на объектах ГТС не возникало.

В 2024 году начаты работы по разработке и экспертизе декларации безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) каскада прудов на р.Вьюнице п.Горбатовка Нижегородской области.

На постоянной основе проводился мониторинг состояния  окружающей среды, отбор проб и их анализ: 636 проб атмосферного воздуха по 16 показателям, 44  пробы воды по 37 показателям, 20  проб почвы по  14  показателям.

По результатам анализов проб объектов окружающей среды за указанный период оформлено и выдано 257 протоколов. В контролирующие и надзорные органы направлено 45 протоколов, в которых были зафиксированы загрязняющие вещества в количествах выше предельно-допустимых норм.

Организован мониторинг атмосферного воздуха на стационарных постах наблюдения ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». За 2024 год проанализировано 14 876 проб атмосферного воздуха, отобранных на территории города и 5125 проб, отобранных в восточной промзоне.

Для информирования населения о состоянии атмосферного воздуха в городе результаты мониторинга еженедельно размещались в газете «Дзержинские ведомости», также информация выходила в группе МБУ «Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска» в социальной сети «Вконтакте».

В рамках полномочий **собственника водных объектов** в 2024 году осуществлен контроль за качеством воды в озере Святое пос. Пушкино. В течение купального сезона аналитическая лаборатория МБУ «Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска» еженедельно в соответствии с программой производственного контроля проводила отборы проб воды озера и песка пляжа для химического анализа в лаборатории и направления проб в центр гигиены и  эпидемиологии для бактериологического анализа.

На основании полученных данных проводилось информирование населения о  качестве воды в озере и использовании водных объектов общего пользования для купания.

Проведено пять экологических акций в рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России»:

- водный объект за троллейбусным «ДЭПО» (20 июня),

- озеро Святое (9 июля),

- озеро Масленка (16 июля),

- р.Ока в районе Шуховской башни (20 сентября),

- территория Дзержинского затона (24 сентября).

Организована деятельность «Экологического отряда» по санитарно-экологической уборке территорий общественных пространств городского округа города Дзержинск (еженедельно), по воспитанию здорового образа жизни, бережного отношения к окружающей среде.

Ежегодно администрация города осуществляет мероприятия **по сохранению городских лесов** (охране, защите и воспроизводству городских лесов).

В рамках выполнения мероприятий по сохранению городских лесов в 2024 году выполнено:

- Прокладка минерализованных полос – 15,3 км.

- Прочистка и обновление минерализованных полос – 166,56 км.

- Наличие и содержание средств предупреждения и тушения лесных пожаров – 5,5 месяца.

- Прочистка просек с установкой квартальных столбов – 4,015 км.

- Расчистка противопожарного разрыва на площади – 2,8 га.

- Патрулирование территории Дзержинского городского лесничества – 28724,68 км.

- Подготовка почвы под лесные культуры текущего года – 5,7 га.

- Искусственное лесовосстановление – создание лесных культур с закрытой корневой системой – 5,7 га.

- Приобретение посадочного материала с закрытой корневой системой – 17100 штук.

- Проведение агротехнического ухода за лесными культурами на площади – 15,5 га.

В рамках проведения мероприятий по наблюдению за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами организован видеомониторинг леса и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесной Дозор».

Организовано тушение пожаров с привлечением пожарной техники на территории Дзержинского городского лесничества в пожароопасный сезон.

В рамках проведенной акции «Посади лес» на территории Дзержинского городского лесничества было высажено 5000 штук сеянцев сосны обыкновенной на площади 1 га.

Принято участие в организации и проведении акций по посадке леса в рамках лесоклиматической концепции, направленных на компенсацию климатического воздействия и сохранение благоприятной экологической обстановки:

- ООО «Синергетик» высажено 13,6 тысячи сеянцев сосны на площади 3,4 га.

- ПАО «Сибур» высажено в Игумновском участковом лесничестве 500,4 тысячи сеянцев сосны на площади: 65,1 га.

Принято участие в организации работы и проведению лекций в Ассоциации школьных лесничеств при МБУ ДО «Эколого-биологический центр».

Организовано патрулирование лесов и населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов в пожароопасный сезон в количестве 57 дежурств.

Разработан и утвержден план тушения лесных пожаров на территории городского округа город Дзержинск на пожароопасный сезон 2024 года.

Осуществлялась деятельность посбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории городских лесов**.** Ликвидировано 93 свалки объемом 9 098 куб.м. на площади 15 513 кв.м.

Ликвидирован розлив нефтепродуктов в объеме 223 куб.м на земельном участке с кадастровым номером 52:21:0000020:122, находящемся в собственности администрации г.Дзержинска.

Ликвидировано 140 бочек с промышленными отходами на земельном участке с кадастровым номером 52:21:0000023:1859, находящемся в собственности администрации г.Дзержинска.

Организованны рейды с контролирующими структурами (УМВД России по  г.   Дзержинск, Росприроднадзор) по выявлению фактов несанкционированного размещения отходов.

**В соответствии и в порядке, установленном Федеральным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=96DC83258B09A641079416F3DA8D6B642E2377B11A34764838606AE44474051FAFE6DD10578B93BDA1443FDB47c516F) **«Об** **охране окружающей среды»** в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» на территории городского округа город Дзержинск **досрочно реализован** проект ликвидации несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов в районе бывшего полигона ТБО «Игумново». Ликвидирована несанкционированная свалка на площади 12,14 га, объемом свалочных масс 250,192 тыс.м3, численность населения, качество жизни которого улучшилось в связи с ликвидацией и рекультивацией объекта накопленного вреда окружающей среде 237,06 тыс.чел.

В 2024 году по 2 объектам накопленного экологического вреда окружающей среде разработана сметная документация на выполнение проектно-изыскательских работ и получено положительное заключение сметной документации ГБУ НО «Нижегородсмета»:

- «Несанкционированная свалка отходов бывшего ПО/ЧХЗ «Корунд», расположенная по адресу: в районе дома 2 по ул. Науки, г. Дзержинск (Нижегородская область, 52:21:0000026)».

- «Свалка промышленных отходов на территории бывшего завода «Заря» (Нижегородская область)».